Утверждена

постановлением Правительства Республики Таджикистан

от 30 апреля 2021 года, №172

Государственная программа развития геологической отрасли

Республики Таджикистан на 2021-2030 годы

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Государственная программа развития геологической отрасли Республики Таджикистан на 2021-2030 годы (далее – Программа) разработана с целью определению основных направлений геологического изучения, воспроизводства, использования и охраны запасов минерального сырья, контроля опасных геологических процессов, изучения и мониторинга подземных вод.

2. Программа направлена на решение геологических задач, предусмотренных Стратегии развития промышленности Республики Таджикистан до 2030 года и обиспечение четвертой стратегической цели странны, ускоренную индустриализацию

3. В Программе предусмотренны вопросы, связанные с поисками, разведкой и подготовкой к промышленному освоению месторождений черных, благородных, цветных и редких металлов, агропромышленного сырья, строительных материалов, подземных минеральных, термальных и пресных вод, а также ведения инженерно-геологических и геоэкологических работ.

4. Программа разработана на методах планирования с учетом специфики отрасли и дальнейшего развития отдельных регионов Республики Таджикистан.

5. Для достижения целей Программы необходимо выполнить следующие задачи:

- обеспечение прироста запасов полезных ископаемых;

- удовлетворение потребностей экономики государства в минерально-сырьевых ресурсах с учетом обеспечения баланса уровня геологического изучения всех регионов республики;

- проведение полистного геологического изучения в отдельных регионах страны;

- комплексная оценка и прогнозирование инженерно-геологических, гидрогеологических и использования природных ресурсов и в установленном порядке обеспечение необходимой информацией государственные органы, организации и население;

- обеспечение и организация обучения, переподготовки и повышения уровня знаний специалистов отрасли;

-  ведение единой системы фонда геологической информации;

- обеспечение материально-техническими средствами для проведения работ по геологическому изучению недр;

- переход на международные стандарты отчетности (кодекс JORC и шаблон CRIRSCO) и подсчет запасов полезных ископаемых с использованием современных горно-геологических компьютерных программ (GIS, Micromine, Datamine, Surpac).

6. Основным риском, который может замедлить выполнение задач или привести к частичному и полному невыполнению, является   отсутствие полного и своевременного финансирования Программы.

- СОСТОЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ ТАДЖИКИСТАНА

7. Геологическая изученность Таджикистана состоит из трёх этапов. Первый этап – это начало геологического изучения Таджикистана, который начинается с двадцатых годов XIX века. Второй этап начался в 1928 году и длился до 1992 года. На этом этапе было открыто значительное количество месторождений, имеющих промышленное значение. Третий этап – это период независимости Таджикистана, в котором была проанализирована ранее предыдущая работа и приняты государственные программы для дальнейшего изучения.

8. Анализ показывает, что территория Таджикистана полностью покрыта мелкомасштабной геологической съёмкой 1:1000000, 1:500000 и среднемасштабной съёмкой 1:200000, а состояние других видов этих работ следующее:

1) среднемасштабная геологическая съёмка 1:100000 – 37,7 процента:

- Согдийская область – 53,21 процента;

- Хатлонская область 46,75 процента;

- Горно-Бадахшанская автономная область 25,5 процента;

- города и районы 43,23 процента;

2) крупномасштабная геологическая съёмка 1:50000 – 41,5 процента:

- Согдийская область – 74,6 процента;

- Хатлонская область – 0,3 процента;

- Горно-Бадахшанская автономная область – 18,46 процента;

- города и районы – 44,37 процента;

3) крупномасштабная геологическая съёмка 1:25000 – 18,8 процента:

- Согдийская область – 25,44 процента;

- Хатлонская область - 38,52 процента;

- Горно-Бадахшанская автономная область – 25,5 процента;

- города и районы – 35,92 процента;

4) крупномасштабная геологическая съёмка 1:10000 – 3,1 процента:

- Согдийская область - 12,72 процента;

- Хатлонская область - 0,3 процента;

- Горно-Бадахшанская автономная область – 1,28 процента;

- города и районы - 1,0 процента.

9. Цифры, указанные в 8 пункте данного Программы показывают, что наряду с важными достижениями завершения мелкомасштабной геологической съемки, необходимо выполнить большой объем работ по геологической съемке масштаба 1:100 000, 1:50 000 и крупнее.

10. Результаты геологосъемочных и поисковых работ последних лет показывают, что существует большой потенциал для открытия новых месторождений в Республике Таджикистан.

11. Главное управление геологии наряду с геологосъемочными, поисковыми и геологоразведочными работами по выявлению и разведке месторождений твердых полезных ископаемых, также выполняет гидрогеологические, инженерно-геологические и геоэкологические работы. Эти работы включают ведение государственного кадастра подземных вод, изучение их систематизации и замера их уровня, определение зон опасных экзогенных процессов и масштабы их ущерба, изучение хвостохранилищ и отвалов горных пород.

12. Состояние гидрогеологической и инженерно-геологической съёмок различных масштабов территории республики приведены в нижеследующих схемах:

Состояние гидрогеологической изученности территории Таджикистана в различных масштабах (процент)

Состояние инженерно-геологической изученности территории Таджикистана в различных масштабах (процент)

13. Главное управление геологии при Правительстве Республики Таджикистан (далее - Главное управление геологии) в соответствии с Государственной программой развития геологической отрасли Республики Таджикистан на 2012-2020 годы за счёт средств государственного бюджета провело  геологическое изучение недр по 51 проекту на сумму 96605100,0 сомони на объектах черных металлов по 4 объектам, цветных металлов – 7, драгоценных металлов – 9, редких металлов – 4, самоцветных и поделочных камней – 4, радиоактивных материалов – 3, гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии – 8, геофизических – 5, тематических – 2 и содержание – 5 объектов. Геологические исследования не были начаты на 14 объектах из-за неполного финансирования, финансирование 4 объектов было приостановлено в связи с получением компаниями лицензий на недропользование, а 18 объектов, работы на которых начались и требуют их логического завершения, включены в Программу.

14. В ходе реализации Программы в целях привлечения инвестиций и развития геологоразведочных работ с использованием современных технологий было налажено сотрудничество с отечественными и зарубежными компаниями.

15. В 2012-2020 годы на Научно-техническом совете Главного управления геологии рассмотрено 250 рабочих проектов по геологическому изучению, 243 геологических отчета, 41 информационный геологический отчет и 26 отчетов по перерасчету запасов.

16. За этот период в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Таджикистан геологические отчеты и отчеты по перерасчету запасов прошли государственную экспертизу и подсчитанные запасы утверждены по различным категориям.

17. В результате проведенных геологоразведочных работ и перерасчета запасов на объектах, финансируемых государственным бюджетом и инвесторами на 1 января 2020 года по сравнению с 2012 годом, обеспечен прирост запасов по черным металлам, в том числе железа – 2,2 процента, цветных металлов, в том числе свинец – 27,5 процента, цинк – 37,6 процента, медь – 13,0 процента, олово – 5,4 процента, сурьма – 39,1 процента, ртуть – 1,5 процента, драгоценные металлы – золото 31,4 процента, серебро – 10,7 процента, строительные и декоративные материалы – известняк 1,4 процента, габбро – 44,1 процента, мрамор – 1,8 процента, гранит – 33,9 процента, гипс – 3,2 процента, песчано-гравийной смеси – 5,1 процента и  глина – 10,8 процента, за счет чего пополнился государственный баланс по запасам полезных ископаемых.

3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

18. Своевременное и качественное проведение геологического изучения, выполнение задач, поставленных в Программе, зависит от уровня технической оснащенности отрасли.

19. Стоимость основных фондов Главного управления геологии на 1 января 2020 года составляет в целом 23210206 сомони, в том числе здания и сооружения составляют 4945621 сомони, оборудование – 8698840 сомони, транспортные средства – 4586699 сомони, прочие фонды – 4979046 сомони.

20. Амортизация основных фондов составляет 12987686 сомони, а остаточная стоимость основных фондов –  10222520 сомони. Средняя амортизация всех основных фондов составляет 44 процента, что в основном приходится на здания и сооружения. Кроме того, здания и сооружения нуждаются в капитальном и текущем ремонте. На балансе преприятий находятся общежития для проживания работников. Таких общежитий пять, которые расположены в городах Душанбе, Пенджикент, Гулистан, Вахдат и районе Рудаки. В связи с этим, необходимо предусмотреть выделение денежных средств в размере 1800000 сомони из государственного бюджета по статье «капитальное вложение» на ремонт зданий и сооружений. Это позволит полностью отремонтировать здания общежитий, и работники отрасли будут частично обеспечены жильем.

21. Большая часть техники и оборудования Главного управления геологи, хотя и частично функционирует, устарела и изношена. Ветхость оборудования и транспортных средств составляет в среднем 37 процентов и такая ситуация требует регулярной модернизации оборудования, транспортных средств и землеройной техники.

22. На приобретение оборудования и новых технических средств до 2030 года необходимо 15982116 сомони. Модернизация оборудования, транспортных средств и землеройной техники возможна за счет средств государственного бюджета путем ежегодного выделения средств по статье «капитальное вложение», а также из других источников – за счет использования средств инвесторов, привлечения грантов (в основном, лабораторное оборудование, буровые станки, компьютеры с программным обеспечением). Потребности подразделений Главного управления геологии в геологоразведочном оборудовании и другом необходимом новом оборудовании по состоянию на 1 января 2020 года с учетом увеличения объема геологоразведочных работ до 2030 года и средства, необходимые для их покупки в приложении 1.

23. Конечный результат всех видов геологоразведочных работ зависит от правильного отбора проб и точного лабораторного анализа. Сегодня в геологической отрасли республики отсутствует лаборатория, соответствующая международным стандартам. Поэтому, большинство иностранных и отечественных компаний, занимающихся недропользованием, проводят свои лабораторные исследования за пределами республики, что приводит к оттоку денежных средств. В связи с этим, целесообразно создать современную лабораторию, отвечающую международным стандартам, за счет средств инвесторов и привлечения международных грантов.

24. В настоящее время действующие лаборатории – открытое акционерное общество «Ташхисгохи геологи», комплексная химическая лаборатория унитарного предприятия «Кайроккумская геологоразведочная экспедиция» и химическая лаборатория унитарного предприятия «Магианская геологоразведочная экспедиция» требуют ремонта. На ремонт каждой лаборатории необходимо предусмотреть выделение средств в размере 1500000 сомони из государственного бюджета по статье «капитальное вложение».

25. Предстоит проделать большую работу по оцифровке геологических материалов. В Главном управлении геологии в рамках проекта «Повышение конкурентоспособности частного сектора», финансируемого Всемирным Банком, в 2018-2019 годы переведено в электронный формат 4 млн 954 тысячи страниц геологических отчетов и 342 тысячи 152 геологических карт различного масштаба. Из этого количества только 20 тысяч 755 геологических карт были оцифрованы.

26. В настоящее время крупные горнодобывающие предприятия республики для подсчета запасов полезных ископаемых используют современные программы цифровых технологий (GIS, Micromine, Datamine и Surpac). Поэтому в геологической отрасли страны подсчет запасов полезных ископаемых должен производиться с использованием этих программ. В то же время, для экспертизы и утверждения запасов в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Таджикистан, а также в целях привлечения иностранных инвестиций в отрасль, необходимо чтобы геологические отчеты по запасам полезных ископаемых составлялись в соответствии с международными стандартами – Кодексом Объединенного комитета по запасам руды (Кодекс JORC) и шаблоном Комитета по международным стандартам отчетности о запасах твердых полезных ископаемых (шаблон CRIRSCO), что невозможно без использования современных цифровых технологий. Приобретение современных программ цифровых технологий требует финансирования из государственного бюджета.

27. Выполнение задач, предусморенных в Программе, на высоком профессиональном уровне зависит, прежде всего, от кадрового потенциала. По состоянию на 1 января 2020 года в системе Главного управления геологии насчитывается 815 работников, в том числе 383 работника с высшим образованием. Средний возраст специалистов составляет 39 лет. В отрасли работают 36 государственных служащих. Кадровый состав на 1 января 2020 года следующий:

- руководители – 18 процентов;

- специалисты – 60 процентов;

- рабочие – 21,5 процента.

28. В настоящее время геологическая отрасль Республики Таджикистан нуждается в специалистах разных профессий, имеющих высшее или среднее специальное образование. В республике подготовка специалистов для геологической отрасли проводится в Таджикском национальном университете, Таджикском горно-металлургическом институте, Хорогском государственном университете имени Моёншо Назаршоева и Дангаринском государственном университете по специальностям геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых, добыча месторождений полезных ископаемых открытым и подземным способами, маркшейдерские работы, экономист по горному делу и геологоразведке, гидрогеологии и инженерной геологии, геофизике. Предполагается, что недостаток специалистов в подведомственных структурах Главного управления геологии будет пополняться за счет выпускников этих образовательных учреждений.

29. Подготовка специалистов по отраслевым специальностям, которые отсутсвуют в образовательных учреждениях высшего профессионального образования страны,  будет осуществляться в иностранных государствах в соответствии с международной стипендией Президента Республики Таджикистан «Дурахшандагон» и в рамках сотрудничества между Главным управлением геологии и Федеральным институтом геологических наук и минеральных русурсов Федеративной Республики Германии, Геологической службой Британии и Геологической службой Китайской Народной Республики.

30. Для выполнения проектных геологоразведочных работ необходимо привлечение профессиональных работников, таких как  горные и буровые мастера, взрывники, сварщики и другие специальности. Для решения этой проблемы при Главном управлении геологии функционирует государственное учреждение «Учебный центр по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров», где предусмотрено обучение вышеназванных специалистов. В то же время для привлечения молодых специалистов, ежемесячно в Главном управлении гелогии издается газета «Гандж», отражающая особенности и достижения отрасли. Данные структуры нуждаются в финансировании из государственного бюджета.

31. Потребность в специалистах подведомственных структур Главного управления геологии на 2021-2030 годы указана в приложении 2.

32. В настоящее время в сфере недропользования темп разработки и добычи полезных ископаемых выше, чем прирост их запасов. Это связано с тем, что в сфере недропользования количество предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, в несколько раз превышает количество предприятий, занимающихся геологическими изучениями. Для того, чтобы в будущем обеспечить минеральным сырьем действующие и вновь создаваемые предприятия по добыче полезных ископаемых, это соотношение должно быть обратным. Анализ финансирования Государственной программы развития геологической отрасли Республики Таджикистан на 2012-2020 годы показал, что выделенные средства были недостаточными и не позволили в полном объеме выполнить запланированные работы по геологическому изучению и восстановлению основных фондов.

33. Законодательная реформа должна быть направлена на формирование новой системы управления в отрасли и заложить прочную основу для упрощения доступа к природным ресурсам и определения источников финансирования. Для этого, в законодательство по геологическому изучению природных ресурсов необходимо внести некоторые изменения и дополнения для определения источника финансирования.

- НАПРАВЛЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

34. Анализ результатов предыдущих геологических исследований показывает, что потенциал открытия новых месторождений полезных ископаемых не полностью использован.

35. Реализация Программы позволит обеспечить функционирующие предприятия горной промышленности запасами минерального сырья и создать новые мощности с учетом обеспечения стабильного развития горнодобывающей промышленности.

36. Направления геологических исследований за счет государственного бюджета и инвестиций на 2021-2030 годы указани в приложениях 3 и 4.

37. Отрасль геологического изучения имеет свои специфические особенности, в которых наряду с достижениями, могут иметь место получение отрицательных результатов. Поэтому, с целью предотвращения неэффективных расходов, работы по геологическому изучению будут проводиться поэтапно. При этом, сроки выполнения запланированных работ будут определяться на основании рабочих проектов.

- ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

38. Финансирование Программы планируется за счет государственного бюджета, отечественных и иностранных инвесторов. Кроме того, финансирование отдельных объектов Программы могут быть осуществлены в рамках государственно-частного партнёрства и концесии.

39. Реализация Программы зависит от создания механизма финансирования. Финансирование геологоразведочных работ недр земли из государственного бюджета, должно быть осуществлено таким образом, чтобы обеспечить последовательное развитие геологической отрасли республики и выполнение цели и задач Программы. Для этого необходимо, чтобы Министерство финансов Республики Таджикистан заоанее обеспечило финансирование геологического изучения недр в размере 20% от квартальной ставки в установленных пределах.

40. Программа предусматривает выделение средств из государственного бюджета на объекты, работы по которым уже начаты и требуют логического завершения, а также средства на объекты минерального сырья, которые будут востребованы добывающими предприятиями  в ближайшее время.

41. Выполнение геологоразведочных работ, финансируемых из государственного бюджета, планируется проводить до стадии предварительной разведки, а расходы для завершения работ и подготовки к промышленной разработке месторождений полезных ископаемых возлагаются на инвесторов.

42. Геологическое изучение подземных недр, финансируемое из государственного бюджета, осуществляется структурами Главного управления геологии.

43. Финансирование для изучения подземных недр осуществляется за счет отечественных и иностранных инвесторов после получения лицензии.

44. Финансирование Программы из государственного бюджета предусмотрено соответствии с приложении 5.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

45. Основным исполнителем Программы является Главное управление геологии при Правительстве Республики Таджикистан.

46. Мониторинг, анализ  и оценка Программы осуществляется согласно законодательством Республике Таджикистан.

47. Ожидаемые результаты Программы и индикаторы, по которым оценивается степень прогресса в её достижении, следующие:

- в результате пересрачета запасов перерабатываемых месторождений и проведении детальных геолоразведочных работ обеспечен прирост запасов полезных ископаемых;

- в результате проведения поисково-оценочных, предварительных и детальных геологоразведочных работ удовлетворена потребность экономики государства в минерально-сырьевых ресурсах;

- в результате полистного геологического изучения отдельных регионов республики составлены разномасштабные геологические, геохимические, гидрогеологические, инженерно-геологические карты и выявлены рудные поля, проявления и аномалии полезных ископаемых для дальнейших стадий геологического изучения;

- в результате комплексной оценки и прогнозирования инженерно-геологических, гидрогеологических и использования природных ресурсов государственные органы, организации и население в установленном порядке обеспечены необходимой информацией;

- в результате обеспечения и организации обучения, переподготовки и повышения уровня квалификации специалистов, нехватка кадров в отрасли восполнена за счет выпускников образовательных учреждений высшего технического и средне-специального образования республики и зарубежных государств;

- в результате ведения единой системы фонда геологической информации обеспечен учет и обобщение всей геологической информации о подземных недрах республики и ее эффективного использования для обоснования приоритетных направлений геологоразведочных работ при составлении программ освоения и воспроизводства минерально-сырьевой базы республики, предотвращения повторного проведения работ по геологическому изучению подземных недр;

- в результате обеспечения геологического изучения подземных недр материально-техническими средствами удовлетворены потребности подразделений Главного управления геологии геологоразведочным и другим необходимым оборудованием;

- в результате перехода на международные стандарты отчетности (Кодекс JORC и шаблон CRIRSCO) и подсчета запасов с использованием современных горно-геологических компьютерных программ (GIS, Micromine, Datamine, Surpac) отраслевые стандарты республики приведены в соответствие с международными стандартами.

Приложение 1

к Государственной программе развития геологической

отрасли Республики Таджикистан на 2021-2030 годы

Необходимое количество техники, оборудования

и денежных средств для их покупки

| № | Наименование оборудования | Необходимое количество оборудования (штук) | Необходимые средства (сомони) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буровые станки | 19 | 5 544 020 |
| 2 | Оборудование, применяемое при буровых работах | 21 | 307 915 |
| 3 | Горнопроходческое оборудование | 28 | 213 023 |
| 4 | Компрессоры и электрооборудование | 14 | 980 696 |
| 5 | Землеройная техника | 7 | 6 050 465 |
| 6 | Транспортные средства | 20 | 2 385 997 |
| 7 | Современные отраслевые компьютерные программы (Micromine, ArcGIS) | 20 | 500 000 |
|  | Всего: |  | 15 982 116 |

# Приложение 2

к Государственной программе развития геологической

# отрасли Республики Таджикистан на 2021-2030 годы

Потребность подведомственных структур Главного управления геологии

в специалистах на 2021-2030 годы

| Р/т | Наименование специальностей | Фактическая численность | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Геологическая съемка, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых | 117 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| 2 | Геология и поиски месторождений полезных ископаемых | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 |
| 3 | Петрография, минерология и геохимия | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 4 | Гидрогеология и инженерная геология | 51 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | Методы геофизических исследований и поиски месторождений полезных ископаемых (геофизик) | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Горные инженеры | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | Маркшейдерия, топография и геодезия | 15 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | Экономика и управление горно-геологической промышленностью и разведкой месторождений полезных ископаемых | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Химики- аналитики | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Всего | 265 | 44 | 47 | 47 | 55 | 64 | 64 | 76 | 80 | 86 | 88 |

# Приложение 3

# к Государственной программе развития геологической

# отрасли Республики Таджикистана на 2021-2030 годы

Направления геологоразведочных работ за счет средств государственного бюджета

Утвержден в новой редакции пост. Правительства РТ от 30.10.2024 №573

| Р/т | Наименование объекта | Местонахождение объекта |  | Обоснование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - СОГДИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |  |  |  |  |
| §1. Региональные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Геохимическая съёмка масштаба 1:25000 в листах J-42-20-B-в-г; J-42-20-Г-б | Кухистони Мастчохский район |  | Площадь участка составляет 3256 км2 и в метаморфических горных породах среднего палеозоя, дайках гранит-порфиров и гранодиорит-порфиров Зеравшано-Гиссарского комплекса наблюдаются рудные точки. Целью проведения данных работ является определение проявлений и аномалий полезных ископаемых для дальнейших стадий геологического изучения |  |
| §2. Чёрные металлы |  |  |  |  |  |
| 2 | Детальное изучение на флангах и глубинах проявления железа Пурасрор | Матчинский район |  | Скарновые образования встречаются на границах эффузивов верхнего палеозоя с горными породами верхнего перма. Образования являются пластообразными и длинною 800 м, толщиной 16,3-36,4 м залегают до глубины 160-180 м. Состав руды состоит из магнетита – 80 процентов, гематита, висмутина, золота и серебра. Обнаружено при проведении магнитометрических работ, запасы руды подсчитаны по категории С2 в объеме 20880 тысяч тонн. Целью проведения данных работ является определение запасов железа на флангах и глубинах рудопроявления |  |
| 3 | Поисково-оценочные работы на проявлении ванадия Аргли | Район Деваштич |  | На данном объекте выполнены работы по проведению поисковых маршрутов масштаба 1:1000, проходке канав, бороздового опробования и лабораторных работ. По результатам анализов проб на изученном участке проявления выделены две рудные залежи мощностью до 3 метров с содержанием ванадия от 0,05 до 0,22 процента. Целью проведения данных работ является подсчет запасов ванадия по категориям С2 и Р1 |  |
| 4 | Поисково-оценочные работы на проявлении ванадия Гаут | Район Деваштич |  | На изученном участке выявлены 3 рудных тела: Северный – мощностью 5,0 м и средним содержанием ванадия 0,42 процента; Центральный мощностью – 50 м и средним содержанием 0,34 процета; Южный – мощностью 18 м и средним содержанием 0,21 процента. Состав руды: ванадий, молибден, уран и медь. Обнаружен в 1976 году. Целью проведения данных работ является подсчет запасов ванадия по категориям С2 и Р1 |  |
| §3. Цветные металлы |  |  |  |  |  |
| 5 | Поисково-оценочные работы на проявлении сурьмы Ривути боло, | Кухистони Мастчохский район |  | На проявлении Ривути Боло обнаружены три интервала руды с содержанием сурьмы мощностью от 1 до 47 метров, содержание сурьмы от 0,76 до 2,36 процента, золота мощностью от 0,5 до 2,0 м с содержанием от 0,2 до 1,26 г/т, требующие дополнительного изучения. Целью проведения данных работ является подсчет запасов сурьмы и золота по категориям С2 и Р1 |  |
| 6 | Детальные поисковые работы на проявлении вольфрама и молибдена «Ангишт» | Айнинский района |  | Оруденение представлено гранат-пироксеновыми скарнами на контакте гранодиоритов с карбонатовыми породами, состоящими из двух пластов. Простирание нижнего пласта 210 м, средняя мощность 6,2 м, простирание верхнего пласта 300 м, средняя мощность 3 м. Целью проведения данных работ является подсчет запасов вольфрама и молибдена по категориям С2 и Р1 |  |
| 7 | Поисково-оценочные работы сурьмы на проявлении Барзангии Калон | Айнинский район |  | Оруденение состоит из трех рудных тел. Основные минералы: антимонит, сфалерит, сульфоантимонит, пирит, марказит. Прогнозные запасы оценены по категории Р2. Целью проведения данных работ является подсчет запасов сурьмы по категориям С2 и Р1 |  |
| §4. Драгоценные металлы |  |  |  |  |  |
| 8 | Поисково-оценочные и ревизионные работы на рудной площади Саримард | Город Пенджикент |  | Оруденение связано с скарновым контактом карбонатов - с гранитом Воруйской интрузии. Площадь участка 15 км2. Содержание золота от 0,5 до 16,8 г/т. Среднее содержание определено на площади 3,2 г/т. Целью проведения данных работ является подсчет запасов золота по категориям С2 и Р1 |  |
| 9 | Поисковые и оценочные работы на рудном поле Ошоба | Аштский район |  | В рудном поле Ошоба выявлены проявления кварцевых, кварц-карбонатных и железосодержащих жил с содержанием золота от 0,4 до 4,7 г / т. Целью проведения данных работ является выявление новых источников золота и подсчет запасов по категориям С2 и Р1 |  |
| 10 | Поисково-оценочные работы на площади рудопроявления золота Даштак | Кухистони Мастчохский район |  | Расположен на северном склоне Зеравшанского хребта, верховьях реки Гузн на высоте 2750-3500 метров. Оруденение связано с контактом известняков с террегеными породами. На площади рудопроявления выделено 6 рудных тел длиной 40 м, 130 м, 60 м, 500м, 150 м, 40 м, мощностью 1м, 3 м, 1 м, 9 м, 7,5 м 0,5 м, со среднем содержанием 6,4 г/т; 2,86 г/т, 3 г/т, 3,13 г/т, 4,4 г/т, 7г/т соответсвенно. Целью проведения данных работ является подсчет запасов золота по категориям С2 и Р1 |  |
| 11 | Поисково-оценочные работы на площади рудопроявления золота Якота | Город Пенджикент |  | Золотое оруденение приурочено к Основному разлому, который состоит из карбонатного брекчия и кальцитовых жил. В проявлении выделено три рудных тел длиной от 160 до 600 м мощностью от 3,4 до 5,3 м и среднем содержанием золота- 4,7г/т. Целью проведения данных работ является определение морфологии рудных тел и подсчет запасов золота по категориям С2 и Р1 |  |
| - ХАТЛОНСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |  |  |  |  |
| §1. Региональные работы |  |  |  |  |  |
| 12 | Детальные геохимические работы масштабов 1: 50000 и 1:10000 на листах J-42-XVII: J-42-57; J-42-58; J-42-69 | Бальджуванский, Ховалингский, Муминбадский районы, район Шамсиддин Шохин и Дарвазский район |  | Площадь поля составляет 1700 км2 и характеризуется наличием горных пород кайнозойской, верхнепалеозойской и мезозойской периодов. Целью проведения данных работ является определение проявлений и аномалий полезных ископаемых для дальнейших стадий геологического изучения |  |
| §2. Цветные металлы |  |  |  |  |  |
| 13 | Поисково-оценочные работы на проявлениях свинца и цинка Санги Сабз |  | Бальджуванский район |  | В проявлениях проведены детальные поиски. Содержание свинца составляет 0,3-8,2 процента, а цинка – 0,62-4,23 процента. Целью проведения данных работ является подсчет запасов свинца и цинка по категориям С2 и Р1 |
| 14 | Детальные поисковые работы на проявлениях свинца и цинка Сурбиён |  | Бальджуванского района |  | Выполненные работы в 2012-2020 годы включали проведение геохимического профилирования масштаба 1:25000, разработку геологических карт масштаба 1:2000, строительство и восстановление дорог, бурение скважин, отбор и обработку проб. В результате на глубине 90 м был обнаружен рудный интервал, который нуждается в дальнейшем изучении. Целью проведения данных работ является подсчет запасов свинца и цинка по категориям С2 и Р1 |
| §3. Драгоценные металлы |  |  |  |  |  |
| 15 | Поисково-оценочные работы россыпного золота на рудном поле Оби Сурх |  | Муминабадский район |  | Рудное поле расположено на территории хребта Хазрати Шох. По результатам предыдущих работ содержание золота в этом поле определено от 23 до 101мг/м3. Целью проведения данных работ является подсчет запасов россыпного золота по категориям С2 и Р1 |
| - ГОРНО–БАДАХШАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ |  |  |  |  |  |
| §1. Региональные работы |  |  |  |  |  |
| §2. Цветные металлы |  |  |  |  |  |
| 16 | Поисково-оценочные работы на проявлении сурьмы Офтоби |  | Мургабский район |  | Рудоносность проявления связана с брекчиями карбонат-кварц-антимонитами. На проявлении выявлено рудное тело длинною 40 м и мощностью 0,5-8м. Основной минерал – антимонит. Целью проведения данных работ является подсчет запасов сурьмы по категориям С2 и Р1 |
| 17 | Поисково-оценочные работы на медноникеловой рудной площади Гумас |  | Ванчский район |  | Объект расположен в склонах правого берега реки Вандж на высоте 2600-6088 м и охватывает северо-западный склон Ванджского хребта, между рр. Абдукахор-Чихох. Гумаский минеральный массив состоит из пирротина, халкопирита, пентландита ва пирита, среднее содержание составляет никель – 0,77 процента, кобальт – 0,007 процента, платина – 1,3 г/т, палладий – 0,13 г/т. Целью проведения работ является промышленная оценка медноникеловой оруденении и подсчет запасов по категориям С2 и Р1 |
| §3. Драгоценные металлы |  |  |  |  |  |
| 18 | Детальные поисковые работы на проявлениях серебра и золота Ахзев |  | Рушанский район |  | Рудное тело наблюдается на расстоянии до 1000 м мощностью от 10 до 15 м. Было выявлено содержание золота от 0,2 до 0,8 г/т, серебра от 4,3 до 112 г/т, меди и мышьяка выше 1 процента, висмута до 0,01г/т. Целью проведения данных работ является подсчет запасов серебра и золота по категориям С2 и Р1 |
| 19 | Поисково-оценочные работы на проявлении золота Рангкул |  | Мургабский район |  | Рудный площадь с мощностью 30-100 м и длиной ориентировочно до 15 км, установлен в районе Базайгир. Вдоль Базайгирской площади выделено несколько участков, среди которых участок Восточный Чугулда изучен более детально. Содержание золота в отдельных пробах установлен от 1,0 до 39,0 г/т, в скважинах до 3,2 г/т. Прогнозные запасы оценены по категории Р2 + Р3. Целью проведения данных работ является подсчет запасов золота по категориям С2 и Р1 |
| 20 | Поисковые и поисково-оценочные работы на рудной площади Западный Пшарт-Сасик |  | Мургабский район |  | Площадь рудного поля составляет 240-250 км2, включает в себя группу близ расположеных проявления золота и серебра Сасик-1, Сасик-2, Сасик-3 и Сасик-4. Золота и серебро связаны с карбонатно-сулфидными минерализованими учасками. Речные террасы являются золотоносными, содержание золота равняется на 30-1400 мг/м3 и распределяется до 10 км. Целью проведения данных работ является подсчет запасов золота и серебра по категориям С2 и Р1 |
| 21 | Поисковые и поисково-оценочные работы на золотосеребрянной рудной площади Бачор |  | Шугнанский район |  | На рудной площади выделено три проявления Бачор-1, Бачор-2, Бачор- 4 с длиной от 100 до 420 м, мощностью от 8,0 до 30 м и содержанием золота от 0,6 г/т до 27,9 г/т, серебра от 331,4 г/т до 500 г/т . Целью геологического изучения данной рудной площади является проведение поисково-оценочных работ на рудопроявлении Бачор-2 с подсчетом запасов золота, серебра и попутных компонентов по категориям С2 и Р1 и проведение в далнейщем поисковых работ на других проявлениях с подсчетом запасов по категории Р1 |
| §4. Радиоактивное сырьё |  |  |  |  |  |
| 22 | Детальные поисковые работы урана на Южном и Восточном Памире |  | Мургабский район |  | Оруденение мощностью 3-10 м простирается на 4700 м. Минералы - флюорит, лимонит, кварц, висмутин. Минералы урана не изучены. Содержание урана от 0,001 до 0,12 процента. Целью проведения данных работ является открытие проявления урана и подсчет запасов по категориям С2 и Р1 |
| §5. Редкие металлы |  |  |  |  |  |
| 23 | Поисковые работы редких металлов на пегматитовой площади Шазуд-Дузахдара |  | Шугнанский район |  | На площади была проведена геологическая съемка масштаба 1:5000 и проходка канав. Из канав были взяты 719 бороздовых и 303 геохимических проб. Целью проведения данных работ является подсчет запасов редких металлов по категориям С2 и Р1 |
|  | §6. Камнесамоцветное сырьё |  |  |  |  |
| 24 | Поисково-оценочные работы на проявлении граната Питуп |  | Ишкашимский район |  | Гранат (альмандин) встречается в 40-50 процентах различных гнейсов. Целью проведения данных работ является подсчет запасов гранатов по категориям С2 и Р1 |
| 25 | Поисково-оценочные работы на проявлениях аметиста Таджикистана |  | Территория Республики Таджикистан |  | На территории Республики Таджикистан зарегистрированы более 85 проявлений аметиста, но небольшое их количество подвергнуто геологическим изучением. Аметист в проявлениях встречается во внутренной части жил и гнёзд отдельными кристаллами различного размера. Целью проведения данных работ является подсчёт запасов аметиста по категориям С2 и Р1 |
| 26 | Поисково-оценочные работы на проявлении диопсида «Диопсид- 1» |  | Мургабский район |  | Диопсид в проявлении встречается в виде отдельных, непрерывных и друзовых кристаллов. Целью проведения данных работ является подсчет запасов диопсида по категориям С2 и Р1 |
| 27 | Общие поиски драгоценных и поделочных камней в хребтах Шохдара и Ишкашим |  | Ишкашимский район |  | На данных хребтах наблюдаются проявления драгоценных и поделочных камней, состоящих из прозрачных и полупрозрачных кристаллов. Целью проведения данных работ является открытие новых проявлений драгоценных и поделочных камней |
| - ГОРОДА И РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПОДЧИНЕНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | §1. Региональные работы |  |  |  |  |
| 28 | Геохимическая съёмка масштаба 1: 200 000 и детальные геохимические работы масштаба 1: 100 000, 1: 50000 и 1: 10000 на листах J-42-Х: J-42-32; J-42-33; J-42-44; J-42-45 |  | Город Вахдат Раштский, Нурободский районы, район Сангвор |  | Площадь поля составляет 3256 км2 и характеризуется наличием пород палеозойских и мезозойских периодов, в которых наблюдаются многочисленные рудные точки. Целью проведения данных работ является определение проявлений и аномалий полезных ископаемых для дальнейших стадий геологического изучения |
| 29 | Геохимическая съёмка масштаба 1:200000 и детальные геохимические работы масштабов 1:100000, 1:50000, 1:10000 на листах J-42-ХI: J-42-34; J-42-35; J-42-46; J-47 |  | Раштский район, районы Лахш, Сангвор |  | Площадь поля составляет 3256 км2 и характеризуется наличием пород палеозойских и мезозойских периодов, в которых наблюдаются многочиленные рудные точки. Целью проведения данных работ является определение проявлений и аномалий полезных ископаемых для дальнейших стадий геологического изучения |
|  | §2. Цветные металлы |  |  |  |  |
| 30 | Поисково-оценочные работы на медно-железном проявлении Сангибек |  | Город Вахдат |  | Рудопроявление разделено на три участка – Сангибекташ II (Западный), Сангибекташ I (Центральный) и Серебряный с 10 рудными телами. Рудные тела относятся к роговиковым скарнам. Предполагаемые прогнозные запасы подсчитаны по категориям P1 и P2. Руды имеют различный состав и сложность и состоят из меди, железа и попутных компонентов. Целью проведения данных работ является подсчет запасов меди, железа и попутных компонентов по категориям С2 и Р1 |
| 31 | Поисково-оценочные работы на проявлении меди Сангисурх |  | Город Вахдат |  | На проявлении проведены общие поисковые работы. Содержание меди составляет 0,58 процента, серебра – 22,6 г/т и золота – от 0,1 г/т до 7,0 г/т. Целью проведения данных работ является подсчет запасов меди, серебра и золота по категориям С2 и Р1 |
| 32 | Поисковые и поисково-оценочные работы на площади медносеребренном проявления Джуи Ёс |  | Город Вахдат, Варзобский район |  | Площадь проявления составляет 77,5 км2, выявлен путём проведения детальных геохимических работ. На участке Джуи Ёс – III среднее содержание меди 2,35 процента и серебра 102,3 г/т, мощность пласта 0,9 м, на площади Джуи Ёс содержание меди, серебра и кобальта составляет 1,38 процента, 25,02 г/т ва 0,06 процента с мощностью 2,32м, Прогнозные ресурсы оценены в количестве медь 1861 тысяч т, серебро-3373 тонн и кобальт- 80910 тонн. Целью проведения данных работ является подсчет запасов меди и серебра по категориям С2 и Р1 |
| §3. Драгоценные металлы |  |  |  |  |  |
| 33 | Поисково-оценочные работы золота на проявлении Хазора |  | Варзобский район |  | Длина рудного тела в проявлении колеблется от 80 до 1200 м, а содержание золота – от 0,2 до 3,3 г/т (в среднем 1,87 г/т). Целью проведения данных работ является подсчет запасов золота по категориям С2 и Р1 |
| 34 | Геохимические поиски золота в междуречье Каратог—Лучоб масштаба 1:25000 |  | Город Турсунзаде, Шахринавский район, город Гиссар, Варзобский район |  | В пределах данного объекта установлены 36 вероятные аномальные поля для следующих элементов Mo, W, Cu, Pb, Ag, Sb, Bi, As, Zn, Cd, Sn, Mn, Ni, Co, Ti, V, Cr и Au. Целью внесения данного объекта в новой программе является обширное и детальное изучение аномальных полей, из которых 5 непосредственно предназначены для добычи золота |
| §4. Радиоактивное сырьё |  |  |  |  |  |
| 35 | Предварительная разведка проявления урана Хонако и Паридан |  | Город Гиссар |  | Урановая руда проявления простирается до глубины 500 м. Длина рудных структур до 2000 м, площадь месторождения 4,0 км2. Целью проведения данных работ является подсчет урана по категориям С2 и Р1 |
| 36 | Предварительная разведка проявления урана Рафикон |  | Город Турсунзаде |  | Проявление расположено в западной части низменности Южного Гиссара. В проявлении проводилась геологическая съёмка в масштабе 1:2000 с радиометрическими наблюдениями и проходкой канав. Целью проведения данных работ является подсчет урана по категориям С2 и Р1 |
| 37 | Поисково-оценочные работы урана на площади Серпантин – Хазора |  | Город Турсунзаде |  | На площади проявления пройдено 25 канав и отобрано 114 проб и выявлены проявления урана. Целью проведения данных работ является подсчет запасов урана по категориям С2 и Р1 |
| §5. Редкие металлы |  |  |  |  |  |
| 38 | Поисково-оценочные работы на проявлениях редких металлов Гапиров (Ёсуман) |  | Раштский район |  | На проявлении проведена геологическая съёмка масштаба 1:50000. В пределах этой площади выявлено 13 пегматитовых жил редких металлов двух форм: мусковит-альбитовый с сподуменом и сподумен-альбитовый. Целью проведения данных работ является подсчет запасов редких металлов по категориям С2 и Р1 |
| 39 | Поисковые работы редких металлов на площади Назарайлок |  | Раштский район |  | На проявлении проведена геологическая съёмка масштаба 1:50000. Пегматиты являются пенталит-микроклиновыми, минералами редких металлов являются пенталит, танталит и колумбит-танталит. В пегматитовых жилах среднее содержание пентоксид тантала составляет 0,0174 процента. Целью проведения данных работ является открытие новых проявлений редких металлов |
|  | §6. Геофизические работы |  |  |  |  |
| 40 | Магниторазведка в масштабах 1:10000 и 1:2000 на рудных полях Лайлакул и Сангибек (J-42-31-B) |  | Город Вахдат |  | С целью выявления проявлений, имеющих магнитные свойства, на рудных полях будет проведена магниторазведка в масштабе 1:10000 и в результате выявлены аномалии в масштабе 1:2000 |
| 41 | Магниторазведка в масштабах 1:10000 и 1:2000 на рудном поле Джуироз (J-42-43-А,B) |  | Город Вахдат |  | С целью выявления проявлений, имеющих магнитные свойства, на рудном поле будет проведена магниторазведка в масштабе 1:10000 и в результате выявлены аномалии в масштабе 1:2000 |
| 42 | Магниторазведка в масштабах 1:10000 и 1:2000 на рудном поле Гулписта (J-42-54-Б) |  | Район Рудаки |  | С целью выявления проявлений, имеющих магнитные свойства, на рудном поле будет проведена магниторазведка в масштабе 1:10000 и в результате выявлены аномалии в масштабе 1:2000 |
| §7. Гидрогеология, инженерная геология, геоэкология |  |  |  |  |  |
| 43 | Ведение Государственного водного кадастра (подземные воды) |  | Территория Республики Таджикистан |  | Изучение и мониторинг подземных вод на территории Республики Таджикистан |
| 44 | Государственная служба по слежению за экзогенными геологическими процессами |  | Территория Республики Таджикистан |  | Инструментальный мониторинг состояния окружающей среды, зонирование территории в зависимости от степени опасности |
| 45 | Поиск подземных вод для водоснабжения объектов здравоохранения, образования и социальной защиты республики |  | Территория Республики Таджикистан |  | Поиск подземных вод для водоснабжения объектов здравоохранения, образования и социальной защиты республики |
| 46 | Мониторинг экзогенно-геологических процессов Сарезкого озера и окружающей территории |  | Рушанский и Мургабский районы |  | Мониторинг и оценка экзогенно-геологических процессов с целью подготовки информации и принятие своевременних мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций. |
| §8. Тематические работы |  |  |  |  |  |
| 47 | Разработка методологии идентификации редкоземельных элементов в проявлениях Бошгумбез и Дункелдик |  | Территория Республики Таджикистан |  | Изучение редкоземельных элементов и разработка методов их идентификации |
| 48 | Минералогическое изучение проявлений Западного Памира с целью выявления платиноидов |  | Территория Республики Таджикистан |  | Выявление в проявлениях минералов группы платины, кроме меди и никеля |
| 49 | Геологическое строение и полезные ископаемые Таджикистана |  | Территория Республики Таджикистан |  | Изучение и анализ существующих материалов по геологии, тектонике и полезным ископаемым Таджикистана |
| Содержание |  |  |  |  |  |
| 50 | Содержание фонда геологической информации |  | Территория Республики Таджикистан |  | Прием, учет и предоставление информации о геологических исследованиях Таджикистана |
| 51 | Содержание геологического музея |  | Территория Республики Таджикистан |  | Хранение и размещение образцов полезных ископаемых и горных пород |
| 52 | Содержание картфонда и аэроматериалов |  | Территория Республики Таджикистан |  | Приемка, учет и предоставление материалов |
| 53 | Содержание Государственной комиссии по запасам полезных искомаемых Республики Таджикистан |  | Территория Республики Таджикистан |  | Утверждение запасов полезных ископаемых на основании отчетов, прошедших государственную экспертизу |
| 54 | Содержание Государственного учреждения «Центр данных наук о земле Республики Таджикистан» |  | Территория Республики Таджикистан |  | Сбор и анализ геологических исследований с использованием современных цифровых технологий |
| 55 | Содержание Государственного учреждения «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров» |  | Территория Республики Таджикистан |  | Подготовка профессиональных рабочих-мастеров горно-буровых, взрывных, сварочных и других специальностей |
| 56 | Газета «Гандж» (в редакции пост. Правительства РТ от 30.10.2024 №573) |  | Территория Республики Таджикистан |  | Освещение особенностей и достижений в области геологии |

# Приложение 4

# к Государственной программе развития геологической

# отрасли Республики Таджикистан на 2021-2030 годы

Направления геологоразведочных работ за счёт средств инвесторов

| П/н | Месторождение и проявление | Местонахождение объекта | Полезное ископаемое | Методика проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Согдийская область |  |  |  |  |
| 1 | Табоспин | Айнинский район | Золото | Предварительные геологоразведочные работы |
| 2 | Укобхона | Айнинский район | Золото | Предварительные геологоразведочные работы |
| 3 | Пахндара | Айнинский район | Сурьма | Предварительные геологоразведочные работы |
| 4 | Секабат | Матчинский район | Свинец, цинк | Предварительные геологоразведочные работы |
| 5 | Агба | Матчинский район | Свинец, цинк | Предварительные геологоразведочные работы |
| 6 | Баходурбек | Матчинский район | Серебро-золото | Предварительные геологоразведочные работы |
| 7 | Кумарги Боло | Айнинский район | Золото | Предварительные геологоразведочные работы |
| 8 | Тут | Бободжон Гафуровский район | Золото | Предварительные геологоразведочные работы |
| 9 | Оккур | Бободжон Гафуровский район | Золото | Предварительные геологоразведочные работы |
| 10 | Аскутан | Бободжон Гафуровский район | Золото | Предварительные геологоразведочные работы |
| 11 | Сангрен | Бободжон Гафуровский район | Золото | Предварительные геологоразведочные работы |
| 12 | Кушмулло | Бободжон Гафуровский район | Золото | Предварительные геологоразведочные работы |
| 13 | Куллаги | Бободжон Гафуровский район | Золото | Предварительные геологоразведочные работы |
| 14 | Тагансой | Матчинский район | Золото | Предварительные геологоразведочные работы |
| 15 | Машрап | Матчинский район | Золото | Предварительные геологоразведочные работы |
| 16 | Рудное поле Учкул-Каттасой | город Пенджикент | Золото | Предварительные геологоразведочные работы |
| Хатлонская область |  |  |  |  |
| 17 | Даштако | Ховалингский район | Золото | Предварительные геологоразведочные работы |
| Горно-Бадахшанская автономная область |  |  |  |  |
| 18 | Барфи | Мургабский район | Рубин | Предварительные геологоразведочные работы |
| 19 | Якчилва | Мургабский район | Серебро | Предварительные геологоразведочные работы |
| 20 | Равнов | Дарвазский район | Уголь | Предварительные геологоразведочные работы |
| 21 | Пастхуф | Шугнанский район | Порфирит-андезит | Предварительные геологоразведочные работы |
| 22 | Шпат | Рушанский район | Мрамор | Предварительные геологоразведочные работы |
| 23 | Техарв | Ванчский район | Мрамор | Предварительные геологоразведочные работы |
| 24 | Дех | Рушанский район | Гранит | Предварительные геологоразведочные работы |
| 25 | Сохчарв | Шугнанский район | Гранит | Предварительные геологоразведочные работы |
| Города и районы республиканского подчинения |  |  |  |  |
| 26 | Бувак | Варзобский район | Железо | Предварительные геологоразведочные работы |
| 27 | Вармоник | Варзобский район | Кварц | Предварительные геологоразведочные работы |
| 28 | Сангвори Боло | Район Сангвор | Золото | Предварительные геологоразведочные работы |
| 29 | Нуробод | Нурободский район | Железо | Предварительные геологоразведочные работы |

# Приложение 5 # к Государственной программе развития геологической # отрасли Республики Таджикистан на 2021-2030 годы Финансирование Программы геологической отрасли Таджикистана из государственного бюджета на 2021-2030 годы (тысяча сомони) Утвержден в новой редакции пост. Правительства РТ от 30.10.2024 №573

№; Наимено-вание; Коли-чество объектов; Необхо-димые средства; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. План; План; План; План; План; План; План; План; План; План. 1; Капитальные вложения; 20 500; 2 050; 2 050; 2 050; 2 050; 2 050; 2 050; 2 050; 2 050; 2 050; 2 050. 2; Финанси-рование геолого-разведочных работ; 56; 244 183; 15 085; 16 141; 17 271; 18 480; 21 756; 24 355; 29 526; 31 593; 33 805; 36 171. 3; Всего в отрасли; 264 683; 17 135; 18 191; 19 321; 20 530; 23 806; 26 405; 31 576; 33 643; 35 855; 38 221. 4; Региональные работы; 4; 32 762; 3 000; 3 210; 3 435; 3 675; 2 572; 3 020; 3 200; 3 400; 3 550; 3 700. 5; Чёрные металлы; 3; 20 678; 1 450; 1 552; 1 660; 1 776; 1 950; 2 034; 2 156; 2 600; 2 700; 2 800. 6; Цветные металлы; 10; 37 535; 2 050; 2 194; 2 347; 2 511; 2 590; 3 096; 4 997; 5 300; 6 150; 6 300. 7; Драгоценные металлы; 11; 53 931; 2 400; 2 568; 2 748; 2 940; 4 521; 5 268; 7 620; 8 132; 8 534; 9 200. 8; Камнеса-моцветное сырьё; 4; 11 796; 900; 963; 1 030; 1 103; 1 200; 1 220; 1 230; 1 300; 1 400; 1 450. 9; Редкие металлы; 3; 21 766; 1 400; 1 498; 1 603; 1 715; 2 100; 2 500; 2 600; 2 700; 2 800; 2 850. 10; Геофизика; 3; 7 210; 300; 321; 343; 368; 600; 610; 918; 1 050; 1 200; 1 500. 11; Гидрогео-логия, инженерная геология, геоэкология; 4; 16 996; 750; 803; 859; 919; 2 130; 2 175; 2 215; 2 255; 2 291; 2 600. 12; Радиоактивное сырьё; 4; 21 178; 1 450; 1 552; 1 660; 1 776; 2 100; 2 300; 2 340; 2 450; 2 600; 2 950. 13; Тематические работы; 3; 2 166; 80; 86; 92; 98; 240; 275; 280; 295; 320; 401. 14; Содержание; 7; 18 165; 1 305; 1 396; 1 494; 1 599; 1 753; 1 857; 1 970; 2 111; 2 260; 2 420. - СОГДИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. 1; Региональные работы; 1; 8 191; 750; 803; 859; 919; 643; 755; 800; 850; 888; 925. 2; Чёрные металлы; 3; 17 570; 750; 803; 859; 919; 1 950; 2 034; 2 156; 2 600; 2 700; 2 800. 3; Цветные металлы; 3; 11 860; 750; 803; 859; 919; 777; 929; 1 499; 1 590; 1 845; 1 890. 4; Драгоценные металлы; 4; 19 738; 900; 963; 1 030; 1 103; 1 644; 1 922; 2 771; 2 957; 3 103; 3 345. Всего; 11; 57 359; 3 150; 3 371; 3 606; 3 859; 5 014; 5 640; 7 226; 7 997; 8 536; 8 960. - ХАТЛОНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 1; Региональные работы; 1; 8 191; 750; 803; 859; 919; 643; 755; 800; 850; 888; 925. 2; Цветные металлы; 2; 8 794; 700; 749; 801; 858; 518; 619; 999; 1 060; 1 230; 1 260. 3; Драгоценные металлы; 1; 7 262; 750; 803; 859; 919; 411; 475; 693; 740; 776; 837. Всего; 4; 24 247; 2 200; 2 354; 2 519; 2 695; 1 572; 1 849; 2 492; 2 650; 2 894; 3 022. - ГОРНО – БАДАХШАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ. 1; Региональные работы; -; 8 190; 750; 803; 859; 919; 643; 755; 800; 850; 887; 925. 2; Чёрные металлы; -; 3 108; 700; 749; 801; 858; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 3; Цветные металлы; 2; 5 687; 0; 0; 0; 0; 518; 619; 1 000; 1 060; 1 230; 1 260. 4; Драгоценные металлы; 4; 15 742; 0; 0; 0; 0; 1 644; 1 922; 2 771; 2 957; 3 103; 3 345. 5; Радиоактивное сырьё; 1; 10 478; 700; 749; 801; 858; 1 050; 1 150; 1 170; 1 225; 1 300; 1 475. 6; Камнеса-моцветное сырьё; 4; 11 796; 900; 963; 1 030; 1 103; 1 200; 1 220; 1 230; 1 300; 1 400; 1 450. 7; Редкие металлы; 1; 10 883; 700; 749; 801; 858; 1 050; 1 250; 1 300; 1 350; 1 400; 1 425. Всего; 12; 65 884; 3 750; 4 013; 4 293; 4 594; 6 105; 6 916; 8 271; 8 742; 9 320; 9 880. - ГОРОДА И РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПОДЧИНЕНИЯ. 1; Региональные работы; 2; 8 190; 750; 803; 859; 919; 643; 755; 800; 850; 887; 925. 2; Цветные металлы; 3; 11 194; 600; 642; 687; 735; 777; 929; 1 499; 1 590; 1 845; 1 890. 3; Драгоценные металлы; 2; 11 189; 750; 803; 859; 919; 822; 949; 1 385; 1 478; 1 552; 1 673. 4; Радиоактивное сырьё; 3; 10 700; 750; 803; 859; 919; 1 050; 1 150; 1 170; 1 225; 1 300; 1 475. 5; Редкие металлы; 2; 10 883; 700; 749; 801; 858; 1 050; 1 250; 1 300; 1 350; 1 400; 1 425. Всего; 12; 52 156; 3 550; 3 799; 4 064; 4 349; 4 342; 5 033; 6 154; 6 493; 6 984; 7 388. 1; Геофизические работы; 3; 7 210; 300; 321; 343; 368; 600; 610; 918; 1 050; 1 200; 1 500. Всего; 3; 7 210; 300; 321; 343; 368; 600; 610; 918; 1 050; 1 200; 1 500. §1. Гидрогеология, инженерная геология, геоэкология. 1; Гидрогеология, геоэкология; 4; 16 996; 750; 803; 859; 919; 2 130; 2 175; 2 215; 2 255; 2 291; 2 600. 2; Тематичес-кие работы; 3; 2 166; 80; 86; 92; 98; 240; 275; 280; 295; 320; 401. §2. Содержание. 1; Фонд геологической информации; 1; 4 835; 350; 375; 401; 429; 459; 491; 525; 562; 601; 643. 2; Геологический музей; 1; 2 764; 200; 214; 229; 245; 262; 281; 300; 321; 344; 368. 3; Фонд карт и аэромате-риалов; 1; 414; 30; 32; 34; 37; 39; 42; 45; 48; 52; 55. 4; Государст-венную комиссию по запасам полезных ископаемых Республики Таджикистан; 1; 3 919; 280; 300; 321; 343; 400; 410; 420; 450; 481; 515. 5; Государст-венное учреждение «Центр данных наук о земле Республики Таджикистан»; 1; 4 145; 300; 321; 343; 368; 393; 421; 450; 482; 515; 552. 6; Государст-венное учреждение «Центр обучения, переподготовки и повышения квалификации кадров»; 1; 1 104; 80; 86; 92; 98; 105; 112; 120; 128; 137; 147. 7; Газета «Гандж»; 1; 984; 65; 70; 74; 80; 95; 100; 110; 120; 130; 140. Всего; 7; 18 165; 1 305; 1 396; 1 494; 1 599; 1 753; 1 857; 1 970; 2 111; 2 260; 2 420. (в редакции пост. Правительства РТ от 30.10.2024 №573)