|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению Правительства Республики Таджикистан от 27 февраля 2021 года, №53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий по обеспечению реализации Программы развития жилищно-коммунальное хозяйство Республики Таджикистан на 2021-2024 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство (млн. сомони) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | задачи | мероприятия проектн (activities) | Индикатор отдачи (output) | Индикаторы результат (outcom) | Индикатор влияния (impact) | Индикаторы ЦУР | Потребность в финансировании | Источники финансирования (input) |  |  |  |  |  |  |  |  | ответственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет | Местный бюджет | кредитн | гранты | собственые вложения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Отрасль обеспечения питьевого водоснабжения и канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достижение полного обеспечения населения услугами водоснабжения и канализации | До 2024 года на 15% увеличение доступа населения к системам чистой питевой воды | 1.1. Строительство и реабилитация объектов водоснабжения, артезианских скважин, насоных станций | 1.1.1. Объекты и системы, насосные станции, трассы водоснабжения восстановлены и переданы в эксплуатацию | 1.1.2. Доступ населения к услугам централизованного водоснабжения обеспечено в городах до 90% и в сельской 60% | 1.1.3. Достигнуто развитие отрасли и инфраструктуры ситстем водоснабжения | 1.1.4.1. Увеличение доли населения пользующихся услугами безопасного водоснабжения (ЦУР 6.1.1); 2.Привлечение органов местного управления для участия и управления соблюдение правила и порядки обеспечено участие в управлении источниками водоснабжения и санитарии (ЦУР 6.b.1) | 1731,3 | 41 | 29,7 | 114,2 | 1541,3 | 5,1 | 432,9 | 432,8 | 432,9 | 432,9 | ГУП ЖКХ, КГИУГИ, МОГВ, министер ства и ведомства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Строительство и реабилитация сетей водоснабжения в городах и районах |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Реабилитация комплекса объектов очистных сооруже ний городов | 1.3.1. Комплекс объектов систем (станции очистки, насосные станции, коллектора отвода канализационных вод находятся в эксплуатации | 1.3.2. Доступ потребителей к услугам канализации, обеспечено в городской местности до 50% и в сельской до 10% | 1.3.4. Развитие отрасли и инфраструктуры канализациионных систем |  | 199,9 | 20 | 16,5 | 0,5 | 162,9 | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | ГУП ЖКХ, КГИУГИ, МОГВ, министер ства и ведомства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Реабилитация канализационных коллекторов в городах и райцентрах |  |  |  |  | 54,4 | 0 | 10 | 0,2 | 43,5 | 0,7 | 13,5 | 13,5 | 13,7 | 13,7 | ГУП ЖКХ, КГИУГИ, МОГВ, ЕБРР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Отрасль управления твердыми бытовыми отходами и теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Благоустройство центральных полигонов в городах и районах , в 6 городах и районах республики организация полигонов, в 58 городах и районах необходимо благоустройство полигонов ТБО | 2.1.1. Выделены земельные участки для организации 6 полигонов, 58 полигоны благоустроены и находятся в эксплуатации | 2.1.2. Центральные полигоны 58 городов и площадки ТБО приведены в соответствии с санитарно-эпидемиологическим требованиям |  |  | 22 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ГУП ЖКХ, КГИУГИ, МОГВ, ЕБРР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Улучщение порядка управления твердыми бытовыми отходами в городах, райцентрах и сельской местности | 4.1.До 2024 на 15% увеличение доступа потребителей (домохозяйств) услугам санитарии | 2.2. В соответствии с санитарино эпидемиологическим нормам организованы площадки сбора отходов в городах, райцентрах и сельской местности. Восстановлено 500 единиц и построено 100 единиц площадок. | 2.2.1. Выделены земельные участки для организации 100 единиц площадок и находятся в эксплуатации |  | 2.1.3. Санитарно- эпидемиологическое состояние местности населенных пунктов отвечают установленным требованиям | 1. Образование ТБО на душу населения, организации сортировки ТБО по видам (ЦУР 12.4.2); 2. На местном уровне ТБО, объем переработки отходов в тоннах (ЦУР 12.5.1); 3. 3. Объем сбора и вывоза ТБО соответствует объему образованого объема ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУП ЖКХ, КГИУГИ, МОГВ, ЕБРР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Создание структуры по управлению ТБО в сельской местности | 2.3.1. Предприятия организованы и функционируют | 2.3.2. Доступ населения сельской местности к услугам санитарии обеспечен на 60% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МОГВ, сельские джамоаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. Приобретение специальной техники для коммунальных предприятий республики | 2.4.1. Приобретено 420 единиц коммунальной техники | 2.4.2. Организованы услуги санитарии и утилизации ТБО в городах и сельской местности | 2.4.3. Уменьшено влияние отходов на внешню среду и здоровье населения |  | 229,9 | 1 | 0 | 0 | 223,9 | 5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,4 | ГУП ЖКХ, КГИУГИ, МОГВ, ЕБРР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5. Обеспечение предприятий ЖКХ контейнерами сбора отходов в соответствии с санитарно-гигиеническим нормам | 2.5.1. Приобретены 2000 шт контейнеров и переданы в эксплуатацию | 2.5.2. Организован порядок сбора ТБО по разновидностям | 2.5.3. Создано безопасное санитарно-эпидемиологическое состояние городов и райцентров республики |  | 2,3 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | ГУП ЖКХ, КГИУГИ, МОГВ, ЕБРР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6. Организация предприятий по переработке ТБО | 2.6.1. Предприятия по переработке ТБО организованы и функционируют | 2.6.2. Организация процесса переработки ТБО, увеличение сырья вторичного использования (ширпотреб) | 2.6.3.увеличение товаров ширпотреба на основе переработки сырья вторичного использования | 2.6.4. Увеличение промышленных товаров за счет использования вторичных отходов | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ГУП ЖКХ, КГИУГИ, МОГВ, ЕБРР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение экологической безопасности в местах проживания населения | Внедрение новых передовых методов переработки и утилизации ТБО. | 2.7. Организация оборудования переработки ртутосодердащих ламп, электронных, химических и др вредных отходов . Приобретение 3 един. Оборудования для переработки ртутосодержащих ламп. | 2.7.1. Оборудование по переработке химических отходов приобретено и передано в эксплуатацию | 2.7.2. Лампы и другие химические вредные отходы утилизированы и предотвращен их вредное влияние на здоровье населения и внешную среду | 2.7.3.Созданы безопасные условия для мест проживания населения | 2.7.4. В соответствие принятых международных конвенсии прекрашено использование ртутосодержащих ламп и внедрено использование диодных ламп. | 15 | 0 | 0,5 | 0 | 14,5 | 0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | ГУП ЖКХ, КГИУГИ, МОГВ, ЕБРР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для комфортного и безопасного проживания населения в жилом фонде | 3.1. Приведение состояние жилого фонда в соответствие требованиям градостроитель ства и санитарно-гигеническим условиям | 3.1.1. Спортивные и культурно-просветительные площадки отдыха переданы в эксплуатацию | 3.1.2. Для населения созданы социально-културные условия | 3.1.3. Созданные социальные объекты положительно повлияющие на здоровье населения и на развитие детей предотвращения инфекционных заболеваний. |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ГУП ЖКХ, МОГВ, ЕБРР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступ населения к услугам централизованного теплоснабжения | Восстановление систем теплоснабжения. | 4.1. Восстановление систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоэтажном жилом секторе | 4.1.1. Многоэтажные жилые дома обеспечены централизованным теплом горячим водоснабжением | 45.1.2. Обеспечено эфективное использование топливно-энергетических ресурсов республики | 4.1.3. Потребители обеспечены экологически безопасным теплом, досигнуто экономия средств предприятий и семейного бюджета, а также положительное воздействие на здоровье населения | 4.1.4.экономия электор-энергии в зимний период, соответственно экономия средств продприятий и населения на электричество и предотвращение постудных заболеваний ОРВ. | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | ГУП ЖКХ, МОГВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонополизатсия в отрасли ЖКХ | .Развитие конкурентной среды в услугах отрасли ЖКХ | 5.1. Реализация Закона Республики Таджикистан от 01.08.2009г, №542 "О содержание многоквартирных жилых домов и товариществах собственников жилья" | 5.1.1. Подготовка проекта постановления Правительства РТ о механизме реализации указанного Закона РТ | 5.1.2. Развитие альтернативных форм управления объектами ЖКХ | 5.1.3. Повышение качества услуг, доступ населения к услугам ЖКХ | 5.1.4. Повышение жизненого уровня населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУП ЖКХ, КГИУГИ, МОГВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение институтционального потенциала отрасли ЖКХ | Внедрение передовой техники, оборудования и технологий в отрасли ЖКХ | 6.1. Внедрение автоматических оборудований приема платежей за услуги, билинговая система, оборудования учета и регулирования использования воды, тепла и др источников | 6.1.1. Внедрена автоматическая система приема платежей за услуги, билинговая система и оборудования учета внедрены | 6.1.2 .Обеспечена точная отчетность по поступлению и использованию финансовых средств предприятий | 6.1.3. Обеспечено развитие отрасли за счет собственных средств предприятий | 6.1.4. Качество услуг отрасли ЖКХ организовано на международном уровне | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУП ЖКХ, МОГВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1. Совершенствование системы управления отрасли ЖКХ | Подготовка нормативно правовых актов | Достижение эффективного управления отраслью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.1.Организация рабочей группы по поддержке реализации Программы | Организация рабочей группы | Обеспечение эффективной реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.Совершенствование методики определения тарифов коммунальных услуг на предприятиях республики | Совершенствование нормативных актов | Обеспечение безопасной работы обслуживающих предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.Разработка механизма покрытия потерь услуг льготным категориям | Создание республиканской межведомственной рабочей группы | Профилактика вредных факторов деятельности обслуживающих предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение потенциальной мощности отрасли ЖКХ | 11.1. Разработка мероприятий по совершенствованию системы подготовки специалистов для сферы ЖКХ, в том числе организация курсов переподготовки специалистов отрасли | 11.1.1. Организовано обучение специалистов | 11.1.2. Созданы субъекты управления жилищным фондом и коммунальные сооружения | 11.1.3. Обеспечено эффективное использование сооружений | 11.1.4. Качество услуг отрасли ЖКХ организовано на международном уровне | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | МОГВ , ГУП ЖКХ, КГИУГИ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвентаризация сооружений, систем отрасли ЖКХ | 12.1. Определение балансовой принадлежности объектов водоснабжения в сельской местности и организация их эффективного использования | 12.1.1. Подготовка проекта постановления Правительства РТ о балансовой принадлежности сооружений | 12.1.2. Развитие новых форм управления сооружениями предприятий отрасли ЖКХ | 12.1.3. Обеспечено развитие сооружений водоснабжения за счет собственных соедств | 12.1.4. Качество услуготрасли ЖКХ организовано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУП ЖКХ, КГИУГИ, МОГВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  | 2 622,8 | 62 | 368 | 115 | 2 066,1 | 12,6 | 655,7 | 655,7 | 655,9 | 655,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГУП ЖКХ Государственное унитарное предприятие "Жилищно- коммунальное хозяйство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГКИУГИ Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИОГВ Исполнительный орган государственной власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕБРР Европейский Банк Развития и Реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |