Приложение Утверждена
постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от 27 июля 2016 года, №   329
               Программа реализации Национальной концепции Республики Таджикистан
                      по реабилитации хвостохранилищ отходов переработки урановых руд
                                                                 на 2016-2024 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование Программы
	Программа реализации Национальной концепции Респуб​лики Таджикистан по реабилитации хвостохранилищ от​ходов переработки урановых руд на 2016-2024 годы

	Сроки реализации Программы
	2016-2024 годы

	Основание для разработки
	Закон Республики Таджикистан "Об обращении с радиоак​тивными отходами" Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2014 года, № 505 "О Национальной концепции Республики Таджикистан по реабилитации хвостохрани​лищ отходов переработки урановых руд на 2014-2024 го​ды"

	Разработчики Программы
	Министерство промышленности и новых технологий, ГУП "Таджикские редкие металлы", Агентство по ядерной и радиационной безопасности Ака​демии наук Республики Таджикистан

	Основные цели Программы
	1.    Обеспечение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды в зоне влияния объектов насле​дия уранового производства 

2.      Создание условий устойчивого экономического раз​вития районов размещения объектов уранового наследия

	Основные задачи
	1.      Совершенствование  и  согласование     законода​тельной и нормативной базы управления, безопасно​стью и реабилитацией объектов урановых  наследия, в том числе:

- оптимизация и установление национальных критериев обеспечения безопасности и эффективного осуществления реабилитационных мероприятий; 

- разработка требований и условий лицензирования; 

- введение правил проведения международной экспер​тизы;





	
	- совершенствование процедур оценок эффективности выполняемых мероприятий; 

- управление данными мониторинга и надзора и др. 

2.      Создание эффективной системы контроля безо​пасности обращения с отходами переработки урановых руд и долговременного безопасного управления пло​щадок объектов уранового наследия, в том числе; 

- оценка состояния на основе проведения инвентариза​ции и паспортизации объектов уранового наследия;

 - разработка и реализация программы поддержки объ​ектовых систем мониторинга и технического надзора;

 -  обеспечение программы индивидуального  монито​ринга персонала и ведение регистра облучения;

 - разработка  планов радиационной защиты при осуще​ствлении мероприятий и программ институционально​го контроля на период после завершения реабилитаци​онной деятельности .

3.      Развитие технической инфраструктуры подразде​лений и кадрового потенциала оператора и регулятора для эффективного осуществления своих функций .

4.      Улучшение    социально-экономических    условий проживания населения на территориях зоны влияния объектов бывшего уранового производства .

5.      Создание  нормативных  правовых  условий  для привлечения  международных  инвестиций  поддержки программ реабилитационной деятельности.

	Необходимые ресурсы и источ​ники финансиро​вания
	Реализация Программы осуществляется за счёт раз​личных источников, в том числе средств Государственного бюджета, привлечения внебюджетных средств и междуна​родной помощи.

На реализацию ряда задач Программы - обеспечение радиоэкологического мониторинга и технического надзора из республиканского бюджета заложены целевые транс​ферты (в 2015 году - 500,0 тысяч сомони). Предполагается, что финансирование в этом направлении сохранится и в дальнейшем, а также будет расширено в соответствии с предлагаемым перечнем первоочередных мероприятий.                   Финансирование работ по выполнению отдельных за​дач Программы будет определяться конкретными проекта​ми международного  сотрудничества,  а также в  рамках бюджетного   финансирования   на   выполнение   функций оператора площадок уранового наследия в соответствии с предлагаемым   перечнем   первоочередных   мероприятий данной Программы. Объёмы ежегодного финансирования Программы будут уточняться при формировании бюджета

	
	на  соответствующие финансовые годы в соответствии с за​конодательством Республики Таджикистан.

Предполагается, что финансирование, необходимое |для оснащения аналитических лабораторий и матери​ально-технического обеспечения деятельности органи​заций оператора (Специализированного предприятия ГУП «Таджредмет») и лабораторий регуляторного ор​гана Республики Таджикистан, а также обучение спе​циалистов будет осуществляться в основном за счёт про-ектов международной технической помощи, в частности |в рамках проектов сотрудничества с Международным Агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и другими [программами. 



	
	Операционные, расходы лабораторий и групп техниче​ского инспекторского надзора осуществляются за счёт  государственного бюджета в рамках данной Программы, также как и другие мероприятия, описанные в приложе​нии.
Работы по оценке безопасности и разработке технико-
экономического обоснования (ТЭО) мероприятий, в част-​
ности, для объектов города Истиклол.. Дигмай и
некоторых других, а также финансирование ряда инженер-​
ных мероприятий, предполагается осуществить в рамках
комплексной программы технической помощи Комиссии
государств - участников СНГ по использованию атомной
энергии в мирных целях и проектов Европейского Союза
(ЕС). Предполагается, также, что в 2017 года будет создан
фонд стран-доноров, что позволит выполнить работы по
приведению ряда площадок наследия уранового производ-​
ства в Республике Таджикистан в безопасное состояние.
Работы по обеспечению регуляторного и технического
надзора этих проектов будут профинансированы в рамках 
бюджета данной Программы.
В результате осуществления данной Программы будут |получены следующие ожидаемые результаты:
1. Будут усовершенствованы в соответствии с передо​вой мировой практикой Национальные стандарты (нормы и рравила) планирования и осуществления реабилитационных мероприятий на объектах уранового наследия.
"2. Будут разработаны, оптимизированы и регулярно выполняться программы объектового мониторинга и техни​ческого надзора, а также программы обращения с отходами на площадках наследия, как инструмент поддержки и обес​печения радиационного контроля, а также для оценки эф-фективности выполнения реабилитационных мероприятий.


3. Организации (операторы) площадок наследия урано​
вого производства будут лучше подготовлены и смогут
более эффективно выполнять функции надзора за безопас​
ностью площадок наследия, своевременно реагировать на
аварийные ситуации, а также осуществлять информирова​
ние местных органов власти и население по вопросам пла​
нирования и осуществления проектов реабилитационной
деятельности.
4. Будут разработаны и подготовлены совместно с ме​
ждународными партнёрами комплексные программы по​
этапного планирования и осуществления реабилитацион​
ных мероприятий с использованием фондов международ​
ной помощи, а также национальных фондов. Финансиро-
вад^^еролриятий no.psiq*шторному -и техническом^" над​
зору в рамках данной Программы позволит обеспечить
эффективное   выполнение   и   устойчивость   результатов
осуществления проектов международной помощи.
5. Будет создана система повышения квалификации и
подготовки национальных кадров в области планирования,
осуществления реабилитационной деятельности, радиаци​
онной безопасности, обращения с отходами, аналитиче​
ской поддержки программ мониторинга и технического
надзора.
6. Будет создана информационно-аналитическая систе​
ма и база данных о состоянии объектов уранового насле​
дия, данных мониторинга и осуществляемых рекультива-
ционных мероприятий (паспортизация объектов уранового
наследия).
7. В результате осуществления мероприятий в рамках
данной Программы на объектах уранового наследия будут
обеспечены управляемость данными площадками, что бу​
дет способствовать привлечению финансов для осуществ​
ления реабилитационных мероприятий. Будут улучшены
социально-экономические условия развития пострадавших
районов под воздействием объектов уранового наследия,
повысится инвестиционная привлекательность для возро​
ждения территорий размещения объектов уранового ,;на-
следия, а также будут снижены риски негативного возд&й^
ствия объектов уранового наследия на здоровье людей 'fa
окружающую среду,


	
	бюджета данной Программы.

В результате осуществления данной Программы будут |получены следующие ожидаемые результаты:
1. Будут усовершенствованы в соответствии с передо​вой мировой практикой Национальные стандарты (нормы и правила) планирования и осуществления реабилитационных мероприятий на объектах уранового наследия.
2. Будут разработаны, оптимизированы и регулярно выполняться программы объектового мониторинга и техни​ческого надзора, а также программы обращения с отходами на площадках наследия, как инструмент поддержки и обес​печения радиационного контроля, а также для оценки эффективности  выполнения реабилитационных мероприятий.


	
	   3. Организации (операторы) площадок наследия урано​-
вого производства будут лучше подготовлены и смогут
более эффективно выполнять функции надзора за безопас​
ностью площадок наследия, своевременно реагировать на
аварийные ситуации, а также осуществлять информирова​
ние местных органов власти и население по вопросам пла​
нирования и осуществления проектов реабилитационной
деятельности.
  4. Будут разработаны и подготовлены совместно с ​
международными партнёрами комплексные программы по​
этапного планирования и осуществления реабилитацион​-
ных мероприятий с использованием фондов международ​-
ной помощи, а также национальных фондов. Финансиро-
вание мероприятий по регуляторному и техническому  над​зору  в рамках данной Программы позволит обеспечить
эффективное   выполнение   и   устойчивость   результатов
осуществления проектов международной помощи.
  5. Будет создана система повышения квалификации и
подготовки национальных кадров в области планирования,
осуществления реабилитационной деятельности, радиаци​
онной безопасности, обращения с отходами, аналитиче​
ской поддержки программ мониторинга и технического
надзора.
7. Будет создана информационно-аналитическая систе​
ма и база данных о состоянии объектов уранового насле​
дия, данных мониторинга и осуществляемых рекультива-
ционных мероприятий (паспортизация объектов уранового
наследия).
7. В результате осуществления мероприятий в рамках
данной Программы на объектах уранового наследия будут
обеспечены управляемость данными площадками, что бу​
дет способствовать привлечению финансов для осуществ​
ления реабилитационных мероприятий. Будут улучшены
социально-экономические условия развития пострадавших
районов под воздействием объектов уранового наследия,
повысится инвестиционная привлекательность для возро​
ждения территорий размещения объектов уранового ,;на-
следия, а также будут снижены риски негативного возд&й^
ствия объектов уранового наследия на здоровье людей 'fa
окружающую среду,


	
	
осуществления реабилитационной деятельности, радиаци​-
онной безопасности, обращения с отходами, аналитиче​с-
кой поддержки программ мониторинга и технического
надзора.
    6.Будет создана информационно-аналитическая систе-​
ма и база данных о состоянии объектов уранового насле​-
дия, данных мониторинга и осуществляемых рекультива-
ционных мероприятий (паспортизация объектов уранового
наследия).
7. В результате осуществления мероприятий в рамках
данной Программы на объектах уранового наследия будут
обеспечены управляемость данными площадками, что 

бу​дет способствовать привлечению финансов для осуществ​ления реабилитационных мероприятий. Будут улучшены социально-экономические условия развития пострадавших районов под воздействием объектов уранового наследия,
повысится инвестиционная привлекательность для возро-​
ждения территорий размещения объектов уранового ,;на-
следия, а также будут снижены риски негативного возд&й^
ствия объектов уранового наследия на здоровье людей 'fa
окружающую среду,
.
'Ц


	
	ждения территорий размещения объектов уранового  на-
следия, а также будут снижены риски негативного воздействия  объектов уранового наследия на здоровье людей и окружающую среду.


