Приложение 2

по решению Правительства

Республики Таджикистан

от «29» мая 2025 года, №334

План мероприятий по реализации

Программы цифровизации сельского хозяйства Республики Таджикистан

на 2025-2029 годы

| № п/н | Цель, задачи и мероприятия | Срок выполнения | Оконча- тельный результат | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные | Партн-еры по разви-тию и частный сектор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Распределение финансов по годам (млн сомони) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственный бюджет |  |  |  |  | партнеры по развитию |  |  |  |  | частный сектор |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| 1. | Анализ, разработка и внесение изменений и дополнений в действующие нормативно правовые акты в области цифровизации сельского хозяйства в Таджикистане с целью адаптации нормативноправовой базы сельскохозяйственного сектора к новым видам отношений, регулирующих деятельность объектов и субъектов цифровизации сельского хозяйства, создания инфраструктуры, упрощение процедур, привлечение капитала и современные технологии, технологий и платформ, обеспечивающих прием, хранение, обработку и защиту данных, подготовку квалифицированных кадров, обеспечение информационной безопасности, развитие програмных решений для нового качества использования ИКТ | 2025-2029 | В направлении цифрови-зации сельскохозяйственного сектора проводятся анализы и вносятся изменения и дополнения в соответ-ствующие норматив-ные правовые акты |  |  |  |  |  | 0,52 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |  |  | МСХ, МЮ, МЭРТ, МОН, МПНТ, ГКИУГИ ГКЗУГ, КМР, АИЦТ, АМИ, СС, АДФХ, НПО, ЧС | ВБ, АБР, МФСР (IFAD), НОМС (GIZ), ЕС, АМР США (USAID), ПСО ООН (FAO), Кооператив “Сароб” |
| 2. | Проведение всесторонней оценки потребностей в области ИКТ в центральном аппарате Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан и его подведомственных организациях | 2026-2029 | Требования и потребности в области ИКТ определ-яются централь-ным аппаратом Министерст-ва сельского хозяйства и его подведом-ственными организаци-ями |  |  |  |  |  | 0,35 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |  |  | МСХ, МФ, МЭРТ, АИЦТ, ИОГВОГР | ВБ, АБР, ПСО ООН (FAO), МФСР (IFAD), НОМС (GIZ), ЕС, АМР США (USAID), ООО “Мармари” |
| 3. | Создание единой цифровой платформы для сельского хозяйства и агропродовольственной системы Республики Таджикистан | 2026-2028 | Единая цифровая платформа будет разработана и введена в эксплуа-тацию |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,91 | 0,05 |  |  | 0,011 | 0,011 | 0,011 |  |  | МСХ, МФ, МЭРТ, АИЦТ | ВБ, АБР, МФСР (IFAD), НОМС (GIZ), ЕС, АМР США (USAID), ПСО ООН (FAO), Кооператив “Сароб” |
| 4. | Создание Единого портала доступа к услугам (единого окна) для фермеров и других заинтересованных сторон в сельскохозяйственном секторе (поставщики производственных материалов, торговцы, сельскохозяйственные предприятия, перерабатывающие предприятия, финансовые учреждения, посредники и другие участники) с целью предоставления доступа к услугам, связанным с сельским хозяйством (регистрация и управление земельными ресурсами, субсидии и финансовая поддержка, онлайн-платежи и налоговые услуги, сертификация, подача документов и т.д.), в электронной форме. Предоставление API для третьей стороны разработчиков. Разработка мобильных приложений для легкого доступа к порталу с разных устройств. Внедрение передовых методов защиты данных, таких как двухфакторная аутентификация, шифрование данных и система мониторинга на предмет подозрительной активности. Хранение данных в облачных технологиях | 2026-2028 | Будет создан единый сервисный портал, программный интерфейс (API), мобильные приложения для легкого доступа к порталу, передовые методы защиты данных |  |  |  |  |  | 3,3 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |  | МСХ, МФ, МЭРТ, АИЦТ, ГКЗУГ, НБТ, НК, АПС, ТАДЖИКСТАН-ДАРТ | ВБ, АБР, ПСО ООН (FAO), МФСР (IFAD), НОМС (GIZ), ЕС, АМР США (USAID), Кооператив “Сароб” |
| 5. | Создание центра/отдела в области сбора и обработки данных на базе инфраструктуры оцифровки сельскохозяйственного сектора Министерства сельского хозяйства, который отвечает за разработку различных методов анализа данных и отчетов, а также оказывает помощь всем министерствам и ведомствам, связанным с вопросами сельского хозяйства и вопросами, связанными с данными | 2026-2029 | Своевремен-ный доступ и обработка необходимой отраслевой информации |  |  |  |  |  | 4,75 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |  |  | МСХ, МФ, МЭРТ, АИЦТ, АПС, ГКЗУГ, КМР | ВБ, АБР, ПСО ООН (FAO), МНИИПП (IFPRI), МФСР (IFAD), НОМС (GIZ), ЕС, АМР США (USAID), ООО “Мармари |
| 6. | Создание, развитие и использование решений на основе технологий искусственного интеллекта для информационных систем, которые определяют: - доля рынка семян сельскохозяй-ственных культур, отслеживание которой обеспечивается; - доля рынка зерна и продуктов его переработки, отслеживание которых обеспечено; - доля рынка овощей/ фруктов /сухофруктов/ бахчевых, отслеживание которых обеспечивается; - доля сельскохозяйственных угодий, доступная в цифровом формате и доступная для информирования граждан и предпринимателей; - наличие информации о структуре севооборота, проводимого на земельных участках, количестве и типах минеральных удобрений, в том числе азотных; - наличие информации о сельскохозяйственной продукции, произведенной на приусадебных земельных участках (виды, урожайность, валовой сбор урожай) и производителях сельскохозяйст-венной продукции; - возможность дистанционно определять фактическое производство сельскохозяйственных культур и оценивать тенденции их развития - предоставление информации о прогнозе посева, объемах производства и потенциале экспортных возможностей сельскохозяйственной продукции в зависимости от сортов, размеров и местонахождения по регионам; - создание базы селекции семян для посева и сортировка по регионам перспектив посева по типу сельскохозяйственной продукции, ориентированной на экспорт | 2025-2027 | Для информационных систем используют-ся решения на основе технологий искусствен-ного интеллекта |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  | 0,032 | 0,032 | 0,032 |  |  | МСХ, МФ, МЭРТ, АИЦТ, ГКЗУГ, КМР, АПС, АС, ИОГВОГР | ВБ, АБР, ПСО ООН (FAO), МФСР (IFAD), НОМС (GIZ), ЕС, АМР США (USAID), Кооператив “Сароб” |
| 7. | Закупка необходимого оборудования в соответствии с техническими условиями (серверы, компьютеры и т.д.). Укрепление материально-технической базы. Создание сетевой инфраструктуры Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан | 2025-2028 | Будет создана благоприят-ная основа для цифровиза-ции сельского хозяйства. Укрепление материально-технической базы и создание сетевой инфраструк-туры Министер-ства сельского хозяйства Республики Таджикис-тан |  |  |  |  |  | 20,8 | 5,175 | 5,175 | 5,175 | 5,175 |  |  |  |  |  | МСХ, МФ, АИЦТ, ГУП ЦЦПККСХ | ВБ, АБР, ПСО ООН (FAO), МФСР (IFAD), НОМС (GIZ), ЕС, АМР США (USAID) |
| 8. | Создание и внедрение реестра дехканских (фермерских) хозяйств в качестве доступного инструмента для мониторинга, разработки и реализации политики для Министерства сельского хозяйства и других ведомств, а также для обеспечения доступа фермеров к вводу данных и доступу к услугам. Реестр, оснащенный еID, должен быть интегрирован с существующим цифровым земельным кадастром, единым окном и системами агентства статистики | 2025-2027 | Подготовле-на информационно-справочная база данных, составлен и ведется реестр дехканских хозяйств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,3 | 0,2 |  |  | МСХ, МФ, МЭРТ, АИЦТ, ГКЗУГ, НК, АПС | ВБ, АБР, ПСО ООН (FAO), ООО Мармари |
| 9. | Формирование базы данных ведущих специалистов отрасли, лучших практик, идей и бизнес-планов для привлечения капитала | 2025-2028 | Будет создана база данных специалис-тов в области сельского хозяйства |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,05 |  |  | 0,011 | 0,011 | 0,011 |  |  | МСХ, АИЦТ, ТАСХН, ТАУ, ГУП ЦЦПККСХ | ВБ, АБР, ПСО ООН (FAO), МФСР (IFAD), НОМС (GIZ), ЕС, АМР США (USAID), Кооператив “Сароб” |
| 10. | Разработка геопространственной платформы Министерства сельского хозяйства с функциями мониторинга состояния почв, водных ресурсов, деградации земель, агрометеорологических станций, логистических объектов и других соответствующих сельскохозяйственных параметров с возможностью прогнозного анализа погоды путем интеграции с существующими информационными ресурсами | 2026-2029 | Будет создана обсервато-рия геопространственной информаци-онной системы для мониторинга почв, а также будет создан фермерский реестр |  |  |  |  |  | 3,05 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |  | МСХ, МФ, АИЦТ, ГКЗУГ, КООС, КЧС, АМИ | ВБ, АБР, ПСО ООН (FAO), МФСР (IFAD), НОМС (GIZ), ЕС, АМР США (USAID), Кооператив “Сароб” |
| 11. | Создание модельной цифровой фермы в Аграрном университете Таджикистана, оснащение фермы интеллектуальными технологиями и обучение и деятельность для различных групп населения | 2026-2028 | В Таджикском аграрном университете будет организова-на цифровая демонстрационная ферма |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | МСХ, МФ, МОН , АИЦТ, ТАУ, ГУП ЦЦПККСХ | ВБ, АБР, ПСО ООН (FAO), МФСР (IFAD), НОМС (GIZ), ЕС, АМР США (USAID) |
| 12. | Применение программы развития потенциала на нескольких уровнях для расширения знаний, навыков и возможностей в области цифрового сельского хозяйства, организация кафедры цифровизации при ГУП «Центр цифровизации, инновации и повышения квалификации кадров сельского хозяйства», документирования результатов и последующего масштабирования | 2026-2028 | Реализация программы развития потенциала будет улучшена на разных этапах, будет налажена связь между наукой и производ-ством |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,1 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | МСХ, МФ, МЭРТ, МОН, АГУ, КМР, ТАУ, ИОГВОГР АДФХ, НПО, ЧС | ВБ, АБР, ПСО ООН (FAO), МФСР (IFAD), НОМС (GIZ), ЕС, АМР США (USAID) |
| 13. | Развития единой цифровой платформы и создание на ней образовательной платформы для подведомственных организаций Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистана | 2026-2028 | Будет органи-зована единая цифровая платформа для расширения, Формирова-ние и развитие цифровиза-ции сельского хозяйства |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |  |  |  |  |  | МСХ, МФ, МОН, АИЦТ, АПС, ТАСХН, ТАУ | ВБ, АБР, ПСО ООН (FAO), МФСР (IFAD), НОМС (GIZ), ИА, АМР США (USAID) |
| 14. | Разработка и внедрение в систему высшего и среднего профессионального образования новых образовательных программ и образовательных стандартов по инновационным технологиям цифрового сельского хозяйства (включая использование прямого посева, технологию точного посева, биотехнологию и т.д.), включая курсы повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса, которые представляют собой комплекс мер по передаче знаний и распространению ресурсосберегающих сельскохозяйственных технологий и биотехнологии сельскохозяйственного производства | 2025-2029 | Новые образова-тельные программы и образова-тельные стандарты по инновацион-ным технологиям цифрового сельского хозяйства будут разработаны и внедрены в систему высшего и среднего профессио-нального образования |  |  |  |  |  | 1,95 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |  |  | МСХ, МФ, МОН, АИЦТ, ТАСХН, ТАУ, ГУП ЦЦПККСХ | ВБ, АБР, ПСО ООН (FAO), МФСР (IFAD), НОМС (GIZ), ЕС, АМР США (USAID), ОО “Нексигол” |
| 15. | Изучение передового опыта и подготовка высококвалифицированных кадров с хорошими цифровыми знаниями | 2025-2029 | Передовой опыт обучения и подготовки высококва-лифициро-ванных кадров с хорошими цифровыми знаниями |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |  |  |  |  |  | МСХ, МФ, МОН, АИЦТ, АПС, ТАУ, ТАСХН, ГУПЦЦПККСХ | ВБ, АБР, ПСО ООН (FAO), МНИИПП (IFPRI), МФСР (IFAD), НОМС (GIZ), ЕС, АМР США (USAID), |
| 16. | Обеспечение широкого доступа в интернет всем фермам и предприятиям отрасли с использованием лучших мировых практик цифровизации агропромышленного комплекса и внедрение автоматизированных систем и новейших технологий на фермах и предприятиях отрасли | 2026-2029 | Все фермы и предприятия в отрасли широко и постоянно подключены к интернету | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СС, МСХ, АИЦТ, ИОГВОГР |  |
| 17. | Обеспечение доступа для всех желающих к электронной сельскохозяйственной библиотеке - Kitob E-Library, которая включает доступ к более чем 600 материалам по сельскому хозяйству, развитию сельского хозяйства и экономике Центральной Азии, охватывающим Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан и Российскую Федерацию | 2026-2029 | Обеспечение к расширенному доступу сельскохозяйственной электронной библиотеке “Kitob E-Library” для заинтересованных лиц |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МСХ, АИЦТ, ТАСХН, ТАУ | ВБ, АБР, ПСО ООН (FAO) |
| 18. | Внедрение информационных и торговых веб-платформ, предос-тавляющих информацию о ценах на фрукты и овощи в Таджикис-тане и в других странах Центральной Азии | 2026-2028 | Внедрены и широко используют-ся информа-ционные и Коммерчес-кие платформы |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,021 | 0,021 | 0,021 |  |  | МСХ, ЧС, АИЦТ, ГУП ЦЦПККСХ | ВБ, АБР, ПСО ООН (FAO), ОО Нексигол, Кооператив Сароб |
| 19. | Широкое внедрение цифровых финансовых услуг в отдаленных сельских районах. Организация обучения бухгалтеров сельскохозяйственного сектора бухгалтерской документации, подготовка и представление отчетов в цифровом виде в соответствую-щие органы (налогов, статистики и пенсий) | 2026-2029 | Электрон-ные услуги в сельском хозяйстве будут развиваться и становиться доступными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АИЦТ, АПС, МСХ, МФ, МЭРТ, НБТ, КМР, ИОГВОГР | ВБ, АБР, ПСО ООН (FAO) |
| 20. | Обучение и повышение уровня знаний и навыков кадров сферы, в том числе фермеров и дехканов, в использовании цифровых технологий. Предоставление экономических, финансовых и юридических консультаций, организация и проведение мероприятий, семинаров, изучение опыта, практических занятий, подготовка программ обучения, методические рекомендации и учебные пособия | 2025-2028 | Повышение уровня знаний и навыков сельскохозяйственных кадров в направлении использова-ния цифровых технологий |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 0,15 | 0,11 | 0,06 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |  |  | МСХ, МОН, АИЦТ, АПС, АГУ, ТАУ, ИОГВОГРНПО, ЧС, АДФХ, ГУП ЦЦПККСХ | ВБ, АБР, ПСО ООН (FAO), МФСР (IFAD), НОМС (GIZ), ЕС, АМР США (USAID), Кооператив Сароб |
| 21. | Выявление и мониторинг современных складов и холодильных камер, оснащенных цифровой техникой, по республике и отдельно в городах, районах и областях | 2026-2029 | Ведется мониторинг складов и холодильных камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МСХ, АС, АИЦТ, ИОГВОГР | ВБ, АБР, ПСО ООН (FAO), |
| 22. | Сбор отраслевых данных для решения задач по направлению землепользования и возделывания, составу почвы, идентификации, мониторингу и планированию производства сельскохозяйственных культур в режиме реального времени, состоянию роста сельскохозяйственных культур, подготовке от предсезонной подготовки до сбора урожая, засоленности и деградации | 2026-2029 | Сбор отраслевых данных, предотвра-щение засоления и деградации земель |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  | МСХ, ГКЗУГ, АМИ, ТАСХН, ИОГВОГР | ВБ, АБР, ПСО ООН (FAO), |
| 23. | Показ агропромышленного комплекса в цифрах в целом и с отдельным распределением по городам и районам республики, подключение, обмен, нахождение в работе и регулярное получение информации и отчетов отрасли из городов и районов | 2025-2027 | Данные по сельскому хозяйству будут доступны своевремен-но |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |  |  |  |  |  | МСХ, АИЦТ, АПС, ИОГВОГР | ВБ, АБР, МФСР (ИФАД), НОМС (GIZ), ЕС, АМР США (USAID), ПСО ООН (FAO), |
| 24. | Организация и внедрение первых цифровых сервисов в сфере продаж и доступности товаров и услуг (онлайн-сервисы по доступности сельскохозяйственной продукции, семян, минеральных удобрений, инновационных техник и технологий, предоставление консультаций, рекомендаций, организация практического обучения и привлечение квалифицированных специалистов). Подготовка и распространение просветительских обучающих видеороликов о представлении отчетов в цифровом виде в соответствующие органы | 2025-2029 | Посредством цифровиза-ции создаются онлайн-сервисы, ведется рекламно пропагандистские работы |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |  | МСХ, АИЦТ, АПС, ТАСХН, ИОГВОГР ГУП ЦЦПККСХ | ВБ, АБР, ПСО ООН (FAO), Кооператив Сароб |
| 25. | Своевременный доступ через программу (онлайн-платформы) к ценам на сельхозпродукцию на рынке, хранению, переработке и использованию удобрений | 2026-2028 | Посредством приложении (онлайн-платформа) осуществляется контроль цен на сельскохозяйственную продукцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,2 |  |  |  | МСХ, АПС, АС,АСППРТ, ИОГВОГР | ВБ, АБР, ПСО ООН (FAO), ОО Нексигол, ОО МДЭО |
| 26. | Выявление, мониторинг и плани-рование садов и виноградников, приусадебных участков и подсоб-ных хозяйств и доступ к ГИС-станциям и привлечение квалифицированных специа-листов для обработки данных, полученных с помощью дронов | 2025-2028 | В результате мониторинга и планирова-ния садов и виноградни-ков определяют-ся земли придворо-вых и подсобных хозяйств |  |  |  |  |  | 0,11 | 0,11 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | МСХ, МФ, МЭРТ, ГКЗУГ, ГКНБ, ТАСХН, ИОГВОГР | ВБ, АБР, ПСО ООН (FAO) |
| 27. | Создание зеленых технологических территорий, агропарков и современных технопарков | 2027-2029 | Использова-ние современных технологий заложит основу для развития отрасли |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  |  | ВК,ВМ, ВРИС, ВСТН, АИТР, КВДҶ “Тоҷикаг-ролизинг”, МИҲДВШН | БҶ,БОР, ФБРК (ИФАД, НСОҲБ (GIZ), ИА, АИМАРБ, СОК СММ (FAO), Кооперативи “Сароб” |
| 28. | Нахождение путей поддержки дехканских и фермерских хозяйств (предоставление субсидий, льготных кредитов и др.). Организация агрофонда | 2026-2029 | Будут стимулиро-ваться фермерские и сельские хозяйства, будет создан агрофонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  |  | МСХ, МФ, МЭРТ, ГБ, КО, АИЦТ, ИОГВОГР | ВБ, АБР, ПСО ООН (FAO), Кооператив Сароб |
| 29. | Изучение и анализ международного опыта в области переписи, регистрации, отслеживания и электронной идентификации в животноводстве и при необходимости разработка соответствующих документов | 2026-2029 | Будет проведено изучение международного опыта и разработаны соответствю-щие документы |  |  |  |  |  | 1,06 | 0,61 | 1,0 | 0,5 |  |  |  |  |  |  | МСХ, КПБ, ГУП ЦЦПККСХ | ВБ, АБР, ПСО ООН (FAO), |
|  |  |  |  | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |  | 40,8 | 20,53 | 18,143 | 16,383 | 15,833 | 3,633 | 2,634 | 2,034 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,660 |  |  |  |  | 111,68 |  |  |  |  | 8,301 |  |  |  |  |  |  |