Приложение 2

Утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 27 мая 2020 года, №293
МАТРИЦА ДЕЙСТВИЙ ПРОГРАММЫ УСКОРЕННОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА 2020-2025 ГОДЫ

	Приоритеты
	Задачи
	Мероприятия

	Индикаторы

(конечные результаты)
	Ответст-венные
	Общие требования к финансиро-ванию (млн сомони)
	Источники финансирования
	Срок выпол-нения

	
	
	
	
	
	
	Бюд-жет
	Доноры
	Част-ный сектор
	

	ГЛАВА 1
1. СОЗДАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ

	1. Создание институцио-нальных основ для устойчивого развития и предотвращения отраслей промышленности
	1.1. Укрепление институциональной системы в отрасли


	1.Совершенствование законодательной базы для содействия развитию отраслей промышленности
	Увеличился объем инвестиций в отрасль 
	МПНТ, МЭРТ,

ГКИУГИ,
МФ,
ЧС

	1,2
	
	1,2
	
	2020-

2025

	
	
	2. Упрощение порядка получения 
разрешения на право ипользования глубинных слоев земли и земельных участков для строительства промышленных предприятий

	
	МПНТ,
ГКЗУГ,

ОМИГВ,
ЧС
	0,097
	
	0,097
	
	2020

	
	
	3. Переход к электронному статистическому отчету


	
	АС,

МПНТ, МЭРТ, МФ
	9,7
	
	9,7
	
	2020-

2021

	
	
	4. Разработка правовой базы по выделению земельного участка для посева сырья производственным предприятиям легкой и пищевой промышленности
	 
	МПНТ, ГКЗУГ, МСХ, ОМИГВ,

ЧС
	0,097
	
	0,097
	
	2020-

2021

	
	
	5. Разработка порядка проведения электронных конкурсов в области использования глубинных слоев земли
	
	ГУГ
МПНТ,
МФ, СС, МЭРТ, ГКИУГИ,  ЧС
	0,097
	
	0,097
	
	2020-

2021

	
	
	6.Перерегистрация земельных участков, связанных с производственной деятельностью промышленных предприятий
	
	ГКЗУГ, МПНТ, АС
	9,7
	
	9,7
	
	2020-

2021

	
	
	7.Передача геологических данных в электронном виде
	
	ГУГ,

СС
	0,970
	
	0,970
	
	2020-

2021

	
	
	8.Создание промышленных зон в некоторых городах и районах республики
	
	МПНТ,

ГКИУГИ,МЭРТ, ОМИГВ
	0,096
	
	0,096
	
	2020-

2025

	
	
	9.Осуществление мероприятий по соблюдению экологических требований и техники безопасности
	 
	КООС, МПНТ
	0,194
	
	0,194
	
	2020-

2025

	Всего:
	
	
	
	
	22,151
	
	22,151
	
	

	
	1.2. Совершенствова-
ние механизмов таможенного и тарифного регулирования для

защиты отечественных производителей в рамках норм ВТО

	1. Внесение изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Таджикистан «О таможенном тарифе РТ» в соот-ветствии с нормами ВТО
	Установлен объем импортных пошлин в рамках 

членства ВТО для
защиты отечественных производителей

	МЭРТ, МПНТ,

ТС,

МФ, ГКИУГИ
	1,067
	
	1,067
	
	2020-

2025

	
	
	2.Ускорение процесса вступления Таджикистана в программу общей системы льгот Европейского союза 

(«ВСП+ЕС GSP+») 
	
	МЭРТ, МПНТ, ГКИУГИ,
ТС,

МФ,


	0,097
	
	0,097
	
	2020-

2025

	
	
	3. Совершенствование Технического регламента Республики Таджикистан «О безопасности продовольственных продуктов»
	
	АСМСТ, МПНТ, МЭРТ,

ЧС
	0,097
	
	0,097
	
	2020-

2025

	
	
	4.Осуществление необходимых мер по Перечню исключенных товаров, которые будут исключены из свободной торговли в рамках Протокола двустороннего соглашения между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан  
	
	МПНТ, МЭРТ, МИД,

ЧС
	0,097
	
	0,097
	
	2020-

2025

	
	
	5.Принятие необходимых мер для предотвращения неофициального ввоза товаров и некачественной продукции
	
	ТС,

МПНТ, МЭРТ,

МФ,

ОМИГВ


	0,097
	
	0,097
	
	2020-

2025

	
	
	6. Освобождение от таможенных пошлин импорта раствора йода и полный контроль над импортом и его использованием
	
	МФ

МЭРТ,

МПНТ, МЗСЗН,

ТС
	0,097
	
	0,097
	
	2021

	
	
	7. Создание равных условий конкуренции отечественной и импортной продукций
	
	МПНТ,

АМС,

МЭРТ,

МФ
	0,097
	
	0,097
	
	2020

	Всего:
	
	
	
	
	1,649
	
	1,649
	
	

	
	1.3.Совершенствова-

ние кредитно - финансовой политики с целью обеспечения

предприятий отрасли кредитными ресурсами на разумных условиях
	1.Предоставление промышленным предприятиям кредитов по льготным процентам 
	
	НБТ,

МПНТ,

МФ,

МЭРТ,
Фонду поддержки предпринимательства


	в пределах выделенной суммы (для Фонду поддержки предпринимательства)
	
	
	
	2021-

2025

	
	
	2. Выдача многократных въездных виз иностранным инвесторам и иностранным специалистам, привлекаемым к промышленным производственным предприятиям по импортозамещающим и экспортно-ориентированным продукциям
	
	МИД, МПНТ


	0,194
	
	0,194
	
	2021

	
	
	3. Разработка правовых основ использования системы государственных заказов для развития отечественного конкурентоспособного производства

	
	МПНТ,

МФ, МЭРТ, ГКИУГИ
	0,097
	
	0,097
	
	2020

	
	
	4. Реклама продукций отечественного производства в телевизионных сетях, интернет-сайтах и средствах массовой информации

	
	МПНТ,

КТР,
ЧС
	97,0
	
	
	97,0
	2020

	
	
	5.Разработка пакета документов инвестиционных проектов в промышленной отрасли с целью реализации целей и представления инвестиционных проектов в финансовые институты и  международные фонды
	
	МПНТ, ГКИУГИ,

МЭРТ,

МФ,

МИД,
ЧС
	0,097
	
	0,097
	
	2020

	
	
	6.Создание лизинговых предприятий с целью предоставления современных установок отраслей промышленности
	
	МПНТ,

МФ, ГКИУГИ,

МЭРТ,

НБТ,

ТС,
ЧС
	0,970
	
	
	0,970
	2021-

2021

	
	
	7. Подготовка и реализация механизма льготного кредитования для приобретения нового оборудования и больших объемов сырья, непроизводимого в стране

	
	МПНТ,

МФ,

МЭРТ,

НБТ,

ГКИУГИ,

ЧС
	0,097
	
	0,097
	
	2020

	Всего:
	
	
	
	
	98,455
	
	0,485
	97,970
	

	
	1.4. Разработка комплекса мер по повышению эффективности научного производства, создание технопарков, бизнес-инкубаторов, ШДБХ 

и другие
	1.Внедрение результатов достижений науки к производству

	Увеличилась производительность труда


	МПНТ,

АН, ГКИУГИ,

МЭРТ,
ЧС
	48,5
	
	9,7
	38,8
	2020-

2025

	
	
	2.Разработка проектов партнерства государства и частного сектора для развития приоритетных отраслей промышленности


	
	МПНТ,

ГКИУГИ,

ОМИГВ,
ЧС
	0,970
	
	
	0,970
	2020-

2025

	
	
	3. Создание и развитие отраслевых ассоциаций


	
	МПНТ,

ГКИУГИ,
ЧС
	0,485
	
	
	0,485
	2020-

2025

	Всего
	
	
	
	
	50,828
	
	9,7
	41,128
	

	Итого:
	
	
	
	
	173,18
	
	34,082
	139,098
	

	2. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОТРАСЛИ

	2.Повышение конкурентоспо-собности и диверсификации промышленности


	2.1.Модернизация предприятий отрасли 
	1. Налаживание модернизации технологии и технического оборудования промышленных предприятий 

и переход производственных процессов на энергосберегающие технологии

	Повысился объем производства, конкурентоспо-

собность и диверсификация промышленности


	МПНТ, МЭВР,

ГКИУГИ,

ТС,

АСМСТИ,
ЧС
	0,097 (принятие соответст-

вующего постановле-

ния)
	
	0,097
	
	2020-

2025

	
	
	2.Оснащение современным оборудованием лабораторий по экспертизе промышленных продукций
	
	МПНТ,

АСМСТИ,
ЧС
	97,0 

(200 предприятий х 0,485 тыс сомони)
	
	
	97,0
	2020-

2025

	
	
	3.Разработка механизма мотивации для инвесторов в секторе 

переработки сельскохозяйственной продукции производителей: продовольственной импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции; сельскохозяйственной продукции, внедренной международными стандартами качества, в том числе «ГлобалГАП» (GlobalGAP - Good Agricultural Practice - признанные международные сельскохозяйственные стандарты)
	
	МПНТ,

ГКИУГИ,

МФ,

МЭРТ,

МСХ, ТС,

АСМСТИ,
ЧС
	0,097
	
	0,097
	
	2020-

2025

	
	
	4.Укрепление сотрудничества по созданию совместных предприятий с иностранными инвестициями
	Увеличился объем производства

(млн сомони)
	МПНТ,

ГКИУГИ,

МФ,

МЭРТ,

ЧС
	9,7
(проекты договоров)
	
	
	9,7
	2020-

2025

	Всего:
	
	
	
	
	106,894
	
	0,194
	106,7
	

	
	2.2. Изучение и использование опыта зарубежных стран и предложения потребителей 


	1.Изучение опыта применения передовых современных технологий других государств и их применение на промышленных предприятиях республики
	
	МПНТ,

ГКИУГИ,

МФ, МИД, МЭРТ,
ЧС


	9,7
	
	
	9,7
	2020-

2025

	
	
	2.Изучение вопроса импорта и производства 

продукций, измененных с генетической точки зрения, в сельском хозяйстве и продовольствии
	
	КПБ,

МПНТ, МСХ


	0,097
	
	0,097
	
	2020-2021

	Всего:
	
	
	
	
	9,797
	
	0,097
	9,7
	

	Итого:
	
	
	
	
	116,691
	
	0,291
	116,4
	

	3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

	3.Увеличение объема производства и обеспечение внутреннего рыночного спроса 

производства готовых  продукций
	3.1. Запуск приостановленных предприятий и создание новых промышленных предприятий


	1.Поиск путей восстановления производственных мощностей предприятий и представление предложения для дальнейшей деятельности
	Увеличился объем производства продукций  
	МПНТ, ЧС
	9,7
(100 предприятий х 97 тыс.сомони)
	
	
	9,7
	2020-2025

	
	
	2.Создание промышленных предприятий в целях обеспечения развития отдаленных регионов республики и акцент на местное сырье 
	
	МПНТ,
ЧС
	9,7
(100 предприятий х 97 тыс.сомони)
	
	
	9,7
	2020-

2025

	
	
	3.Разработка и предоставление прогнозов по производству сельскохозяйственных продукций для обеспечения потребностей перерабатывающих промышленных предприятий 
	
	МСХ,

МПНТ,
ЧС
	0,097
	
	0,097
	
	2020-

2025

	
	
	4.Определение и распределение земельных участков в городах и районах, имеющих сырье для организации промышленного региона
	
	ГКЗУГ,

МПНТ,

МСХ, ОМИГВ,
ЧС
	0,097
	
	0,097
	
	2020-

2025

	
	
	5. Организация точек приема вторичных материальных ресурсов и развитие инфраструктуры по переработке и их сбыту
	
	МПНТ,

ГКЗУГ,

ОМИГВ,
ЧС
	6,014
	
	
	6,014
	2020-

2025

	
	
	6. Организация пунктов и точек сбыта продукций промышленных предприятий и народного ремесла 

в центре областей, городов и районов
	
	МПНТ,

ОМИГВ,
ЧС
	6,014
	
	
	6,014
	2020-

2025

	
	
	7.Создание интернет-сетей, связанных со сбытом и экспортом 

отечественных продукций
	
	МПНТ, СС, ЧС
	9,7
	
	
	9,7
	2020-2025

	Всего:
	
	
	
	
	41,322
	
	0,194
	41,128
	

	
	3.2. Обеспечение потребностей внутреннего рынка 

готовой продукцией


	1. Определение и представление потребностей силовых структур 

специальной одеждой и продовольствием 

	Увеличился объем сбыта отечественных продукций


	МПНТ,
ЧС, силовые структуры
	0,097
	
	0,097
	
	2020-

2025

	
	
	2.Проведение свободных тендеров на пошив единой школьной формы

	
	МОН,

МПНТ,

ЧС
	0,097
	
	
	0,097
	2020-

2025

	
	
	3.Разработка перечня продукций, произведенных в республике и имеющих возможность 

полного обеспечения потребностей внутреннего рынка, принятие мер по регулированию их импорта

	
	МПНТ,

ТС,

ЧС
	0,097
	
	0,097
	
	

	Всего:
	
	
	
	
	0,291
	
	0,194
	0,097
	

	Итого:
	
	
	
	
	41,613
	
	0,388
	41,255
	

	4. УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

	4. Увеличение добавленной стоимости промышленных продукций, способ развития кластеров


	4.1.Увеличение добавленной стоимости промышленных продукций


	Проектирование проектов по увеличению добавленной стоимости 

промышленных продукций на основе относительно полного использования местных ресурсов
	Увеличилась добавленная стоимость промышленных продукций


	МПНТ,

МЭРТ,

ГКИУГИ,

ОМИГВ,
ЧС
	9,7
	
	
	9,7
	2020-

2025

	
	4.2. Разработка и реализация комплекса мер по формированию и развитию 

промышленных кластеров 
	1. Развитие производства, способствующее повышению степени переработки хлопка-волокна, кокона, кожи и шерсти
	Промышленные кластеры сформированы и развиты  


	МПНТ,

ГКИУГИ,

ОМИГВ,
ЧС
	0,970 (10 предприятий х 9,7 тыс сомони)
	
	
	0,970
	2020-

2025

	
	
	2. Развитие производства, основанного на получении готовой продукции из всего другого сырья сельскохозяйственного сектора и лекарственных трав 
	
	МПНТ,

ГКИУГИ,

ОМИГВ,
ЧС
	4,5
(50 предприятий х 90 тыс сомони)
	
	
	4,5
	2020-

2025

	
	
	3.Производство по переработке первичного алюминия с учетом получения в будущем готовой продукции
	
	МПНТ,

ГКИУГИ,

ОМИГВ,
ЧС
	0,970
	
	
	0,970
	2020-

2025

	
	
	4. Развитие производства, создание которого способствует   повышению уровня переработки сырья горных минералов, прежде всего, минералов цветных металлов даже до получения чистого металла (свинец, сурьма, цинк, ртуть и другие)
	
	МПНТ,

ГКИУГИ,

ОМИГВ,
ЧС
	0,970 (10 корхона х 97 тыс сомони)
	
	
	0,970
	2020-

2025

	
	
	5. Развитие производства, последующее восстановление и развитие которых способствует росту минеральных удобрений, бытовых химических средств и другие
	
	МПНТ,

ГКИУГИ,

ОМИГВ,
ЧС
	0,970 (10 предприятий х 97 тыс сомони)
	
	
	0,970
	2020-

2025

	
	
	6. Развитие промышленности строительных материалов, без их диверсификации дальнейшее развитие промышленности и экономики в целом невозможно
	
	МПНТ,

ГКИУГИ,

ОМИГВ,
ЧС
	0,970
(10 предприятий х 97 тыс сомони)
	
	
	0,970
	2020-

2025

	
	
	7. Развитие производства современных упаковочных материалов
	
	МПНТ,

ГКИУГИ,

ОМИГВ,
ЧС
	0,970 (10 предприятий х 97 тыс сомони)
	
	
	0,970
	2020-

2025

	Итого:
	
	
	
	
	20,020
	
	
	20,020
	

	5.  РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА

	5.Содействие развитию экспорта и национальной системе выборочного импортозаме-щения
	5.1. Увеличение объема экспортно-ориентированных и импортозамещаемых продукций
	1.Строительство новых объектов в рамках политики импортозамещения и роста экспорта
	Уменьшился объем импорта и увеличился экспорт


	МПНТ, МСХ,

ГКИУГИ,

ОМИГВ,
ЧС
	19,4
(200 предприятий х 97 тыс сомони)


	
	
	19,4
	

	
	
	2.Увеличение перечня импортозамещающей экспортно-ориентированной продукции на основе переработки ресурсов местного сырья
	
	МПНТ,

МСХ,

ГКИУГИ,

ТС,

АЭ,
ЧС
	9,7
	
	
	9,7
	2020-

2025

	
	
	3. Классификация и объединение малых производственных предприятий во

внешней экономической деятельности  страны посредством налаживания заказов на производство отдельных видов экспортной продукции
	
	МПНТ,

МСХ,

ГКИУГИ,

ТС,

АЭ,
ЧС
	9,7
	
	
	9,7
	2020-2025

	Всего:
	
	
	
	
	38,8
	
	
	38,8
	

	
	5.2. Содействие продвижению торговли


	1. Укрепление деятельности в области презентации производимых продукций в Таджикистане, нахождение экспортных рынков, производственных и коммерческих партнеров и защита интересов отечественных предпринимателей за рубежом 
	Увеличиласть внутренняя и внешняя торговля


	МПНТ,

ГКИУГИ,

АЭ,

ТПП,
ЧС
	9,7
	
	
	9,7
	2020-

2025

	
	
	2.Принятие соответствующих мер по созданию логистических центров 

 
	
	МТ, МПНТ,

ГКИУГИ,

ТС, АЭ, ЧС
	9,7
	
	
	9,7
	2020-

2025

	
	
	3.Упрощение экспортных и импортных процедур
	
	МПНТ,

МЭРТ,

ГКИУГИ,

ТС, АЭ,
ЧС
	0,194
	
	0,194
	
	2020-

2025

	
	
	4. Создание системы страхования экспортно-импортных операций от рисков

	
	НБТ, МФ, МПНТ,

ГКИУГИ,

АЭ,
ЧС
	0,097
	
	0,097
	
	2020-

2025

	
	
	5.Маркетинговое и аналитическое содействие продвижению экспорта

	
	МПНТ,

ГКИУГИ,

ТС,

АЭ,
ЧС
	0,194
	
	
	0,194
	2020-

2025

	Всего:
	
	
	
	
	19,885
	
	0,291
	19,594
	

	Итого:
	
	
	
	
	58,685
	
	0,291
	58,394
	

	6. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ

	6.Организация эффективной системы подготовки специалистов
	6.1.Регулирование трудовых отношений


	Регулирование трудовых отношений между заказчиком и работником


	Снизилась текучесть кадров


	МТМЗН, МПНТ,
ЧС
	0,097
	
	
	0,097
	2020-

2025

	
	6.2. Подготовка специалистов
	1.Подготовка 

высококвалифициро-ванных инженеры через учреждения началӣного и средного профессионалӣного образования 
	Увеличилось количество работников и высококвалифициро-ванных специалистов


	МПНТ,

МТМЗН,

МОН, МЭРТ
	291,0
(1 студент х 3000 сомони х 4 года х 25000 работников)
	
	
	291,0
	2020-

2025

	
	
	2.Подготовка 

специалистов с изобретательскими способностями и инновационными технологиями
	
	МПНТ,

МТМЗН,

МОН,

МЭРТ
	291,0
(1студент х 5000 сомони х 6 лет х 10000 работников)
	
	
	291,0
	2020-

2025

	
	6.3.Подготовка и переподготовка кадров


	Создание учебно-производственных центров и переподготовки  в городах и районах
	Образовательные и профессиональные центы были созданы
	МТМЗН,

МПНТ,

МОН
	9,7 

(100 точек х 97 тыс сомони) 
	
	
	9,7
	2020-

2025

	
	6.4.Подготовка высококвалифици-

рованных кадров


	1.Расширение сотрудничества предприятий с среднее и высшими и профессиональными учебными заведениями
	Увеличилось число работников и высококвалифици-рованных специалистов


	МПНТ,

МТМЗН,

МОН,

МЭРТ
	0,970
(100 предприятий х 9,7 тыс сомони)
	
	
	0,970
	2020-

2025

	
	
	2. Привлечение студентов в период прохождения практики на промышленные предприятия 
	
	МПНТ,

МТМЗН,

МОН
	0,970
(100 предприятий х 9,7 тыс сомони)
	
	
	0,970
	2020-

2025

	
	
	3.Переподготовка специалистов за рубежом с целью освоения новых технологий в производстве

	
	МПНТ, МИД,

МТМЗН,

МОН,

МЭРТ
	9,7
(50 предприятий х 194 тыс сомони)
	
	
	9,7
	2020-

2025

	
	
	4.Укрепление сотрудничества между кадровыми структурами 

предприятий с среднее и высшими  профессиональными учебными заведениями
	
	МПНТ,

МТМЗН,

МОН
	0,485
	
	
	0,485
	2020-

2025

	
	
	5. Совершенствование государственных образовательных стандартов и учебных планов по отраслевым специальностям совместно с уполномоченныи органом
	
	МПНТ,

МТМЗН,

МОН
	0,970
	
	0,970
	
	2020-

2025

	Всего:
	
	
	
	
	604,892
	
	0,970
	603,922
	

	
	6.5. Подготовка специалистов с образованием среднего профессионального образования


	1. Обеспечение взаимодействия промышленных предприятий с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования и отраслевыми институтами
	Увеличилось число высококвалифициро-ванных работников


	МПНТ,

МТМЗН,

МОН
	0,970
	
	
	0,970
	2020-

2025

	
	
	2.При крупных промышленных предприятиях создание филиалов специализированных кафедр, центров для студентов по изучению опыта, конструкторских бюро и отделов технического контроля
	
	МПНТ,

МОН
	9,7
	
	
	9,7
	2020-

2025

	Всего:
	
	
	
	
	10,67

	
	
	10,67
	

	
	6.6.Подготовка высококвалифицированных специалистов


	1.Создание совместных факультетов с привлечением отраслевых ученых и специалистов из-за рубежа
	Увеличилось число высококвалифициро-ванных работников


	МПНТ,

МОН,

МИД
	ВМИ


	
	
	
	2020-

2025

	
	
	2.Укрепление процесса обмена опытом ученых и преподавателей, студентов и специалистов в высших учебных заведениях и промышленных предприятиях за пределами страны
	
	МПНТ,

МОН,

МИД
	9,7
	
	
	9,7
	

	
	
	3. Оснащение технологических парков высших профессиональных учебных заведений республики современным оборудованием
	
	МПНТ,

МОН,


	9,7
	
	
	9,7
	

	Всего:
	
	
	
	
	19,4
	
	
	19,4
	

	Итого:
	
	
	
	
	634,962
	
	0,970
	633,992
	

	Общее финансирова-ние главы 1
	
	
	
	
	1045,151
	
	35,992
	1009,159
	


	ГЛАВА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ


	Приоритеты
	Задачи
	Мероприятия

	Индикаторы (конечные результаты)
	Ответстсвенные
	Общие потребности в финансиро-вании
(млн сомони)

	Источники финансирования
	Сроки исполне-
ния

	
	
	
	
	
	
	Бюджет
	Доноры
	Частный сектор
	

	1. ГОРНОРУДНАЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

	1.Развитие горнорудной перерабатывающей промышленности и драгоценных металлов 

	1.1.Обеспечение потребностей на цветные и драгоценные металлы внутри страны и на мировом рынке
	1.Выделение земельного участкрв и передоставление прав землепользования предприятиям 
	Объем производства горнорудной перерабатывающей промышленности и драгоценных металлов увеличился в 1,6 раза
	ГКЗУГ, МПНТ, ОМИГВ, КАС, КООС, 
ЧС
	0,097
	
	0,097
	
	2020-

2025

	
	
	2. Запуск новых производственных мощностей, в том числе добыча и комплексная переработка ресурсов рудниковой площадки
«Кончоч» ЗАО «Талко Голд»
	
	МПНТ,
ГУГ,
КАС,
КООС,
ЧС
	1202,8
	
	
	1202,8
	2021-

2022

	
	
	3.Запуск новых производственных мощностей, в том числе добыча и переработка месторождений 
«Дуобаи Шарки» ва «Кумарги Боло» обществом с ограниченной ответственностью «ТВЕА Душанбе саноати кухи» 
	
	МПНТ, МФ, ОМИГВ, КАС, КООС,

ГКЗУГ,
ЧС
	543,2
	
	
	543,2
	2022-

2023

	
	
	4. Сдача в эксплуатацию 2-й очереди ООО 
«Ширкати металлургии Анзоб»  
	
	МПНТ, ОМИГВ, КООС,
ЧС
	29,1
	
	
	29,1
	2021

	Всего руды
	
	
	
	
	1775,197

	
	0,097
	1775,1
	

	2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ

	2. Развитие промышленности по добыче угля 
	2.1. Полное обеспечение потребностей внутреннего рынка и увеличение экспорта угля
	1. Преимущество для подземной добычи угольных шахт

	Объем производства угля увеличился в 2,3 раза


	МПНТ,

ГУП «Ангишти Точик,
БХ»
	0,097
	
	
	0,097
	2020-

2025

	
	
	2. Налаживание переработки и обогащения угля, производство кокса и антрацита для экспорта
	
	МПНТ,
ГКИУГИ,

ТС, 
АЭ,
ЧС
	0,194
	
	
	0,194
	2021-

2025

	
	
	3. Укрепление деятельности ООО

«Корхонаи

металлургии

точик»
	
	МПНТ,
ГУП «Ангишти Точик»,
ЧС
	198,85
	
	
	198,85
	2021-

2025

	
	
	4. Налаживание добычи угля в месторождении

«Равноу» Дарвазского района
	
	МПНТ,
ГУП «Ангишти Тољик»,
ЧС
	
19,4
	
	
	
19,4
	2021-

2025

	
	
	5. Налаживание добычи угля в регионе
«Кафтархона» месторождения «Назар-Айлок» Раштского района
	
	МПНТ, ГКИУГИ,
ГУП «Ангишти Тољик»,
ЧС
	48,5
	
	
	48,5
	2021-

2025

	
	
	6. Налаживание добычи угля в месторождении
«Хакими» города Турсунзаде
	
	МПНТ,
ГУП «Ангишти Тољик»,
ЧС
	14,55
	
	
	14,55
	2021-

2025

	
	
	7. Налаживание добычи угля в месторождении

«Сайёд» города Вањдат
	
	МПНТ,
ГУП «Ангишти Тољик»,
ЧС
	14,55
	
	
	14,55
	2021-

2025

	
	
	8.Создание предприятия по переработке и обогащению и производству кокса при ООО «Талко Ресурс»
	
	МПНТ,
ГУП «Ангишти Точик»,
ОАО «ТАЛКО»,
ЧС
	271,6
	
	
	271,6
	2021-

2025

	Всего угля:

	
	
	
	
	567,741
	
	
	567,741
	

	3. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

	3. Развитие промышленности строительных материалов


	3.1. Создание предприятий по производству песка, гравия и кирпича в некоторых городах и районах республики
	Определение наличия сырья для создания предприятий по производству инерционных и кирпичных изделий

	Объем производства промышленности строительных материалов увеличился в 1,6 раза

	ГУГ,
МПНТ
	0,970
	
	
	0,970
	2020-

2025

	
	3.2. Организация предприятий по импортозамещению, таких как цемент, стекло, кафель, шифер, различные виды красок
	1. Нахождение новых рынков сбыта материалов

	Уменьшился импорт цемента, стекла, кафеля, шифера, различных видов красок

	АЭ, 

ГКИУГИ,
МПНТ,
ТС,
ОМИГВ,
ЧС

	0,970
	
	
	0,970
	2021-

2025

	
	
	2. Деятельность предприятия ЗАО

«Сомон Сугд» города Хуљанд
	
	МПНТ,
ГКИУГИ,
АЭ,
ОМИГВ,

ЧС
	776,0

	
	
	776,0
	2024

	
	
	3. Деятельность предприятия ООО

«Сомон-шифер»
	
	МПНТ, ГКИУГИ,
ОМИГВ
	2,91
	
	
	2,91
	2021-

2022

	
	
	4. Создание нового предприяти по выпуску цемента

 (ЗАО «Точиксемент»)
	
	МПНТ, ГКИУГИ,
ОМИГВ

	970,0
	
	
	970,0
	2022

	Всего строительных материалов
	
	
	
	
	1750,850
	
	
	1750,850
	

	4. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

	4. Развитие пищевой промышленности
	4.1. Увеличение производства конечных продукций
	1. Восстановление и техническая модернизация функционирующих предприятий
	1. Увеличился объем продовольственных продукций в 1,9 раза  
	МПНТ,

МСХ, 
МФ,
ГКИУГИ,
ОМИГВ, ЧС
	1,0
(100 предприятий х 10 тыс сомони)
	
	
	1,0
	2020-

2025

	
	
	2. Продвижение продукций пищевой промышленности на внутренний рынок страны и за ее пределами
	
	МПНТ, 
МЭРТ,
АЭ, 
ТС, 
ОМИГВ,
ЧС
	0,100
	
	
	0,100
	2020-

2025

	
	
	3.Расширение промышленной кооперации и деятельности выставок (ярмарок)
	
	МПНТ,
МСХ,
ТПП,
ЧС
	1,0
	
	
	1,0
	2020-

2025

	
	
	4.Увеличение наименований и освоение новых видов продукций, в том числе, диетическое и детское питание
	
	МПНТ,

МФ,
МСХ,
ЧС
	1,0
	
	
	1,0
	2020-

2025

	
	
	5. Налаживание 

производства отдельных видов
продукций
на промышленных предприятиях, 
особенно в малых перерабатывающих
предприятиях 
для внутренних
потребностей и их
дальнейшего экспорта
за пределы страны
	
	МПНТ,

ГКИУГИ,
АЭ, ОМИГВ,
ЧС
	1,0
	
	
	1,0
	2021-

2025

	
	
	6. Реализация международных стандартов на производстве
	
	МПНТ,

АСМСТИ,
ЧС
	1,0
	
	
	1,0
	2021-

2025

	
	
	7. Определение государственного заказа, связанного с обеспечением перерабатывающих предприятий сельскохозяйственным сырьем
	
	МПНТ,

МСХ,
АГМР, АЭ,
«Точик-

Матлубот»,
ЧС
	0,010
	
	
	0,010
	2021-

2025

	
	
	8. Укрепление рекламной пропаганды продукций отечественного производства посредством средств массовой информации
	
	МПНТ,

КТР,

ТПП,
ЧС
	1,0
	
	
	1,0
	2020-

2025

	
	
	9. Расширение сырьевых ресурсов предприятий за счет организации новых точек по приему сырья 
	
	«Точик-

Матлубот»,
МПНТ,

МСХ, 
ОМИГВ, ЧС
	1,0
	
	
	1,0
	2020-

2025

	
	
	10. Увеличение производственной мощности ООО  
«Фабрикаи 

каннодии «Амири» 

района Рудаки
	
	МПНТ, 
ГКИУГИ,
АЭ, 

ТПП,
ЧС
	217,0
	
	
	217,0
	2020-

2025

	
	
	11. Создание новых производственных мощностей ООО 
«Авесто 

Гурух» города Душанбе

	
	МПНТ, 
ГКИУГИ,
ОМИГВ,
ЧС
	94,2


	
	
	94,2


	2020-

2025

	
	
	12. Строительство предприятия по переработке молока в ООО «Авицена» 

города Гиссар
	
	МПНТ, 
ГКИУГИ, 
ОМИГВ,
ЧС
	9,5
	
	
	9,5
	2021-

2025

	
	
	13. Строительство предприятия по переработке молока  
 «Истехсоли 

 махсулоти ширии 

 «Ватан» города Душанбе
	
	МПНТ, 
ГКИУГИ, МЭРТ, 
ОМИГВ,
ЧС
	35,0
	
	
	35,0
	2020-

2025

	
	
	14. Расширение производственных мощностей ЗАО  
«Оби-Зулол»  

города Истарафшан
	
	МПНТ, 
ГКИУГИ,
АЭ,

ТПП,
ОМИГВ, ЧС
	200,5
	
	
	200,5
	2020-

2025

	
	
	15. Строительство нового производства в ООО «Анас» города Душанбе
	
	МПНТ, 
ГКИУГИ,
ОМИГВ,
ЧС
	1,0
	
	
	1,0
	2020-

2025

	
	
	16. Создание нового производства в ООО

«Элитаи н.Шахристон» 
	
	МПНТ, 
ГКИУГИ,
ОМИГВ,
ЧС
	7,0
	
	
	7,0
	2020-

2025

	
	
	17. Создание нового производства в ООО

«Меваи Канд» города Канибадам
	
	МПНТ, 
ГКИУГИ,
ОМИГВ,
ЧС
	1,2
	
	
	1,2
	2020-

2025

	
	
	18. Создание нового предприятия в ООО

«Рахшона» Аштского района
	
	МПНТ, 
ГКИУГИ,
ОМИГВ,
ЧС
	0,35
	
	
	0,35


	2020-

2025

	
	
	19. Создание нового производства в ЗАО

«Мархамат» Аштского района
	
	МПНТ, 
ГКИУГИ,
ОМИГВ,
ЧС
	0,25
	
	
	0,25
	2020-

2025

	                 Всего:
	
	
	
	
	573,110
	
	
	573,110
	

	
	4.2. Налоговые льготы при строительстве новых предприятий

	1.Приведение в соответствие действующей ставки налогов и расходов на услуги железной дороги со странами региона
	Снизилась реальная стоимость продукций


	МПНТ,

МФ, 
МТ,

НК,
ЧС
	0,050
	
	
	0,050
	2020-

2025

	
	
	2. Устранение барьеров в сфере импорта сырья и экспорта конечных продуктов
	
	МПНТ,

МФ, ГКИУГИ,
НК, ТС,
ЧС
	0,010
	
	
	0,010
	2020-

2025

	
	
	3. Получение банковских льготных кредитов
	
	НБТ, МПНТ,

МФ, 
ЧС
	БМТ
	
	
	
	2020-

2025

	
	
	4. Налаживание государственного финансирования для создания государственных специализированных предприятий 

для производства сырья 
	
	МПНТ,

МФ,
НБТ, ОМИГВ,
ЧС
	10,0
	
	
	10,0
	2020-

2025

	
	
	5. Регулирование рынка продукций и цен сбыта сырья в соответствии с государственным заказом

	
	МПНТ,

МЭРТ, ОМИГВ,
АМС,

ЧС
	0,010
	
	
	0,010
	2020-

2025

	Всего:
	
	
	
	
	10,070
	
	
	10,070
	

	Итого продовольствия:
	
	
	
	
	583,180
	
	
	583,180
	

	5. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ОБОРОНЫ И ХИМИИ

	5. Развитие промышленности машиностроения, обороны и химии
	5.1. Увеличение объема производства продукций отрасли


	1. Восстановление 5 и 6 очередей ОАО 
«Ширкати Алюминийи Точик» 


	Увеличился объем производства продукций машиностроения, обороны и химии в 3,1 раза
	МПНТ, ОАО «Ширкати Алюминийи Точик»,  ОМИГВ
	5286,5
	
	
	5286,5
	2020-2025

	
	
	2.Начало деятельности  ООО «Комбинати металлургии Точик» города Гиссар 
	
	МПНТ,

ОМИГВ
	970,0
	
	
	970,0
	2020-2025

	
	
	3. Эксплуатация ООО

«ТК Ойл»
	
	МПНТ,

МЭРТ,

СЭЗ «Данғара»,
ЧС
	2716,0
	
	
	2716,0
	2020-2025

	
	
	4.Укрепление деятельности предприятий по производству техники и сельскохозяйственного оборудования, в том числе ЗАО «Агротехсервис» и производство автобусов ООО «Акиа-Авесто»  
	
	МПНТ,

ГКИУГИ,
МСХ, МТ,
ЧС

	
	
	
	
	2020-2025

	
	
	5. Увеличение производства фторида алюминия, криолита, сульфатной кислоты и коагулянта в ООО «Талко кемикал»
	
	МПНТ,
 ОАО «Талко»
	
	
	
	
	2020-2025

	
	
	6. Новые предприятия по переработке металлических отходов (производство арматуры) в районах Спитамен и Рудаки, ООО «Махмуд и Ко»
	
	МПНТ,
ЧС
	0,291
	
	
	0,291
	2020-2025

	
	
	7. Модернизация производственных мощностей ОАО «Азот» города Леваканд
	
	МПНТ,
ГКИУГИ,
ЧС
	
	
	
	
	2020-2025

	
	
	8. Деятельность предприятия по переработке металлических конструкций ООО «Ауфен» свободной экономической зоны Дангаринского района


	
	МПНТ,

МЭРТ,

СЭЗ

«Данғара»,
ГКИУГИ,
ЧС
	194,0
	
	
	194,0
	2020-2025

	
	
	9. Производство трансформаторов в ООО «Элстан Хуљанд»

	
	МПНТ,

ГКИУГИ

	0,425
	
	
	0,425
	2020-2025

	
	
	10.Создание предприятия по производству резиновых шин для автомобиней и производство запчастей
	
	МПНТ,

ГКИУГИ
МТ
	20,0
	
	
	20,0
	2020-2025

	
	
	11. Изготовление дорожных знаков на базе ГУП «Таджикская эелезная дорога»
	
	МТ,

 МПНТ

	1,94
	
	
	1,94
	2020-2025

	Итого машиностроения
	
	
	
	
	9191,156
	
	
	9191,156
	

	6. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

	6. Развитие легкой промышленности

	6.1. Переработка местного сырья до конечной продукции
	1. Увелечение объема конечной переработки хлопка-волокна


	Объем производства продукций легкой промышленности увеличился в 3 раза
	МПНТ,
ОМИГВ,
ЧС
	
	
	
	
	2020-

2025

	
	
	2. Создание новых цехов в области переработки кожи, производства обуви, шерсти и кокона
	
	МПНТ,
ОМИГВ,
ЧС
	0,970
	
	
	0,970
	2020-

2025

	
	
	3. Организация точек по сбору кожи и шерсти


	
	МПНТ,
«Тоҷик-

Матлубот»,

ОМИГВ, ЧС

	0,970
	
	
	0,970
	2020-

2025

	
	
	4. Создание тутовых площадок


	
	ОАО «Пиллаи

Тоҷик»,

МПНТ, ЧС
	0,970
	
	
	0,970
	2020-

2025

	
	
	5. Деятельность полных циклов ООО

 «Евразия Текстайл» Дангара» 

(3 тысяч тонн)
	
	МПНТ
	679,0
	
	
	679,0
	2021-

2025

	
	
	6. Деятельность полных циклов ООО

 «Адолат А» Фархор»

 (4 тысяч тонн)
	
	МПНТ

	388,0
	
	
	388,0
	2021-

2025

	
	
	7. Деятельность циклов переработка хлопка-волокна  ООО

«Ресандаи Рушди Хатлон  (7 тысяч тонн)
	
	МПНТ

	58,2
	
	
	58,2
	

	
	
	8. Деятельность циклов иекстиль и окрашивание  ЗАО

 «Чунтай Дангара Син Силу Текстил» 
	
	МПНТ
	1164,0
	
	
	1164,0

	2021-

2025

	
	
	9. Деятельность циклов текстиль  ООО
«Спитамен Текстайл» 
	
	МПНТ
	291,0
	
	
	291,0
	2024-

2025

	
	
	10. Деятельность циклов окрашивание ОАО  «Ресандаи Кургонтеппа» 
	
	МПНТ

	31,04
	
	
	31,04
	2024

	
	
	11. Налаживание деятельности предприятия по переработке кожи и шерсти в Дарвазском районе
	
	МПНТ,
МСХ,
 ОМИГВ

	9,7
	
	
	9,7
	2023-

2025

	
	
	12. Налаживание деятельности  швейного предприятия в районе Рудаки (1)
	
	МПНТ, 

 ОМИГВ

	9,7
	
	
	9,7
	2022

	
	
	13. Налаживание деятельности швейного предприятия в районе Рудаки (2)
	
	МПНТ,

 ОМИГВ

	9,7
	
	
	9,7
	2023

	
	
	14. Налаживание деятельности швейного предприятия в городе Хорог
	
	МПНТ,

ОМИГВ

	9,7
	
	
	9,7
	2023

	Всего 
	
	
	
	
	2652,95
	
	
	2652,95
	

	
	6.2. Обеспечение внутреннего спроса на готовую продукцию (одежда, ковры, джурабы, обувь, мебель, мешки)
	1. Укрепление производства (одежда, ковры, джурабы, обувь, мебель, мешки)

	Увеличение объема отечественных продукций (одежда, ковры, мебель и обувь) на внутреннем рынке


	МПНТ,
ЧС
	
	
	
	
	2020-

2025

	
	
	2. Принятие дополнительных мер по поэтапному увеличению объема производства школьной одежды
	
	МПНТ,
ЧС
	0,970
	
	
	0,970
	2020-

2025

	
	
	3. Значительное обеспечение структур образования, здравоохранения, культуры, спорта, строительства, силовых, военных, обслуживания и других различными продукциями предприятий легкой промышленности на основе заказов в соответствии с потребностями
	
	МПНТ,
МОН,
МЗСЗН,
ОМИГВ,
ЧС
	0,097
	
	
	0,097
	2020-

2025

	
	
	4.Увеличение объема производства продукций народного ремесла и организация торговых рядов сбыта этих видов продукций в городах и районах республики 
	
	МПНТ,
ОМИГВ,
ЧС
	0,970
	
	
	0,970
	2020-

2025

	Всего:
	
	
	
	
	2,037
	
	
	2,037
	

	
	6.3. Создание новые рабочих мест для молодежи, женщин и девушек

	Принятие мер по стимулированию молодых специалистов, женщин и девушек

	Увеличилось количество должностей, занимаемых молодежью, женщинами и девушками в разрезе отраслей промышленности 
	МПНТ,
МТМЗН,
ОМИГВ,
ЧС
	
	
	
	
	2020-

2025

	Итого легкой промышленности
	
	
	
	
	2654,987
	
	
	2654,987
	

	7. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

	7. Развитие новых технологий и инноваций


	7.1. Поддержка инновационного развития
	1. Финансовая поддержка важнейших инновационных проектов
	Увеличилось количество инновационных проектов в производстве
	МПНТ,
ГКИУГИ,
МФ

	
	
	
	
	2020-

2025

	
	
	2. Юридическая, материальная и финансовая поддержка с целью дальнейшей активизации научно-исследовательских работ и конструкторских испытаний
	
	МПНТ,
МОН,
МЭРТ,
МФ
	
	
	
	
	2020-

2025

	
	
	3. Сотрудничество соответствующих органов по созданию технологических центров и технопарков, научно-производственных и лабораторно-конструкторских предприятий, оснащенных современным оборудованием  
	
	МПНТ,
МЭРТ,
МФ,
ЧС
	
	
	
	
	2020-

2025

	8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

	Обеспечение условий охраны труда в процессе исполнения работы

	1.1. Усиление безопастности и охраны труда 

	1. Усиления государственного надзора в процессе эксплуатации производственных предприятий и в процессе оборудования и реконструкция производственных предприятий для  соответствия оборудования к требованиям охраны труда 
	 Снижение уровня производственных травм и профессиональных заболеваний 
	Касательный структура надзора 
	
	
	
	
	Регулярно  

	
	
	2. Формирование специализированных пилотных структур, которые проведут аттестацию рабочих мест по условиям труда 
	Активизируется  способом опыта (пилотный) формирование специализированных структур 
	Партнёры по развитию (МОТ), МТМЗН

ГКИУГИ,МРЭТ
	
	
	
	
	2022 - 2024

	
	
	3. Разработка Закона Республики Таджикистан “Об обязательной социальном страховании от несчастных случаев на производстве” 
	Принять Закон Республики Таджикистан “Об бобязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве” 
	АССП, МТМЗН,

МФ

 
	
	
	
	
	2021-2024

	
	
	4. Предусмотрения необходимих финансов в сметах предприятий на мероприятия по охране труда 

	 Понизится  влияние рискованных факторов и  производственного вредь  на работников 

	МФ

Министерства и ведомства, 

Учреждения и предприятия
	
	
	
	
	2021-2025

	
	
	5. Введение определений по предотврашению и борьбе с детским трудом в отраслевые, региональные  соглашения и коллектные договора на уровне предприятий и учреждений 

	 Детский труд на предприятиях и учреждениях устранен 
	ФНСПТ

СРРТ 
	
	
	
	
	Регулярно 

	Упорядочение должностной заработной платы 
	
	1. Устранение непропорциональности в определении должностной заработной платы 
	Установлен в порядок правильного определения должностной заработной платы  в сфере промышленности  
	МПНТ, МТМЗН, ФНСПТ

СРРТ
	 
	
	 
	
	2021 – 2025

	Общее финансиро-вание главы 2
	
	
	
	
	16523,111
	
	0,097
	16523,014
	

	Общая стоимость Программы
	
	
	
	
	17568,262
	
	36,089
	17532,173
	


Таблица финансирования программы по источникам и годовой разбивке (млн. сомони)
	п/н
	Список отраслей промышленности
	Требования к финансированию
	Финансирование программы по годам
	% отрасли на общую сумму

	
	
	Всего
	ПРТ
	Доноры
	частный сектор
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	1.
	Создание институциональных основ
	173,18
	0
	34,082
	139,098
	86,202
	86,202
	0
	0
	0
	0
	0,8

	2.
	Конкурентоспособность и диверсификация промышленности
	116,691
	0
	0,291
	116,4
	58,345
	58,346
	0
	0
	0
	0
	0,6

	3.
	Обеспечение

требования

внутреннего рынка


	41,613
	0
	0,388
	41,255
	21,0
	20,613
	0
	0
	0
	0
	0,2

	4.
	Увеличение стоимости

добавленных продуктов


	20,020
	0
	0
	20,020
	10,010
	10,010
	0
	0
	0
	0
	0,1

	5.
	Развитие экспорта
	58,685
	0
	0,291
	58,394
	29,537
	29,149
	0
	0
	0
	0
	0,4

	6.
	Подготовка специалистов
	634,962
	0
	0,970
	633,992
	107,427
	105,507
	105,507
	105,507
	105,507
	105,507
	3,0

	7.
	Общая сумма главы 1
	1045,151
	0
	35,992
	1009,159
	312,521
	309,827
	105,507
	105,507
	105,507
	105,507
	5,0

	8.
	Переработка полезных ископаемых

и драгоценных металлов
	1775,197
	0
	0,097
	1775,1
	0
	630,5
	873,097
	271,6
	0
	0
	8,4

	9.
	Добыча угля
	567,741
	0
	0
	567,741
	0
	567,741
	0
	0
	0
	0
	2,7

	10.
	Строительные материалы
	1750,850
	0
	0
	1750,850
	0
	0
	2,813
	972,037
	776,0
	0
	8,3

	11.
	Пищевая промышленность


	583,180
	0
	0
	583,180
	100,150
	104,350
	88,5
	91,0
	91,0
	108,180
	2,7

	12.
	Машиностроение, оборонная и химическая промышленность 
	9191,156
	0
	0
	9191,156
	2298,5
	2298,3
	2298,3
	2297,026
	0
	0
	60,2

	13.
	Лёгкая промышленность
	2654,987
	0
	0
	2654,987
	390,91
	407,4
	417,1
	388,0
	593,64
	457,937
	12,6

	14.
	Всего по Главе 2
	16523,111
	0
	0,097
	16523,014
	2789,56
	4008,291
	3679,81
	4019,663
	1460,64
	566,117
	95,0%

	15.
	Всего по Главе 1
	1045,151
	0
	35,992
	1009,159
	312,521
	309,827
	105,507
	105,507
	105,507
	105,507
	5,0

	16.
	Общая стоимость Программы
	17568,262
	0
	36,089
	17532,173
	3102,081
	4318,118
	3785,317
	4125,17
	1566,147
	671,624
	100,0%

	
	
	100,0%
	0%
	0,2%
	99,8%
	18,9%
	24,7%
	22,1%
	23,7%
	7,4%
	3,2%
	


Итого-17 млрд 568,3 млн сомони.
Список абревиатур

	НДС 
	- налог на добавленную стоимость

	АСПРТ
	- Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан

	АНРТ
	- Академия наук Республики Таджикистан  

	АСМС
	- Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан

	АС
	- Агентство по экспорту при Правительстве Республики Таджикистан

	АОСИ
	- Агентство по обеспечению специальным имуществом при Правительстве Республики Таджикистан 

	АГЗТ
	- Агентство по государственным закупкам товаров, работ и услуг при Республике Таджикистан

	АГС
	- Агентство государственной службы при Президенте Республики Таджикистан

	РСЭ
	- реальный сектор экономики

	ГИП
	- государственная инвестиционная программа

	СПР
	- среднесрочная программа развития

	НБТ
	- Национальный банк Таджикистана 

	ЧС
	- частный сектор

	МЮ
	- Министерство юстиции Республики Таджикистан

	СМИ
	- средства массовой информации

	МСХ
	- Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан

	МВД
	- Министерство внутренних дел Республики Таджикистан

	МИД
	- Министерство иностранных дел Республики Таджикистан

	МОН
	- Министерство образования и науки Республики Таджикистан

	ГБАО
	- Горно-Бадахшанская автономная область

	МФ
	- Министерство финансов Республики Таджикистан

	МТМЗН
	- Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан

	МТ
	- Министерство транспорта Республики Таджикистан

	МЭРТ
	- Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан

	МПНТ
	- Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан

	МЗСЗН
	- Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

	МЭВР
	- Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан

	НК
	- Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан

	КПБ
	- Комитет по продовольственной безопасности при Правительстве Республики Таджикистан

	ГУП
	- государственное унитарное предприятие

	ТК
	- Таможенный кодекс Республики Таджикистан

	ГКНБ
	- Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан

	ГКЗУ
	- Государственный комитет по земльному управлению и геодезии Республики Таджикистан

	ГКИУГИ
	- Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан

	КДЖС
	- Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан

	КАС
	- Комитет по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан

	КРТ
	- Комитет по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан;

	КТР
	- Комитет по телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан;

	КДМС
	- Комитет по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан;

	КООС
	- Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан;

	КМР
	- Комитет местного развития при Президенте Республики Таджикистан;

	ТЭК
	- топливно-энергетический комплекс;

	ОАО   
	- открытое акционерное общество;

	ООО
	- общество с ограниченной ответственностью;

	РТ
	- Республика Таджикистан;

	МиО
	- мониторинг и оценка;

	ОИВ
	- органы исполнительной власти;

	МИОГВ
	- местный исполнительный орган государственной власти;

	ВВП
	- валовой внутренний продукт;

	СЭЗ
	- свободные экономические зоны;

	СЭЦ
	- санитарно-эпидемиологический центр;

	ГЭС
	-  гидроэлектростанция;

	РРП
	- районы республиканского подчинения;

	ГП
	- Генеральная прокуратура;

	ТПП
	- Торгово-промышленная палата;

	ГУГ
	- Главное управление геологии при Правительстве Республики Таджикистан;

	НСР-2030
	- Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года;

	ПИИ
	- прямые иностранные инвестиции;

	ВТО
	- Всемирная торговая организация;

	МСБ
	- малый и средний бизнес;

	ГУЗГС
	- Главное управление по защите государственных секретов при Правительстве Республики Таджикистан;

	ФПП
	- Фонд поддержки предпринимательства; 

	СС
	- Служба связи при Правительстве Республики Таджикистан;

	ТС
	- Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан;

	АС
	- Антимонопольная служба при Правительстве Республики Таджикистан;

	ЛЭ
	- линии электропередач;

	МС МТМЗ
	- миграционная служба Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан;

	ПРТ
	- Правительство Республики Таджикистан;

	ЗОС
	- защита окружающей среды;

	ГЧП
	- государственно-частное партнерство; 

	ОАХК
	- открытая акционерная холдинговая компания.
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