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	 План мероприятий по обеспечению реализации Программы развития жилищно-коммунальное хозяйство Республики Таджикистан на 2021-2024 годы.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	                                 Жилищно-коммунальное хозяйство                                                                      (млн. сомони)
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Цели
	задачи
	мероприятия проектн (activities)
	Индикатор  отдачи (output)
	Индикаторы результат (outcom)
	Индикатор влияния (impact)
	Индикаторы ЦУР
	Потребность в  финансировании
	 Источники  финансирования                               (input)
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	Республиканский бюджет
	Местный бюджет
	  кредитн
	 гранты
	собственые вложения
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	2023
	2024
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	17
	18
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	 1.  Отрасль обеспечения питьевого водоснабжения и канализации 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Достижение полного обеспечения населения услугами водоснабжения и канализации
	

До 2024 года  на 15% увеличение доступа населения к системам чистой питевой воды  
	1.1. Строительство и реабилитация объектов водоснабжения, артезианских скважин, насоных станций 
	 1.1.1. Объекты и системы, насосные станции, трассы водоснабжения восстановлены и переданы в эксплуатацию
	1.1.2. Доступ населения к услугам централизованного водоснабжения  обеспечено в городах до 90% и в сельской 60% 
	1.1.3. Достигнуто развитие отрасли и инфраструктуры ситстем водоснабжения  
	1.1.4.1. Увеличение доли населения пользующихся услугами безопасного водоснабжения (ЦУР 6.1.1);  2.Привлечение органов местного управления для участия и управления соблюдение  правила и порядки обеспечено участие в управлении источниками водоснабжения и санитарии  (ЦУР 6.b.1)
	1731,3
	41
	29,7
	114,2
	1541,3
	5,1
	432,9
	432,8
	432,9
	432,9
	ГУП ЖКХ, КГИУГИ, МОГВ, министер ства и ведомства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.2. Строительство и реабилитация сетей водоснабжения в городах и районах
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.3. Реабилитация комплекса объектов очистных сооруже ний городов
	1.3.1. Комплекс объектов систем (станции очистки, насосные станции, коллектора отвода канализационных вод находятся в эксплуатации
	 1.3.2. Доступ потребителей к услугам канализации, обеспечено в городской местности  до 50% и в сельской до 10% 
	1.3.4. Развитие отрасли и инфраструктуры канализациионных систем
	
	199,9
	20
	16,5
	0,5
	162,9
	2
	50
	50
	50
	50
	ГУП ЖКХ, КГИУГИ, МОГВ, министер ства и ведомства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.4. Реабилитация канализационных коллекторов в городах и райцентрах
	
	
	
	
	54,4
	0
	10
	0,2
	43,5
	0,7
	13,5
	13,5
	13,7
	13,7
	ГУП ЖКХ, КГИУГИ, МОГВ, ЕБРР 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2. Отрасль управления твердыми бытовыми отходами и теплоснабжения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	2.1. Благоустройство центральных полигонов в городах и районах , в 6 городах и районах республики организация полигонов,  в   58 городах и районах необходимо благоустройство полигонов ТБО
	2.1.1. Выделены земельные участки для организации 6 полигонов, 58 полигоны благоустроены и находятся в эксплуатации
	2.1.2. Центральные полигоны 58 городов и площадки ТБО приведены в соответствии с санитарно-эпидемиологическим требованиям 
	 
	 
	22
	0
	10
	0
	12
	0
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	ГУП ЖКХ, КГИУГИ, МОГВ, ЕБРР 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1. Улучщение порядка  управления твердыми бытовыми отходами в городах, райцентрах и сельской местности
	4.1.До 2024 на 15% увеличение доступа потребителей (домохозяйств) услугам санитарии
	2.2. В соответствии с санитарино эпидемиологическим нормам организованы площадки сбора отходов в городах, райцентрах и сельской местности.  Восстановлено 500 единиц и построено  100 единиц площадок. 
	2.2.1. Выделены земельные участки для организации  100 единиц площадок и находятся в эксплуатации
	 
	2.1.3. Санитарно- эпидемиологическое состояние местности населенных пунктов отвечают установленным требованиям 
	 1. Образование ТБО на душу населения, организации  сортировки ТБО по видам (ЦУР 12.4.2);   2.  На местном уровне  ТБО, объем переработки отходов в тоннах (ЦУР 12.5.1); 3.  
3. Объем сбора и вывоза ТБО соответствует объему образованого объема ТБО
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	ГУП ЖКХ, КГИУГИ, МОГВ, ЕБРР 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.3. Создание структуры по  управлению ТБО в сельской местности
	2.3.1. Предприятия организованы  и  функционируют
	2.3.2. Доступ населения сельской местности к услугам санитарии обеспечен на   60% 
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 МОГВ, сельские джамоаты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.4. Приобретение специальной техники для коммунальных предприятий республики
	2.4.1. Приобретено 420 единиц коммунальной техники
	2.4.2. Организованы услуги санитарии и утилизации ТБО в городах и сельской местности
	2.4.3.  Уменьшено влияние отходов на внешню среду и здоровье населения
	
	229,9
	1
	0
	0
	223,9
	5
	57,5
	57,5
	57,5
	57,4
	ГУП ЖКХ, КГИУГИ, МОГВ, ЕБРР 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.5. Обеспечение предприятий ЖКХ  контейнерами сбора отходов в соответствии с санитарно-гигиеническим нормам
	2.5.1. Приобретены 2000 шт контейнеров и переданы в эксплуатацию
	2.5.2. Организован порядок сбора ТБО по разновидностям
	2.5.3. Создано безопасное  санитарно-эпидемиологическое состояние городов и райцентров республики
	
	2,3
	0
	2,3
	0
	0
	0
	0,6
	0,6
	0,6
	0,5
	ГУП ЖКХ, КГИУГИ, МОГВ, ЕБРР 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	2.6. Организация предприятий по  переработке ТБО
	2.6.1. Предприятия по переработке ТБО  организованы и функционируют
	2.6.2. Организация процесса переработки ТБО, увеличение сырья вторичного использования (ширпотреб) 
	2.6.3.увеличение товаров ширпотреба на основе переработки сырья вторичного использования
	2.6.4. Увеличение промышленных товаров за счет использования вторичных отходов 
	30
	0
	0
	0
	30
	0
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	ГУП ЖКХ, КГИУГИ, МОГВ, ЕБРР 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение экологической безопасности в местах проживания населения
	Внедрение новых передовых методов переработки и утилизации ТБО. 
	2.7. Организация оборудования переработки  ртутосодердащих ламп, электронных, химических и др вредных отходов .  Приобретение  3 един. Оборудования для переработки ртутосодержащих ламп.
	2.7.1. Оборудование по переработке химических отходов приобретено и передано в эксплуатацию
	2.7.2. Лампы и другие химические вредные отходы утилизированы и предотвращен их вредное влияние на здоровье населения и внешную среду
	2.7.3.Созданы безопасные условия для мест проживания населения
	2.7.4. В соответствие принятых международных конвенсии прекрашено использование ртутосодержащих ламп и внедрено использование диодных ламп.  
	15
	0
	0,5
	0
	14,5
	0
	3,7
	3,7
	3,7
	3,9
	ГУП ЖКХ, КГИУГИ, МОГВ, ЕБРР 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Создание условий для комфортного и безопасного проживания населения в жилом фонде
	3.1. Приведение состояние жилого фонда в соответствие требованиям градостроитель ства и санитарно-гигеническим условиям
	3.1.1. Спортивные и культурно-просветительные площадки отдыха переданы в эксплуатацию
	3.1.2. Для населения созданы социально-културные условия
	3.1.3. Созданные социальные объекты положительно повлияющие на здоровье населения и на развитие детей предотвращения инфекционных заболеваний.
	 
	28
	0
	0
	0
	28
	0
	2
	2
	2
	2
	ГУП ЖКХ,  МОГВ, ЕБРР 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доступ населения к услугам централизованного теплоснабжения
	Восстановление систем теплоснабжения.
	4.1. Восстановление систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоэтажном жилом секторе
	4.1.1. Многоэтажные жилые дома обеспечены централизованным теплом горячим водоснабжением
	45.1.2. Обеспечено эфективное использование топливно-энергетических ресурсов республики
	 4.1.3. Потребители обеспечены экологически безопасным теплом,  досигнуто экономия средств предприятий и семейного бюджета, а также положительное воздействие на здоровье населения 
	4.1.4.экономия электор-энергии в зимний период, соответственно экономия средств продприятий и населения на электричество и предотвращение постудных заболеваний ОРВ.
	300
	0
	300
	0
	0
	0
	75
	75
	75
	75
	ГУП ЖКХ,  МОГВ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Демонополизатсия в отрасли ЖКХ
	.Развитие конкурентной среды в услугах отрасли ЖКХ
	5.1. Реализация Закона Республики Таджикистан  от 01.08.2009г,  №542  "О содержание многоквартирных жилых домов и товариществах собственников жилья"
	5.1.1. Подготовка проекта постановления Правительства РТ о механизме реализации указанного Закона РТ
	5.1.2. Развитие альтернативных форм управления объектами ЖКХ
	5.1.3. Повышение качества услуг,  доступ населения к услугам ЖКХ
	5.1.4. Повышение жизненого уровня населения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	ГУП ЖКХ, КГИУГИ, МОГВ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Повышение институтционального потенциала отрасли ЖКХ 
	Внедрение передовой техники, оборудования и технологий в отрасли ЖКХ
	6.1. Внедрение  автоматических оборудований приема платежей за услуги, билинговая  система, оборудования учета и регулирования использования воды, тепла и др источников
	6.1.1. Внедрена автоматическая система приема платежей за услуги, билинговая  система и оборудования учета внедрены 
	6.1.2 .Обеспечена точная отчетность по поступлению и использованию финансовых средств предприятий
	6.1.3. Обеспечено развитие отрасли за счет собственных средств предприятий
	6.1.4. Качество услуг отрасли ЖКХ организовано на международном уровне 
	10
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	ГУП ЖКХ,  МОГВ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	  7.1. Совершенствование системы управления отрасли  ЖКХ
	Подготовка нормативно правовых актов
	Достижение эффективного управления отраслью
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	8.1.Организация рабочей группы по поддержке реализации Программы
	Организация рабочей группы
	Обеспечение эффективной реализации Программы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	9.1.Совершенствование методики определения тарифов коммунальных услуг на предприятиях республики
	Совершенствование нормативных актов
	Обеспечение безопасной работы обслуживающих предприятий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	10.1.Разработка механизма покрытия потерь услуг льготным категориям
	Создание республиканской межведомственной рабочей группы
	Профилактика вредных факторов деятельности обслуживающих предприятий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Повышение потенциальной мощности отрасли ЖКХ
	11.1.  Разработка мероприятий по совершенствованию системы подготовки специалистов для сферы ЖКХ, в том числе организация курсов переподготовки специалистов отрасли
	11.1.1. Организовано обучение специалистов
	11.1.2. Созданы субъекты управления жилищным фондом и коммунальные сооружения
	11.1.3. Обеспечено эффективное использование сооружений 
	11.1.4. Качество услуг отрасли ЖКХ организовано на международном уровне 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	МОГВ , ГУП ЖКХ, КГИУГИ, 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                                                                         

	 
	Инвентаризация сооружений, систем отрасли ЖКХ
	12.1. Определение балансовой принадлежности объектов водоснабжения в сельской местности и организация их эффективного использования
	12.1.1. Подготовка проекта постановления Правительства РТ о балансовой принадлежности сооружений
	12.1.2. Развитие новых форм управления сооружениями предприятий отрасли ЖКХ
	12.1.3. Обеспечено развитие сооружений водоснабжения за счет собственных соедств 
	12.1.4. Качество услуготрасли ЖКХ организовано
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	ГУП ЖКХ, КГИУГИ, МОГВ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего
	 
	 
	 
	 
	2 622,8
	62
	368
	115
	2 066,1
	12,6
	655,7
	655,7
	655,9
	655,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                                                                         

	
	ГУП ЖКХ    Государственное унитарное предприятие "Жилищно- коммунальное хозяйство"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГКИУГИ      Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИОГВ        Исполнительный орган государственной власти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЕБРР         Европейский Банк Развития и Реконструкции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



