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	План мероприятий

	
	о реализации Среднесрочной программы развития цифровой экономики 

	
	в Республики Таджикистан на 2021-2025 годы


	
	

	№
	Цели, задачи, мероприятия (Activities) 
	Индикаторы эффективности, цели и задачи (Indicators)
	Базовый показатель (baseline)
(2019 г.)
	Целевой размер индикатора  (Target)/ 
Х- Срок исполнения мероприятий
	Требуемый объем финансирования                       (млн. сомони) (Input)
	Источники финансирования  (Cost share)                                  
	Исполнители
	Партнеры по развитию

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	правительство
	доноры
	Частичнҷй

  сектор
	
	

	 1. Укрепление институциональной базы цифровой экономики

	 
	Цель 1.1.1. Улучшение структуры нецифрового обмена                   
	Индикаторы конечных результатов (outcome):
Количество нормативных правовых актов изменившиеся после анализа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Задача 1.1.1.1 .Регулирования законодательства цифровой экономики   
	Индикаторы отдачи (output):                                                               
Ряд нормативных правовых актов, которые были проанализированы и были внесены изменения, в том числе:
	м/н
	 
	 
	 
	 
	 
	1,10
	0,60
	0,50
	0,00
	НЦЗ, МЮ, ГУЗГС,  МЭРТ, СС, МФ и ТС
	 

	1
	Проведение анализа действующего законодательства в области цифровой экономики
	Анализ был проведен
	 
	Х
	 
	 
	 
	 
	0,20
	0,20
	 
	0,00
	МЭРТ, МЮ, НЦЗ   совместно с соответвующими ведомствами 
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	2
	Внесение изменений и дополнений в отраслевые постановления
	Внесены изменения и дополнения в нормативные правовые акты
	 
	Х
	Х
	 
	 
	 
	0,10
	0,10
	 
	 
	НЦЗ, МЮ, МЭРТ, ГУЗГС  совместно с ответственными министерствами и ведомствами
	 

	3
	Разработка «Правил аккредитации органов по сертификации».
	 Разработано
	 
	 
	Х
	 
	 
	 
	0,10
	 
	0,10
	 
	ГУ НЦА, ГУЗГС, СС
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	4
	Улучшение единых требований к порядку создания, развития, активации, эксплуатации и упразднения государственных информационных систем и  разработка единых требований к государственным центрам обработки данных и сетям связи с учетом соблюдения требований информационной безопасности.
	Разработаны государственные информационные системы.
	 
	 
	Х
	 
	 
	 
	0,10
	 
	0,10
	 
	СВ, МЭРТ, ГУЗГС
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	5
	Разработка порядка формирования, обновления и использования перечня основных государственных источников информации.
	Разработан порядок перечня
	 
	 
	Х
	 
	 
	 
	0,40
	0,10
	0,30
	 
	СС, НЦЗ, ГУЗГС, МЭРТ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	6
	Подготовка «Инструкции по делопроизводству по обороту электронных документов с заверенной электронной подписью».
	Инструкция принята
	 
	 
	Х
	 
	 
	 
	0,10
	0,10
	0,00
	 
	СС, ГУЗГС, МЭРТ
	 

	7
	Разработка нормативного правового акта о базе данных «Государственная система электронных сообщений» и правил ее использования.
	Разработан необходимый нормативный правовой акт.
	 
	 
	Х
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	ХА, ГУЗГС, ВРИС
	 

	8
	Разработка Закона Республики Таджикистан «Об электронной торговле».
	Закон был принят
	 
	Х
	 
	 
	 
	 
	0,10
	0,10
	0,00
	 
	ММҚ, ВА, ВРИС, ХГ
	 

	ВСЕГО:
	1,10
	0,60
	0,50
	0,00
	 
	 

	2.Развитие инфраструктуры ИКТ для цифровой экономики
	 

	 
	Цель. 2.1.Создание современной цифровой инфраструктуры  
	Индикаторы отдачи:
Объем и пропускная способность международного трафика, Мбит / с
	м/п
	 
	 
	 
	 
	 
	260,00
	0,20
	198,00
	61,80
	СС, ОАХТБТ
	 

	 
	 
	Количество административных центров, которые связываются с центральными органами власти по оптоволоконным линиям,%
	более 60
	80
	85
	90
	100
	100
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Количество организаций, подключенных к единой государственной цифровой сети и имеющих структурные подразделения по ИКТ, в%
	м/п
	50
	60
	70
	80
	90
	
	
	
	
	СС совместно с соответствующими ведомствами
	 

	 
	Задача 2.1.1.Восстановление и реконструкция инфраструктуры ИКТ
	Количество административных центров, которые связываются с центральными органами власти по оптоволоконным линиям, в% Количество учреждений, подключенных к единой государственной цифровой сети и имеющих структурные подразделения по ИКТ,%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	СС совместно с соответствующими ведомствами  
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	9
	Реконструкция оптического канала связи пропускной способностью не менее 10 Гбит / с для каждого районного центра.
	Пропускная способность оптического трафика увеличена до 10 Гбит / с.
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	200,00
	0,00
	150,00
	50,00
	СС
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	10
	Создание дополнительного информационного центра в одном из восточных районных центров Республики Таджикистан не менее чем на 12 полок с учетом требований информационной безопасности.
	Введен в действие дополнительный информационный центр.
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	50,00
	0,00
	40,00
	10,00
	СС, ГУЗГС
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	11
	Связать все административные центры государственного управления с центральным органам в сфере цифровой экономики  через оптические линии связи с использованием шифровального оборудования в соответствии со стандартами Республики Таджикистан в области информационной безопасности.
	Подключены все административные центры
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	10,00
	0,20
	8,00
	1,80
	СС, ГУЗГС совместно с соответствующими ведомствами 
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	ВСЕГО:
	260,00
	0,20
	198,00
	61,80
	 
	 

	3. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

	3.1 . Цифровизация макроэкономической отрасли

	 
	Цель. 3.1.1. Создание единого пространства эффективности, оборота и использования электронных документов
	Количество услуг, предоставляемых в цифровом виде, увеличиваются в разы
	м/п
	 
	 
	 
	 
	 
	12,20
	0,50
	11,70
	0,00
	МЭРТ, СС, АС, МОН, АНСОН 
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	Задача 3.1.1.1. Цифровизация макроэкономической системы и прогнозирования
	Макроэкономическая система и прогнозирование регулируются цифровыми технологиями.
	м/н
	 
	 
	 
	 
	 
	12,20
	0,50
	11,70
	0,00
	МЭРТ, СС, АС, ВМИ, АНСОН
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	12
	Определить механизм проведения рабочих встреч для обзора и принятия отраслевых и местных перспектив с помощью ИКТ
	Механизм определен
	 
	 
	Х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	МЭРТ, СС совместно с соответствующими ведомствами
	 

	13
	Внедрение цифровой системы обмена статистической информацией
	Обмен информацией производится в цифровом формате.
	 
	 
	Х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	МЭРТ, СС, АС
	 

	14
	Разработка и применение новых эконометрических моделей и общего междисциплинарного баланса
	Были разработаны и использованы новые эконометрические модели и общий междисциплинарный баланс.
	 
	 
	 
	Х
	 
	 
	2,00
	 
	2,00
	 
	МЭРТ, СС, АС
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	15
	Формирование механизма сбора электронных данных о разработке проектов планов приема в  учреждения профессионального образования.
	Информация о планах приема  в  учреждения профессионального образования, доступна в электронном виде.
	 
	 
	Х
	 
	 
	 
	0,20
	 
	0,20
	 
	МЭРТ, МОН, АНСОН
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	16
	Создание цифровой платформы для мониторинга и оценки стратегического развития
	Платформа создана
	 
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	10,00
	0,50
	9,50
	 
	МЭРТ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	ВСЕГО:
	12,20
	0,50
	11,70
	0,00
	 
	 

	3.2 Цифровизация внутренней и внешней торговли

	 
	Цель 3.2.1 Создание условий для развития внешней торговли
	 Снижение затрат,%
	 
	20,00
	25,00
	0,00
	0,00
	0,00
	101,03
	0,13
	100,80
	0,10
	МЭРТ, ТПП,  ТС, МТ, МФ, ГКИГИ, АС, НЦЗ, МЮ, АЭ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	Задача 3.2.1.1. Внедрение цифровой торговли, основа формирования единой национальной цифровой платформы
	Были упрощены торговые процедуры, уменьшены транзакционные издержки и сокращены внутренние барьеры и определенные ограничения  за счет внедрения технологий обмена данными
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,03
	0,13
	100,80
	0,10
	МЭРТ, ТПП,  ТС, МТ, МФ, ГКИГИ, АС, НЦС, МЮ, АЭ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	17
	Управление электронным документооборотом и сбор статистических данных для электронной коммерции
	 Электронная статистика реализована в полном объеме
	 
	 
	 
	Х
	 
	 
	0,51
	0,06
	0,40
	0,05
	МЭРТ, ТПП, ТС, АС, НК
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	18
	Улучшение логистической инфраструктуры
	 Логистическая инфраструктура улучшена
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,52
	0,07
	0,40
	0,05
	МТ, ТС, СС
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	19
	Организовать межведомственный электронный обмен данными для упрощения административной системы при экспорте и импорте
	Предусмотрена организация электронного межведомственного обмена
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	 
	 
	 
	ТС, ТПП, АЭ, МЭРТ, НК
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	20
	Упрощение торговых процедур,развитие производства и институционализации электронной торговли
	Принятие правовых актов и положений, касающихся электронной коммерции, упрощение торговых процедур, снижение барьеров для электронной коммерции.
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100,00
	 
	100,00
	 
	МЭРТ, ММҚН, МЮ, АЭ, ТПП, ТС, МТ, МФ, ГКИГИ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	ВСЕГО:
	101,03
	0,13
	100,80
	0,10
	 
	 

	3.3 Цифровизация финансового сектора

	 
	Цель. 3.3.1. Повышение эффективности управления государственными финансами
	Доля цифровизации в государственных финансах, в%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,20
	0,60
	1,10
	0,50
	МФ, НК, ТС, ГКИГИ, МЮ, товарная биржа
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	Задача. 3.3.1.1.  Автоматизация финансового сектора
	Обеспечена цифровизация финансового сектора
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,20
	0,60
	1,10
	0,50
	МФ, НК, ТС, ГКИГИ, МЮ, товарная биржа
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	21
	Создание единой электронной платформы для мониторинга импорта всех доходов и отслеживания расходов
	Единая электронная платформа создана
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,40
	0,10
	0,20
	0,10
	МФ, НК, ТС
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	22
	Цифровизация процедур отчетности и распространение информации о субъектах финансового рынка
	Цифровизация отчетности и распространения информации о субъектах финансового рынка 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,20
	0,10
	0,10
	0,00
	ТС, МФ, НБТ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	23
	Внедрение межотраслевых отраслевых моделей (местных и республиканских)
	Предоставлены межбюджетные отраслевые модели
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,40
	0,10
	0,20
	0,10
	МФ, ТС, НК
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	24
	Разработка компьютерных программ для бирж по купле-продаже финансовых активов с использованием цифровых и удаленных технологий
	Компьютерные программы разрабатываются с использованием цифровых и удаленных технологий
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,40
	0,10
	0,20
	0,10
	МФ, ГКИГИ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	25
	Создание электронного портала реестров движимого и недвижимого имущества.
	Создан электронный информационный портал по ипотеке движимого и недвижимого имущества
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,40
	0,10
	0,20
	0,10
	МФ ГКИГИ, МЮ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	26
	Внедрение комплексной системы управления рисками на финансовых и нефинансовых предприятиях в соответствии с международными требованиями ISO 9001-2000
	Создана комплексная система управления рисками в соответствии с международными требованиями ISO 9001-2000
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,40
	0,10
	0,20
	0,10
	МФ, ГКИГИ, МЮ, товарная биржа
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	ВСЕГО:
	2,20
	0,60
	1,10
	0,50
	 
	 

	3.4 Цифровизация налоговой системы

	 
	Цель 3.4.1. Автоматизация процесса оплаты налогов и услуг
	Доля услуг, в%
	50,00
	60,00
	70,00
	80,00
	90,00
	100,00
	1,90
	0,00
	1,90
	0,00
	НК, МФ, МЭРТ, НБТ, СС, ГКИГИ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	Задача. 3.4.1.1. Усиление цифровизации налоговых услуг
	Оцифрованы налоговые службы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,90
	0,00
	1,90
	0,00
	НК, МФ, НБТ, СС
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	27
	Создание базы данных для проверок хозяйствующих субъектов.
	Создана база данных реестра для проверки хозяйствующих субъектов.
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,30
	0,00
	0,30
	0,00
	ГКИГИ, МФ совместно с соответствующими ведомствами  
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	28
	Разработка и внедрение патента, сертификата, ИНН и ТНК в цифровом формате
	Электронная подача патентов, свидетельств, ИНН и ТНК в цифровом формате
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,20
	0,00
	0,20
	0,00
	НК, МФ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	29
	Определение и введение системы налогообложения электронных услуг
	Введена система налогообложения электронных услуг.
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,40
	0,00
	0,40
	0,00
	НК, МФ, СС, ТС
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	30
	Внедрение системы QR-кодов для товаров и продуктов
	Внедрена система  QR-кодов для товаров и продуктов 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1,00
	0,00
	1,00
	0,00
	МФ, НБТ, МЭРТ, ГКИГИ, НК, 
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	ВСЕГО:
	1,90
	0,00
	1,90
	0,00
	 
	 

	3.5  Оцифровка банковской системы и страхования

	 
	Цель. 3.5.1.Широкий доступ к банковским услугам
	Снизить долю наличных денег в обращении вне финансовых организаций (банков и ТМБ) на%
	82
	80,00
	75
	70,00
	65
	60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	НБТ, МФ, СС
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	Задача. 3.5.1.1. Упрощение механизма доступа к банковским услугам
	Упрощен механизм доступа к услугам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	31
	Улучшение технической и технологической базы банковских услуг в стране, особенно в отдаленных районах.
	Население имеет доступ к банковским услугам
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 
	 
	НБТ, МФ, СС, ОАХКБТ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	32
	Развитие цифровых финансовых услуг
	Увеличение количества пользователей цифровых финансовых услуг
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 
	 
	НБТ, МФ, СС
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	33
	Обеспечение возможности получения оплаты за все виды платных государственных услуг от населения в безналичной форме посредством электронных платежных средств
	Удобная и упрощенная возможность оплаты коммунальных услуг
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 
	 
	НБТ, МФ, МЭРТ, СС
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	34
	Усиление информационно-разъяснительной работы и обучения в областях текущих реформ и повышения финансовой грамотности пользователей банковских услуг
	Проведена разъяснительная работа
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 
	 
	НБТ, МЭРТ, МФ, МО, КТР 
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	35
	Увеличение количества электронных платежных средств, таких как банковские платежные карты, электронные кошельки их повсеместное использование при безналичной оплате товаров и услуг
	Увеличение доли безналичных расчетов с использованием электронных платежных средств
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 
	 
	НБТ, МФ, СС
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	36
	Создание базы данных по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
	Создана электронная база данных
	 
	 
	Х
	Х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	НБТ, МФ, СС
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	ВСЕГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	3.6   Цифровизация в промышленности

	 
	Цель. 3.6.1 Использование современной системы оцифровки в промышленности
	Темпы роста продаж отечественной промышленной продукции,%   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	292,00
	0,00
	1,00
	291,00
	МПНТ, ТС, МЭРТ, Таджикстандарт, ГКИГИ, МД ММПИ, ВК
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	За. 3.6.Задача 1.1. Оснащение промышленных предприятий современными цифровыми технологиями
	Промышленные предприятия оснащены новыми современными цифровыми технологиями.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	292,00
	0,00
	1,00
	291,00
	 
	 

	37
	Оснащение промышленных предприятий и цехов экспериментальным оборудованием и создание современной информационной системы
	Создана современная информационная система
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	200,0
	0,00
	0,00
	200,0
	МПНТ, ТС
	 

	38
	Объемное использование цифровых технологий в обрабатывающей промышленности с помощью робототехники
	Робототехника разработана в обрабатывающей промышленности
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	90,0
	0,00
	0,00
	90,0
	МПНТ, ТС
	 

	39
	Создание государственной производственной информационной системы и внедрение моделей B2B и B2C
	Создана государственная производственная информационная система
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1,00
	0,00
	0,00
	1,00
	МПНТ, ТС, ГКИГИ
	 

	40
	Информативность промышленных предприятий о достижениях в области интеллектуальной и инновационной собственности
	Предприятия осведомлены о достижениях в области интеллектуальной собственности и инноваций
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,20
	0,00
	0,20
	0,00
	МПНТ, МЭРТ, МД ММПИ, ВК
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	41
	Внедрение современных систем менеджмента и стандартов контроля качества в производственном процессе, таких как международный стандарт ISO 9001-2015, ERP и CRP
	Обеспечение современными системами менеджмента и стандартами контроля качества в производственном процессе
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,80
	0,00
	0,80
	0,00
	МПНТ Таджикстандарт, ТС, МЭРТ  
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	ВСЕГО:
	292,00
	0,00
	1,00
	291,00
	 
	 

	3.7. Цифровизация в сфере энергетики

	 
	Цель. 3.7.1. Экономное использование энергии и своевременная оплата за электроэнергию
	Снижение потерь электроэнергии, 3%
	0,1
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	1
	40,00
	0,00
	40,00
	0,00
	МЭВР, МЭРТ, МФ, ГКИГИ, ОАХК БТ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	Задача. 3.7.1.1. Уменьшить потери электроэнергии
	Предоставлена ​​современная цифровая энергетическая система.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,00
	0,00
	40,00
	0,00
	 
	 

	42
	Принятие мер по полной оплате электроэнергии посредством автоматизированной системы с использованием электронных, банковских карт, интернет-банкинга, мобильных платежных программ и других форм электронных платежей на расчетные счета
	Система оплаты электроэнергии с помощью цифровых технологий полностью действует
	 
	Х
	Х
	 
	 
	 
	10,00
	0,00
	10,00
	0,00
	МЭВР, МФ, ГКИГИ, ШСХК БТ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	43
	Внедрение цифровых технологий в высоковольтных линиях электропередачи, малых и больших электростанциях
	Налажено управление высоковольтными линиями электропередачи с помощью цифровых технологий
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	30,00
	0,00
	30,00
	0,00
	МЭВР, МФ, ГКИГИ, ОАХК БТ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	ВСЕГО:
	40,00
	0,00
	40,00
	0,00
	 
	 

	3.8 Цифровизация в сфере транспорта

	 
	Цель 3.8.1. Внедрение цифровизации в сфере транспорта
	Индикаторы отдачи output):     
Пункты управления движением в труднодоступных местах, кол-во
	128
	128
	128
	128
	128
	128
	126,60
	0,40
	124,20
	2,00
	МВД, ГКИГИ, МФ, СС, ТС
	 

	 
	
	Цифровизация пассажирского транспорта городов и районов, количество городов и районов.
	34
	44
	54
	64
	74
	84
	
	
	
	
	МТ
	 

	 
	Задача. 3.8.1.1.Оснащение транспортной отрасли современными цифровыми технологиями
	Транспортный сектор оснащен современными технологиями.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126,60
	0,40
	124,20
	2,00
	 
	 

	44
	Создание системы «Безопасный город» в городах Худжанд, Бохтар и 
Куляб 
	Система «Безопасный город» запущена в Худжанде, Бохтаре и Кулябе
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	105,00
	0,00
	105,00
	0,00
	МВД, МТ, МФ, ГКИГИ и ТС 
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	45
	Обеспечение повсеместного использования GPS на внутренних дорогах, включая грузовые автомобили, автобусы и легковые автомобили «такси»
	 Система GPS предоставлена
	 
	 
	Х
	X
	X
	X
	10,00
	0,00
	10,00
	0,00
	МТ, СС
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	46
	Предоставление оборудования мобильной связи, интернета, wi-fi в горных районах автомагистралей страны
	Мобильная связь, интернет, wi-fi обеспечены в горных районах автомагистралей страны
	 
	 
	Х
	X
	X
	X
	10,00
	0,00
	8,00
	2,00
	МТ, СС
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	47
	Создание и обеспечение единой электронной логистической системы для перевозки грузов и пассажиров
	Создана единая электронная система логистики
	 
	 
	Х
	X
	X
	X
	0,50
	0,00
	0,50
	0,00
	МТ, СС
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	48
	Автоматизация процесса оформления накладных на автомобильном транспорте
	Процессы оформления накладных на грузовом  и автомобильном транспорте осуществляются в электронном виде
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	0,3
	0,10
	0,20
	 
	МТ, СС
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	49
	Автоматизация лицензионного процесса в транспортной сфере
	Процесс лицензирования в сфере транспорта осуществляется в электронном виде
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	0,2
	 
	0,20
	 
	МТ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	50
	Автоматизация процесса сертификации грузов и услуг в сфере транспорта
	Процесс сертификации грузов, работ и услуг осуществляется в электронном виде
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	0,2
	0,10
	0,10
	 
	МТ, СС
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	51
	Автоматизация процесса применения мер административного правонарушения на транспорте
	Процесс реализации мер по административным правонарушениям на транспорте осуществляется в электронном виде
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	0,1
	0,10
	 
	 
	МТ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	Задача. 3.8.1.3. Создание системы управления дорожными активами    (НИДР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	МТ, СС
	 

	52
	Мониторинг дорог с помощью мобильной лаборатории
	Мониторинг проведен
	 
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	МТ, СС
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	53
	Создание электронной базы данных автомобильных дорог
	Создана электронная база данных автомобильных дорог
	 
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	0,3
	0,10
	0,20
	 
	МТ, СС
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	ВСЕГО:
	126,60
	0,40
	124,20
	2,00
	 
	 

	3.9 Цифровизация сельскохозяйственной отрасли

	 
	Цель. 3.9.1. Создание благоприятной среды для цифровизации сельского хозяйства
	Повышение качества деятельности и увеличение объемов производства, на%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,90
	0,00
	27,90
	28,00
	МСХ, АМИ, МФ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	Задача. 3.9.1.1.Внедрение современных технологий в отрасли
	Деятельность  сельскохозяйственной организована с помощью современных технологий.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,90
	0,00
	27,90
	28,00
	 
	 

	54
	Внедрение цифровых технологий для предупреждения фермеров о погодных условиях
	Внедрена технология цифрового оповещения
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,50
	0,00
	0,30
	0,20
	МСХ, АМИ, МФ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	55
	Создание торговых платформ для сельхозпродукции в стране
	Платформа создана
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,40
	0,00
	0,20
	0,20
	МСХ, АМИ, МФ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	56
	Строительство современных складов и холодильников, оснащенных цифровыми технологиями.
	Склады обеспечены ИКТ
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	50,00
	0,00
	25,00
	25,00
	МСХ, АМИ, МФ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	57
	Создание единого портала для обмена отраслевой статистикой
	Портал создан
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	5,00
	0,00
	2,40
	2,60
	МСХ, АМИ, МФ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	ВСЕГО:
	55,90
	0,00
	27,90
	28,00
	 
	 

	3.10  Цифровизация в сфере строительства

	 
	Цель. 3.10.1.Использование цифровых технологий в отрасли
	Повышение качества объектов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,30
	1,90
	0,00
	2,40
	ГКС, СС,  исполнительный орган г.Душанбе
	 

	 
	Задача. 3.10.1.1. Автоматизация рабочего процесса в области строительства и внедрения цифровых технологий.
	Усовершенствование условия строительства и упрощения доступа к услугам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,30
	1,90
	0,00
	2,40
	 
	 

	58
	Усилить внедрение системы «Единого окна» в местных исполнительных органах Душанбе для получения разрешений на строительство
	Единое окно функционирует
	 
	 
	Х
	 
	 
	 
	0,50
	0,50
	0,00
	0,00
	КАС, исполнительный орган г.Душанбе
	 

	59
	Обеспечить генеральные планы административно-территориальных единиц цифровыми программами
	Соответствующие программы были предоставлены
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1,00
	0,00
	0,00
	1,00
	КАС
	 

	60
	Разработка и внедрение базы данных для управления информационными системами в строительстве
	База данных создана
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,50
	0,00
	0,00
	0,50
	КАС
	 

	61
	Цифровизация деятельности лабораторий по строительству  
	Работа лабораторий ведется в цифровом формате
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,50
	0,00
	0,00
	0,50
	КАС
	 

	62
	Предоставление единой пространственной геолокационной системы GPS в области строительства и архитектуры
	Внедрена система GPS с единой пространственной геолокацией
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1,80
	1,40
	0,00
	0,40
	КАС, СС
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО:
	4,30
	1,90
	0,00
	2,40
	 
	 

	3.11 Цифровизация  процедур регистрации недвижимого имущества

	 
	Цель. 3.11.1 Доступ населения и предпринимателей к информации о имущественных процедурах
	Доступность данных в%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,10
	1,10
	0,00
	0,00
	 ГКИГИ, СС, МФ, НБТ, НК
	 

	 
	Задача. 3.11.1.1. Повышение осведомленности населения и предпринимателей о порядке оформления необходимых документов.
	Доступ к данным стал упрощен и усовершенствован
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,10
	1,10
	0,00
	0,00
	 
	 

	63
	Цифровое внедрение системы «Единого окна» для государственной регистрации недвижимости
	Единое окно функционирует
	 
	 
	Х
	Х
	 
	 
	0,50
	0,50
	0,00
	0,00
	ГКИГИ, СС, МФ
	 

	64
	Цифровизация процедур, связанных с куплей-продажей недвижимости
	Цифровизирована покупка и продажа недвижимости
	 
	 
	Х
	Х
	 
	 
	0,40
	0,40
	0,00
	0,00
	ГКИГИ, СС, МФ
	 

	65
	Адаптация внутренних ведомственных документов профильных министерств и ведомств к требованиям программы «Автоматизированная система регистрации недвижимости в Таджикистане»
	Соответствующие документы адаптированы
	 
	 
	Х
	Х
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	ГКИГИ, МФ, НБТ, НК
	 

	66
	Усилить информационно-просветительскую деятельность по повышению осведомленности населения и предпринимателей о порядке оформления необходимых документов и ставках оплаты услуг в соответствии с утвержденными тарифами
	 Усилена разъяснительная работа
	 
	 
	Х
	Х
	 
	 
	0,20
	0,20
	0,00
	0,00
	ГКИГИ, МФ
	 

	ВСЕГО:
	1,10
	1,10
	0,00
	0,00
	 
	 

	3.12 Цифровизация интеллектуальной собственности

	 
	Цель. 3.12.1. Доступ к сервисам через Интернет и внедрение цифровых операций
	Количество услуг, доступных через Интернет, кол-во
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,35
	7,95
	5,40
	0,00
	ГУ НПИЦ, МЭРТ, МК, МФ, МСХ, МОИ, НАНТ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	Задача. 3.12.1.1. Автоматизация рабочего процесса и создание портала объектов интеллектуальной собственности.
	Показатели конечных результатов Услуги интеллектуальной собственности доступны в Интернете, а деятельность уполномоченных органов осуществляется в цифровом формате
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,35
	7,95
	5,40
	0,00
	 
	 

	67
	Создание электронной базы данных изобретателей Таджикистана и молодых иноваторов и изобретателей ( фото, имя, датой рождения, нововведениями и достижениями)
	База данных создана
	 
	Х
	 
	 
	 
	 
	0,40
	0,40
	0,00
	0,00
	ГУ НПИЦ, МЭРТ, МОИ, НАНТ
	 

	68
	Создание цифрового информационного окна для молодых инноваторов и изобретателей о возможностях (олимпиады, конкурсы, конференции и семинары) для творческой и инновационной деятельности в стране
	Данное цифровое окно установлено 
	 
	Х
	 
	 
	 
	 
	0,40
	0,40
	0,00
	0,00
	ГУ НПИЦ, МЭРТ, МОИ, НАНТ
	 

	69
	Создание базы данных товарных знаков и знаков обслуживания
	База данных создана
	 
	Х
	 
	 
	 
	 
	0,70
	0,70
	0,00
	0,00
	ГУ НПИЦ, МЭРТ
	 

	70
	Разработка базы данных географических названний
	База данных создана
	 
	Х
	 
	 
	 
	 
	0,70
	0,70
	0,00
	0,00
	ГУ НПИЦ, МЭРТ
	 

	71
	Создание базы данных известных брендов
	База данных создана
	 
	Х
	 
	 
	 
	 
	0,25
	0,25
	0,00
	0,00
	ГУ НПИЦ, МЭРТ
	 

	72
	Создание базы данных промышленных образцов
	База данных создана
	 
	Х
	 
	 
	 
	 
	0,50
	0,50
	0,00
	0,00
	ГУ НПИЦ, МЭРТ
	 

	73
	Разработка специальной базы данных по автоматизации системы расчета распределения и выплаты роялти
	База данных создана
	 
	Х
	 
	 
	 
	 
	0,20
	0,00
	0,20
	0,00
	МК, МФ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	74
	Создать базу селекционных достижений
	База данных создана
	 
	Х
	 
	 
	 
	 
	0,20
	0,00
	0,20
	0,00
	МК, МФ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	75
	Автоматизация процесса эксплуатации объектов промышленной собственности
	Процесс установки был запущен в цифровом формате
	 
	 
	 
	Х
	Х
	 
	10,0
	5,00
	5,00
	0,00
	ГУ НПИЦ, МЭРТ,  МФ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	ВСЕГО:
	13,35
	7,95
	5,40
	0,00
	 
	 

	3.13  Цифровизация  в области образования и науки

	 
	Цель. 3.13.1 Использование цифровых технологий в  отрасли
	 Доля образовательных учреждений, обеспечивающих организацию учебного процесса на основе использования цифровых технологий, в% от общего количества образовательных учреждений 
	м/н
	не менее 50
	не менее 55
	не менее 60
	не менее 65
	не менее 70
	5,70
	1,60
	4,10
	0,00
	МОН, МФ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	Задача 3.13.1.1. Усилить цифровизацию отрасли
	Образовательные мероприятия проводились в цифровом формате
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,10
	1,10
	3,00
	0,00
	МОН, МФ 
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	76
	Разработка концепций и программ цифрового правительства в сфере образования
	Разработаны программы и концепции
	 
	 
	Х
	 
	 
	 
	0,30
	0,30
	0,00
	0,00
	МОН, МФ
	 

	77
	Создание виртуальных массовых информационных сервисов посредством цифровой информации через образовательные сайты
	Запущены госуслуги
	 
	 
	Х
	Х
	 
	 
	2,00
	0,00
	2,00
	0,00
	МОН, МФ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	78
	Разработка нормативно-правовых документов в области управления дистанционным обучением и программ по администрированию и контролю цифровых курсов
	Разработаны нормативные правовые акты в области управления образованием.
	 
	 
	Х
	 
	 
	 
	0,30
	0,30
	0,00
	0,00
	МОН, МФ
	 

	79
	Разработка новых стандартов и совершенствование существующих стандартов системы образования в образовательных учреждениях и системе высшего образования с учетом внедрения использования цифровых технологий
	Стандарты разработаны
	 
	 
	Х
	 
	 
	 
	0,30
	0,30
	0,00
	0,00
	МОН, МФ
	 

	80
	Разработка стандарта «Электронный учебник» в образовательных учреждениях
	Стандарт был разработан для разработки электронной книги
	 
	 
	Х
	 
	 
	 
	0,20
	0,20
	0,00
	0,00
	МОН
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	81
	Разработка, запись и распространение видеоуроков в учебных заведениях
	Подготовлены видеоуроки
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1,00
	0,00
	1,00
	0,00
	МОН
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	Задача 3.13.1.2  Развитие системы подготовки и переподготовки специалистов по специальности, повышение квалификации
	Индикаторы отдачи (output):                          
 1) Доля редадогичекого состава прошедших в текущем году повышение квалификации и переподготовку,%
	20
	не менее 20
	не менее 20
	не менее 20
	не менее 20
	не менее 20
	1,60
	0,50
	1,10
	0,00
	МОН, МФ 
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	
	2) Доля преподавателей:
а) дошкольные учреждения с педагогическим образованием,%
	45
	не менее 50
	не менее 55
	не менее 60
	не менее 65
	не менее 70
	
	
	
	
	МОН
	 

	 
	
	б)общеобразовательные учреждения с педагогическим образованием,%
	80
	не менее 80
	не менее 85
	не менее 90
	не менее 90
	не менее 90
	
	
	
	
	МОН
	 

	 
	
	3) отношение среднемесячной заработной платы преподавателей государственных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в экономике,%
	76
	 не ниже  76
	 не ниже  80
	 не ниже  85
	 не ниже  100
	 не ниже  115
	
	
	
	
	МОН, МФ 
	 

	82
	Укрепление материально-технической и кадровой базы системы подготовки и переподготовки преподавателейс учетом внедрения современных методов обучения и использования цифровых технологий. 
	Разработаны / обновлены профессиональные стандарты для преподавателей и руководителей образовательных учреждений
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	0,10
	0,10
	0,00
	0,00
	МОН
	 

	83
	Нормативное закрепление стандартов профессиональной деятельности преподавателей и руководителей, ориентированных на новые результаты обучения
	Стандарты объединены 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	0,40
	0,40
	0,00
	0,00
	МОН, МФ
	 

	84
	Создание учебного центра и повышение квалификации специалистов различных направлений в области цифровизации образования.
	Центр создан
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	1,00
	0,00
	1,00
	0,00
	 
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	85
	Разработка и внедрение платформ для создания системы дистанционного обучения и переподготовки преподавателей
	Создана необходимая платформа
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	0,10
	0,00
	0,10
	0,00
	МОН 
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	ВСЕГО:
	5,70
	1,60
	4,10
	0,00
	 
	 

	3.14 Цифровизация в области здравоохранения

	 
	Цель.3.14.1. Улучшение здоровья населения и обеспечение эффективной работы медицинских учреждений
	Количество заведений, работающих по современным технологиям, шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	196,50
	46,90
	147,10
	2,50
	МЗСЗН
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	Задача: 3.14.1.1. Совершенствование единой информационной системы управления здравоохранением для управления здоровьем населения и деятельностью медицинских учреждений
	Управление информацией через ИКТ с%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,50
	3,10
	12,30
	0,10
	 
	 

	86
	Улучшение Единой информационной системы управления здравоохранением на основе DHIS2
	Усовершенствована Единая информационная система управления здравоохранением, работающая на базе DHIS2
	80%
	Х
	 
	 
	 
	 
	0,50
	0,10
	0,30
	0,10
	МЗСЗН
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	87
	Внедрение электронной версии сбора и обработки статистических данных в соответствии с Международной классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, визит 11 (TBB-11)
	Запущена электронная версия Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, визит 11 (IBT-11)
	0,0 %
	 
	 
	 
	 
	Х
	5,00
	1,00
	4,00
	0,00
	МЗСЗН
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	88
	Оснащение медицинских учреждений техническим оборудованием, средствами постоянной интернет-связи и обучение специалистов
	Медицинские учреждения были обеспечены техническим оборудованием, устройствами высокоскоростной Интернет-связи, прошли обучение специалисты
	40%
	 
	Х
	 
	 
	 
	10,00
	2,00
	8,00
	0,00
	МЗСЗН
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	Задача 3.14.1.2.Создание электронной системы мониторинга здоровья граждан, диагностики и лечения пациентов.
	Усилен контроль за уровнем здоровья населения и лечением больных.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123,00
	14,80
	107,00
	1,20
	 
	 

	89
	Создание электронного паспорта здоровья граждан
	Создан электронный паспорт здоровья для граждан
	2,0%
	 
	 
	Х
	 
	 
	2,00
	0,40
	1,50
	0,10
	МЗСЗН
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	90
	Разработка электронной программы обработки индивидуальных медицинских данных граждан
	Индивидуальные медицинские данные обрабатываются в электронном виде с помощью программного обеспечения
	2,0%
	 
	 
	 
	 
	Х
	20,00
	4,00
	15,00
	1,00
	МЗСЗН 
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	91
	Создание единой базы медицинских фотографий
	Создана единая база медицинских фотографий
	0,0%
	 
	 
	 
	Х
	 
	1,00
	0,40
	0,50
	0,10
	МЗСЗН
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	92
	Обеспечить специалистов техническим оборудованием и средствами непрерывной интернет-связи
	Специалисты обеспечены техническим оборудованием и средствами постоянной интернет-связи
	10,0%
	 
	 
	 
	 
	Х
	100,00
	10,00
	90,00
	0,00
	МЗСЗН
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	Задача 3.14.1.3. Обеспечение общественного доступа к медицинским услугам в Интернете
	Предоставляются виртуальные медицинские услуги
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58,00
	29,00
	27,80
	1,20
	 
	 

	93
	Разработка системы телемедицины для консультирования, диагностики и лечения пациентов и обучения специалистов в режиме онлайн
	Система телетайпа усовершенствована и широко используется
	20%
	 
	Х
	 
	 
	 
	50,00
	25,00
	25,00
	0,00
	МЗСЗН
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	94
	Разработка специальных приложений для компьютерных программ по доступу граждан к их персональной медицинской информации, оформлению визитов к врачам, приглашениям врачей на дом к пациентам, доступу к справкам, выпискам и другим медицинским документам
	Разработаны специальные приложения для доступа граждан к электронным медицинским услугам
	0,0
	 
	 
	 
	 
	Х
	4,00
	2,00
	1,00
	1,00
	МЗСЗН
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	95
	Разработка специальных приложений для компьютерных программ по электронным рецептам, наличие лекарств в аптеках и их стоимость
	Разработаны специальные приложения по электронному рецепту
	0,0
	 
	 
	Х
	 
	 
	2,00
	1,00
	0,90
	0,10
	МЗСЗН
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	96
	Повышение осведомленности общественного здравоохранения об эффективном использовании цифровой медицины и онлайн-медицинских услуг
	Более 40 процентов медицинских услуг оказывались гражданам дистанционно
	 
	 
	 
	 
	 
	Х
	2,00
	1,00
	0,90
	0,10
	МЗСЗН
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	ВСЕГО:
	196,50
	46,90
	147,10
	2,50
	 
	 

	3.15. Цифровизация в области труда, миграции и занятости населения

	 
	Цель 3.15.1.Улучшение услуг в сфере труда, миграции и занятости населения
	Количество услуг, в%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,10
	0,00
	6,10
	0,00
	МТМЗН, ГКНБ, МВД
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	Задача 3.15.1.1. Автоматизация трудового процесса, миграции и трудоустройства
	Деловая деятельность ведется с использованием ИКТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,10
	0,00
	6,10
	0,00
	 
	 

	97
	Цифровизация трудовых договоров и трудовыз книжек
	Трудовые договоры и трудовые книжки доступны в электронном формате
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1,00
	0,00
	1,00
	0,00
	МТЗН совместно с соответствующими ведомствами
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	98
	Цифровизация разрешений на работу иностранных граждан и процесс регистрации
	Лицензия и процесс регистрации проводились в электронном виде
	 
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	1,00
	0,00
	1,00
	0,00
	МТЗН совместно с соответствующими ведомствами
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	99
	Разработка интерактивной электронной карты занятости и безработицы
	Карта разработана
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,80
	0,00
	0,80
	0,00
	МТМЗН
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	100
	Обмен информацией между центральным аппаратом и структурами агентства по труду и занятости в сфере социальных услуг
	Создана виртуальная цифровая установка
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	1,00
	0,00
	1,00
	0,00
	МТМЗН
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	101
	Создание базы данных о перемещении трудовых мигрантов за границу
	Регистрация мигрантов осуществлялась в электронном формате
	 
	Х
	Х
	 
	 
	 
	1,00
	0,00
	1,00
	0,00
	МТМЗН, ГКНБ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	102
	Создание базы данных по оформлению разрешений на работу для иностранных граждан в Республике Таджикистан
	Создана необходимая база данных
	 
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	0,80
	0,00
	0,80
	0,00
	МТМЗН, МВД
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	103
	Улучшение веб-портала «Занятость» для поиска вакансий
	Портал усовершенствован
	 
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	0,50
	0,00
	0,50
	0,00
	МТМЗН
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	ВСЕГО:
	6,10
	0,00
	6,10
	0,00
	 
	 

	3.4. Внедрение цифрового правительства

	 
	Цель. 3.4.1 Улучшение структуры нецифрового обмена                 
	Индикаторы окончательных результатов (outcome):
Индекс готовности сети (NRI)
	34.14 (109)
	 
	38 (105)
	 
	41 (100)
	 
	198,70
	36,20
	162,50
	0,00
	МЭРТ, СС, МОН, МЮ, ГУЗГС, ПРТ, ГКНБ, МВД, НЦЗ, ВС, ВЭС,  КРТ, ГКЗУГ, АС
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	Задача . 3.4.1.1. Обеспечение эффективного управления министерствами и ведомствами
	Индикаторы отдачи  (output): 
Возможности обмена цифровым правительством  (Capacities for Digital Government Transformation)
	м/н
	 
	 
	 
	 
	 
	105,60
	36,20
	69,40
	0,00
	ПРТ, МЭРТ, СС совместно с министерствами и ведомствами 
	 

	 
	
	Доля услуг, предоставляемых в цифровом формате, в%
	м/н
	3
	5
	8
	12
	15
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Количество официальных порталов, шт.
	м/н
	4
	7
	10
	14
	17
	
	
	
	
	
	

	104
	Оценить текущее состояние цифрового обмена и разработать ряд мер по укреплению его нормативной базы
	 Оценка проведена, в результате которой был внесен ряд изменений и дополнений в соответствующие нормативно-правовые акты в данной сфере.
	 
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	5,00
	1,00
	4,00
	 
	МЭРТ, СС, МЮ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	105
	Совершенствование госпрограммы по внедрению цифровых технологий во все отрасли экономики
	Программа усовершенствована
	 
	Х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	МЭРТ, МОН, СС 
	 

	106
	Совершенствование форм статистической отчетности в области информации и использования ИКТ
	Формы статистической отчетности разработаны на базе ИКТ.
	 
	Х
	 
	 
	 
	 
	0,50
	0,50
	 
	 
	АС, МЭРТ, СС 
	 

	107
	Создание Координационного совета по цифровой экономике на базе действующего Совета по информационно-коммуникационным технологиям при Президенте Республики Таджикистан
	Совет по ИКТ функционирует в новой формате
	 
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	2,20
	0,50
	1,70
	 
	МЭРТ, СС
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	108
	Разработать и представить на утверждение Правительству Республики Таджикистан стандарты государственных услуг
	Разработаны и утверждены стандарты государственных  услуг
	 
	Х
	Х
	 
	 
	 
	20,00
	20,00
	 
	 
	МЮ совместно с министерствами и ведомствами
	 

	109
	Разработать нормативно-правовые акты о разделении ответственности за цифровую трансформацию между различными ведомствами для проведения контроля, мониторинга и отчетности на межведомственном уровне
	Разработаны нормативные правовые акты.
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	5,00
	5,00
	 
	 
	МЭРТ, МЮ, НЦЗ 
	 

	110
	Упрощение процедур рассмотрения заявлений и жалоб граждан и юридических лиц.
	Процедура подачи заявок упрощена за счет внедрения электронной системы приема заявлений и жалоб граждан и юридических лиц.
	 
	Х
	 
	 
	 
	 
	0,50
	0,50
	 
	 
	ВС, ВЭС, МЭРТ совместно с министествами и ведомствами
	 

	111
	Внедрение электронного механизма распределения дел в судах
	Механизм электронного распределения дел внедрен в практику судебной системы.
	 
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	0,20
	 
	0,20
	 
	ВС, ВЭС
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	112
	Разработка электронного каталога туристических объектов
	Разработан электронный каталог туристических объектов
	 
	Х
	Х
	 
	 
	 
	1,50
	1,50
	 
	 
	КРТ
	 

	113
	Разработка базы данных «Единая система идентификации» (идентификация)
	Создана единая система идентификации
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	 
	20,00
	5,00
	15,00
	 
	СС, МФ, ГУЗГС, МЭРТ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	114
	Создание базы данных «Электронный архив государственных органов»
	Внедрена база данных «Электронный архив государственных органов».
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	 
	15,00
	 
	15,00
	 
	ГАУ, МЭРТ совместно с министерствами и ведомствами
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	115
	Внедрение базы данных «Государственная система электронных платежей» для оплаты государственных услуг виртуальным способом (онлайн)
	Платежная система внедрена
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	 
	2,00
	2,00
	 
	 
	НБТ, МФ, МЭРТ
	 

	116
	Разработка «Правил использования сервисов портала Координационного центра внедрения цифровой экономики МЭРТ»
	Правила разработаны
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	 
	0,20
	0,20
	 
	 
	МЭРТ совместно с министерствами и ведомствами  
	 

	117
	Создать базу данных услуг в госорганах и подключить их к Порталу Координационного центра внедрения цифровой экономики МЭРТ
	 База данных государственной службы создана
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	 
	31,50
	 
	31,50
	 
	Министерства, ведомства и местные исполнительные органы
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	118
	Автоматизация процесса предоставления информации о наличии или отсутствии судимости на территории Республики Таджикистан
	Справка о судимости  о наличии или отсутствии выдается в электронном формате
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	 
	0,50
	 
	0,50
	 
	МВД
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	119
	Разработка и внедрение электронных форм судебных повесток и правоохранительных органов
	Электронная повестка введена
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 
	 
	 
	ВС, ВЭС
	 

	120
	Исследование по созданию единой базы данных нотариусов и внедрению «Электронного нотариуса»
	База данных создана
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	 
	0,50
	 
	0,50
	 
	МЮ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	121
	Автоматизация процедуры подачи документов гражданам на получение социальных пособий
	Оформление документов осуществляется в электронном формате.
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	 
	0,50
	 
	0,50
	 
	МЗСЗН, ВММША совместно с соответствующими министерствами и ведомствами
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	122
	Создать базу данных о детях и семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию
	База данных создана
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	 
	0,50
	 
	0,50
	 
	МЗСЗН совместно с соответствующими министерствами и ведомствами 
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	Задача 3.4.1.2.  Цифровое и информационное воспроизведение деятельности учреждений культуры        
	Индикаторы отдачи (output):                                                   Доля цифровых  учреждений культуры,%
	 
	 не менее 20%
	 не менее 30%
	 не менее 40%
	 не менее 50%
	 не менее 50%
	19,10
	0,00
	19,10
	0,00
	МК
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	123
	Разработка дорожной карты по внедрению цифровых технологий в культурную систему страны
	 Разработана и внедрена соответствующая дорожная карта
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	0,10
	0,00
	0,10
	0,00
	МК
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	124
	Внедрение технологий, позволяющих удаленное посещение государственных музеев
	Реализованы возможности для удаленного посещения государственных музеев
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	5,00
	0,00
	5,00
	0,00
	МК
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	125
	Продвижение сайтов и страниц учреждений культуры в социальных сетях
	Культурные сайты созданы
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	4,00
	0,00
	4,00
	0,00
	МК
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	126
	Создание цифровой коллекции музейных материалов, цифровых фондов редких книг и национальной литературы, архива записей концертных программ и театральных постановок, Национального кинофонда
	Цифровые технологии внедрены в систему учреждений культуры
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	10,00
	0,00
	10,00
	0,00
	МК
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	Задача 3.4.1.3.Содействовать внедрению технологических инноваций в туристическую систему
	Индикаторы отдачи (output):                      
Доля туристов, пользующихся онлайн-сервисами страны%
	 
	 не менее   30
	 не менее   35
	 не менее   40
	 не менее   45
	 не менее   50
	20,90
	0,00
	20,90
	0,00
	КРТ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	127
	Разработка и реализация комплекса мер по развитию многоязычных информационных сервисов по оказанию помощи туристам.
	Разрабатываются и используются многоязычные туристические информационные услуги.
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	0,30
	0,00
	0,30
	0,00
	КРТ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	128
	Разработка дорожной карты использования цифровых технологий в туристической системе страны
	Дорожная карта разработана 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	0,30
	0,00
	0,30
	0,00
	КРТ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	129
	Разработать план развития инфраструктуры для разработки туристического онлайн-маршрута с возможностью покупки билетов и бронирования гостиниц
	Представлена возможность составления онлайн-туристического маршрута
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	0,30
	0,00
	0,30
	0,00
	КРТ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	130
	Набор действий для поддержки цифрового кино и анимации
	Выполняется набор соответствующих действий
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	20,00
	0,00
	20,00
	0,00
	МК
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	Задача. 3.4.1.2. Обеспечение информационной безопасности и кибербезопасности
	Созданы условия для информационной безопасности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,10
	0,00
	53,10
	0,00
	ГУЗГС, ГКНБ, МЭРТ, МФ, ГКЗУГ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	131
	Модернизация и полное внедрение системы электронной цифровой подписи и ее использование в цифровой экономике с учетом требований информационной безопасности.
	Система цифровой подписи работает на современном уровне
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	10,00
	 
	10,00
	 
	ГУЗГС, ГКНБ, МЭРТ, МФ, СС, ГП
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	132
	Улучшение лаборатории необходимым специальным оборудованием для обнаружения вирусного кода в компьютерных программах, специальным оборудованием для тестирования в соответствии с требованиями информационной безопасности. 
	Предоставлено необходимое специальное оборудование
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	43,10
	 
	43,10
	 
	ГУЗГС, ГКНБ, СС, ГП
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	ВСЕГО:
	198,7
	36,2
	162,5
	0,0
	 
	 

	3.5. Увеличение человеческого потенциала в цифровой экономики

	 
	Цель 3.5.1. Обучение цифровым навыкам
	Индикаторы отдачи (output): 
Количество специализированных учебных центров с качественными образовательными факультетами по ИКТ, шт
	м/н
	3
	5
	8
	12
	15
	7,90
	4,30
	3,60
	0,00
	АГС, СС, АГУ, МИОГВ, МОН, МЭРТ, КМС, КЖС 
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	Задача 3.5.1 Развитие цифровых навыков в государственном управлении
	Количество ключевых сотрудников центральных и местных органов власти, прошедших обучение в специализированных учебных центрах ИКТ, чел
	м/н
	5
	10
	20
	30
	45
	5,30
	1,70
	3,60
	0,00
	 
	 

	133
	Создание учебных центров для подготовки высококвалифицированных кадров и управленческого персонала для продвижения цифровых проектов.
	Учебные центры созданы и работают
	 
	Х
	Х
	 
	 
	 
	2,50
	1,00
	1,50
	 
	АГС, АГУ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	134
	Внедрение передовых систем  для подготовки высококвалифицированных кадров в высших учебных заведениях, государственных структурах и на предприятиях.
	Внедрены передовые системы
	 
	Х
	Х
	 
	 
	 
	1,50
	0,50
	1,00
	 
	МОН, МЭРТ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	135
	Обучение навыкам ИКТ в министерствах, ведомствах, организациях и учреждениях и т.д. (обучающие курсы, семинары и тренинги)
	 Семинары и тренинги проведены.
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	1,10
	 
	1,10
	 
	МО, КМС, КЖС, МИОГВ 
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	136
	Разработать план и механизмы регулярного повышения квалификации государственных служащих по цифровым навыкам.
	План  и механизм разработан и утвержден 
	 
	Х
	 
	 
	 
	 
	0,20
	0,20
	 
	 
	АГС, МОН, МЭРТ, СС
	 

	 
	Задача 3.5.1.2. Информационно-образовательное обслуживание цифрового обмена
	Индикаторы отдачи (output): 
Количество конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов для обсуждения проблем развития цифровой экономики, достижений в области электронного правительства, кол-во
	м/н
	 
	 
	 
	 
	 
	2,10
	2,10
	0,00
	0,00
	МЭРТ, КТР  
	 

	 
	
	 Уровень осведомленности и понимания цифровой экономики среди сотрудников государственных органов (в первую очередь) и населения, в%
	м/н
	10
	20
	40
	60
	80
	
	
	
	
	МЭРТ
	 

	137
	Запуск информационной, разъяснительной поддержки и размещение цифровых бирж внутри страны и за рубежом
	Начат процесс разъяснительной работы
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,70
	0,70
	 
	 
	МЭРТ, КТР  
	 

	138
	Проведение разъяснительной работы среди населения республики и вовлечение партнеров по развитию в процесс организации и широкого обсуждения Среднесрочной Программы развития цифровой экономики Республики Таджикистан.
	Проведена разъяснительная работа по широкому обсуждению Среднесрочной программы развития цифровой экономики Республики Таджикистан.
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,70
	0,70
	 
	 
	МЭРТ, КТР  
	 

	139
	Организовать информационную компанию для демонстрации и размещения достижений в реализации цифровых проектов во всех сферах.
	Проделана работа по повышению осведомленности о реализации цифровых проектов по всем направлениям.
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,70
	0,70
	 
	 
	МЭРТ, КТР  
	 

	 
	Задача 3.5.1.3 Организовать доступ и эффективное использование ИКТ для подростков и молодежи
	Индикаторы отдачи (output):                                                                                                                                        1)  Количество пользователей Интернета в возрасте 15-24 лет на 100 человек соответствующего возраста, в том числе
	м/н
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50
	0,50
	0,00
	0,00
	МОН, СС, МИОГВ, КМС, МЗСЗН
	 

	 
	
	проводной
	м/н
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	мобильный
	м/н
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	2) Количество молодежных проектов с использованием информационных технологий и Интернет-ресурсов
	м/н
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	140
	Повышение потенциала учебных центров информационных технологий в регионах страны.
	Активизирована деятельность центров обучения электронной коммерции и программирования в регионах.
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	0,10
	0,10
	 
	 
	МОН, МИОГВ
	 

	141
	Разработать критерии приоритетности использования информационных технологий и интернет-ресурсов при реализации молодежных проектов.
	Критерии разработаны
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	0,10
	0,10
	 
	 
	КМС, СС
	 

	142
	Организация мониторинга разработки и внедрения программ компьютеризации, доступа к высокоскоростному Интернету в общеобразовательных школах.
	Годовой отчет о мониторинге системы социологического мониторинга Комитета по делам молодежи и спорту
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	0,10
	0,10
	 
	 
	МОН, МИОГВ
	 

	143
	Пересмотр теории образовательных программ в области ИКТ и цифровой экономики
	Количество пересмотренных программ в области ИКТ и цифровой экономики
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	0,10
	0,10
	 
	 
	МОН, МЗСЗН
	 

	144
	Усилить механизмы регулирования информационной безопасности подростков и молодежи
	Количество принятых соответствующих нормативных актов
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	0,10
	0,10
	 
	 
	КМС, МЮ
	 

	ВСЕГО:
	7,90
	4,30
	3,60
	0,00
	 
	 

	3.6. Создание инновационной экосистемы и стартапов

	3.6.1 Коммерциализация инновационной деятельности, стартапов и КИТТК

	 
	Цель 3.6.1.1. Инновационное развитие и инновационные достижения
	Индикаторы отдачи (output):                                             Количество отечественных компаний, занимающихся разработкой технологий, продуктов, услуг на базе технопарков и / или исследовательских проектов исследовательских институтов и университетов страны
	и/н
	 не менее  100
	не менее  150
	не менее  200
	не менее  250
	не менее  300
	156,42
	4,02
	151,70
	0,70
	 МОН, НАНТ, МЭРТ, ГУ «Становление и развитие предпринимательства в Таджикистане, СС, ГКИГИ, НБТ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	 Задача 3.6.1.1.1.Развитие научной и научно-производственного сотрудничества 
	 Созданы условия для развития инноваций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	156,42
	4,02
	151,70
	0,70
	 
	 

	145
	Оценка структуры рынка ИКТ Республики Таджикистан и разработка мер по увеличению доли ИКТ в структуре ВВП
	 Оценка проведена 
	 
	Х
	
	 
	 
	 
	0,20
	0,20
	 
	 
	МЭРТ, СС
	 

	146
	Создание производства ИКТ на базе технопарков
	ИКТ предоставлены
	 
	 
	 
	 
	Х
	Х
	50,0
	 
	50,00
	 
	МОН, МЭРТ
	 

	147
	Проведение тренингов и курсов повышения квалификации для начинающих предпринимателей
	Тренинги проведены
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,50
	 
	 
	0,50
	ГУ «Становление и развитие предпринимательства в Таджикистане», ГКИГИ
	 

	148
	Создание современных бизнес-порталов технопарков.
	Порталы созданы
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1,50
	0,50
	1,00
	 
	ГКИГИ, МЭРТ, МФ, МПНТ 
	 

	149
	Создание специального портала на сайте Национальной академии наук, состоящего из постоянной цепочки «заказчик-исследователь-инвестор» (с целью коммерциализации научных разработок, повышения их эффективности и результативности).
	Портал, где перечислены государственные заказы на прикладные исследования по стратегическим приоритетам со списком текущих и планируемых проектов, примерами и возможностями сотрудничества с бизнес-инкубаторами.
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	1,00
	1,00
	 
	 
	 МОН
	 

	150
	Портал, где перечислены государственные заказы на прикладные исследования по стратегическим приоритетам со списком текущих и планируемых проектов, примерами и возможностями сотрудничества с бизнес-инкубаторами.
	Вопросы интеллектуальной собственности включены в Положение о региональных бизнес-инкубаторах и технопарках.
	 
	X
	X
	 
	 
	
	0,02
	0,02
	 
	 
	МОН, МЭРТ, НАНТ
	 

	151
	Усиление информационного сектора НИАТ в развитии межведомственного взаимодействия технопарков, свободных экономических зон, индустриальных зон и научных учреждений.
	Усилены информационно-аналитические подразделения НИАТ в области укрепления межведомственного взаимодействия технопарков, свободных экономических зон, индустриальных зон и научных учреждений.
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	0,10
	0,10
	 
	 
	 МОН, МЭРТ, НАНТ
	 

	152
	Интегрирование действующих технопарков в стране
	Технопарки интегрированы
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	0,50
	0,50
	 
	 
	МОН, НАНТ, МЭРТ
	 

	153
	Создание Республиканского многопрофильного инновационного технопарка
	Созданы инновационные мультидисциплинарные технопарки.
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	100,00
	 
	100,00
	 
	МОН, АМИТ, МЭРТ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	154
	Развитие инновационных проектов (стартапов)
	Инновационные проекты (стартапы) поддержаны посредством тендеров и предоставления льготных кредитов.
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	0,80
	0,80
	 
	 
	МОН, МЭРТ, ГУ  «Становление и развитие предпринимательства в Таджикистане»
	 

	155
	Проведение тендеров на инновационные проекты (стартапы) и предоставление льготных кредитов в этой сфере.
	Конкурс проведен
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 
	 
	МЭРТ, МОН, ГКИГИ, ГУ  «Становление и развитие предпринимательства в Таджикистан, НБТ
	 

	156
	Учреждение специальных стипендий на изобретения и инновации в городах и районах.
	 Стипендии учреждены
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 
	 
	МОН, МИОГВ
	 

	157
	Разработка информационных баз данных в области рационализации, государственного учета и хранения результатов НИОКР, кандидатских и докторских диссертаций, результатов научно-технической деятельности, заверение рукописей научных работ, информационных ресурсов и человеческих ресурсов.
	Созданы необходимые базы данных
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	0,80
	0,80
	 
	 
	МЭРТ, НАНТ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	158
	Создание детского технопарка
	 Детский технопарк создан.
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	1,00
	0,10
	0,70
	0,20
	МОН
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	ВСЕГО:
	156,42
	4,02
	151,70
	0,70
	 
	 

	3.6.2. Развитие умного города «Smart City»

	 
	Цель. 3.6.2.1.Улучшение социально-экономических услуг
	Количество пользователей по количеству
	 
	15
	20
	23
	26
	30
	260,00
	99,00
	161,00
	0,00
	ГУП «Умный город»
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	Задача. 3.6.2.1.1.Использование современных технологий в социально-экономических услугах
	Современные технологии используются в социально-экономических услугах.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	260,00
	99,00
	161,00
	0,00
	 
	 

	159
	Усиление проекта «Умный город» в Душанбе с учетом всех социально-экономических секторов и развития его инфраструктуры. 
	Проекты  "Умный город" реализованы во всех социально-экономических сферах.
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	90,0
	90,00
	 
	 
	ГУП «Умный город»
	 

	160
	Подготовка специалистов в области управления «Умный город».
	Подготовка специалистов в области управления «Умный город».
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	2,0
	2,00
	 
	 
	ГУП «Умный город»
	 

	161
	Периодическая установка камер наблюдения и видеонаблюдения на автомагистралях, автобусных остановках, улицах и проспектах городов и районов республики.
	Атомагистрали, автобусные остановки, улицы и проспекты городов и районов периодически оснащаются камерами наблюдения.
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	60,0
	 
	60,0
	 
	ГУП «Умный город»
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	162
	Обеспечение остановок цифровыми требованиями транспортных маршрутов и их подключение к сети Интернет (с указанием времени прибытия и отправления легкового транспорта) и использование его в других пилотных городах и районах.
	Остановки пилотных городов снабжены цифровыми указателями транспортных маршрутов и подключены к сети Интернет (с указанием времени прибытия и отправления легкового транспорта).
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	5,0
	 
	5,0
	 
	ГУП «Умный город»
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	163
	Оснащение станций автоматизированной системой выдачи пластиковых билетов.
	На остановках установлена ​​автоматизированная система выдачи пластиковых билетов (для оплаты проезда).
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	5,0
	5,0
	 
	 
	ГУП «Умный город»
	 

	164
	Создание умных парковок (при оплате электронной картой или QR-кодом)
	Умные парковки (организованы и обслуживаются посредством электронной карты оплаты или QR-кода)
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	5,0
	 
	5,0
	 
	ГУП «Умный город»
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	165
	Внедрение биллинговой системы контроля и оплаты транспорта, электроэнергии, воды и других коммунальных услуг в пилотных городах и районах.
	В пилотных городах и районах внедрена биллинговая система контроля и оплаты транспорта, электроэнергии, воды и других коммунальных услуг.
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	2,0
	2,0
	 
	 
	ГУП «Умный город»
	 

	166
	Применение цифровых технологий в системе освещения автомагистралей, дорог, тротуаров, проспектов и улиц городов и районов.
	Освещение магистралей, дорог, тротуаров, проспектов и улиц городов и районов осуществляется с использованием цифровых технологий.
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	40,0
	 
	40,0
	 
	ГУП «Умный город»
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	167
	Использование цифровых технологий в процессе обучения, воспитания, мониторинг посещаемости студентов, создание баз данных и образовательных программ во всех образовательных учреждениях Душанбе.
	Цифровые технологии внедряются в процесс обучения, обучения, мониторинга посещаемости студентов, создания баз данных и образовательных программ во всех образовательных учреждениях Душанбе.
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	8,0
	 
	8,0
	 
	ГУП «Умный город»
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	168
	Внедрение интеллектуальной системы управления бытовыми отходами в пилотных городах и районах (сбор, сортировка и переработка)
	В пилотных городах и районах внедрена интеллектуальная система управления бытовыми отходами (сбор, сортировка и переработка)
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	20,00
	 
	20,0
	 
	ГУП «Умный город»
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	169
	Оснащение лечебно-диагностических учреждений современными цифровыми технологиями и приложениями
	Лечебно-диагностические учреждения оснащены современными цифровыми технологиями и программами
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	5,00
	 
	5,0
	 
	ГУП «Умный город»
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	170
	Разработка Концепции и Плана действий по развитию «Умного города» в регионах страны.
	Разработаны Концепция и План действий по развитию «Умного города» в регионах страны.
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 
	 
	ГУП «Умный город»
	 

	171
	Установка современных терминалов в общественных местах, а также внедрение специального портала для предоставления гражданам и туристам необходимой информации.
	В общественных местах установлены современные терминалы, создан специальный портал для предоставления гражданам и туристам необходимой информации.
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	10,0
	 
	10,0
	0,00
	ГУП «Умный город»
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	172
	Обеспечение города Душанбе различными навигационными программами
	Город Душанбе обеспечен различными навигационными программами.
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	8,0
	 
	8,0
	 
	ГУП «Умный город»
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	ВСЕГО:
	260,00
	99,00
	161,00
	0,00
	 
	 

	3.7. Система организации, координации и внедрения цифровой экономики

	 
	Цель. 3.7.1. Создание Координационного центра внедрения цифровой экономики при Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан. 
	Координационный центр внедрения цифровой экономики, созданный при Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	585,80
	0,00
	585,80
	0,00
	МЭРТ, КАС и ГКИГИ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	Задача. 3.7.1.1. Создайте необходимую инфраструктуру с помощью современного оборудования ИКТ, включая программное обеспечение
	Создана и введена в эксплуатацию необходимая инфраструктура с современным ИКТ-оборудованием, включая программное обеспечение.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	585,80
	0,00
	585,80
	0,00
	 
	 

	173
	Разработка нормативных правовых актов в целях создания Координационного совета
	Совет функционирует
	 
	Х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	МЭРТ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	174
	Разработка нормативных правовых актов с целью создания Координационного центра по внедрению цифровой экономики при Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан.
	Разработаны и приняты нормативные правовые акты, связанные с созданием Координационного центра цифровой экономики при Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан.
	 
	Х
	Х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	МЭРТ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	175
	Межведомственная цифровизация через внедрение платформ государственного управления
	Проведена межведомственная цифровизация
	 
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	60,0
	 
	60,0
	 
	МЭРТ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	176
	Оценить уровень готовности центральных и местных органов власти к переходу на цифровую экономику
	 Оценка проведена 
	 
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	0,80
	 
	0,80
	 
	МЭРТ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	177
	Создание информационного портала в области цифровой экономики и списка источников информации, включая государственные услуги и макроэкономическую статистику.
	База данных создана
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	30,00
	 
	30,00
	 
	МЭРТ
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	178
	Оснащение Координационного центра цифровой экономики и профильных министерств и ведомств необходимыми технологиями
	Оснащен
	 
	 
	 
	 
	Х
	Х
	495,0
	 
	495,0
	 
	МЭРТ совместно с министерствами и ведомствами 
	Партнеры по развитию и международные финансовые организации

	 
	ВСЕГО:
	585,80
	0,00
	585,80
	0,00
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2328,80
	205,40
	1734,40
	389,00
	 
	 


