Утвержден
постановлением Правительства 
Республики Таджикистан 
от 25 сентября 2015 года, № 592

График
сроков начала строительства и ввода в эксплуатацию объектов каждого 
отдельного цикла производства и переработки хлопкового волокна 
до конечной .продукции в Обществе с ограниченной ответственностью 
"Адолат А"  Фархарского района
	Наименование предприятия
	
	Цикл переработки хлопка - волокна

	
	
	прядильный
	ткацкий
	отделоч​ный
	швейный

	000
"Адолат А"
	Дата начала строитель​ных работ
	январь 2015 года
	март 2016 года
	апрель 2018 года
	сентябрь 2020 года

	
	Дата ввода       в эксплуата​цию
	октябрь 2015 года
	декабрь 2017 года
	март 2020 года
	март 2021 года


