Утвержден
постановлением Правительства 
Республики Таджикистан 
от 28 ноября  2015 года, № 732
График
сроков начала строительства и ввода в эксплуатацию объектов каждого
отдельного цикла производства и переработки хлопкового волокна
до получения конечной продукции в Обществе с ограниченной
ответственностью «Евразия Текстайл» Дангаринского района
	Наименование предприятия
	
	Циклы переработки хлопка - волокна

	
	
	прядильный
	ткацкий
	оотделоч​ный
	швейный

	
	
	1-этап

	2-й этап

	
	
	

	000 «Евразия Текстайл»
	Дата начала строитель​ных работ
	май 2014 года
	октябрь 2016 года
	март 2017 года
	июнь 2018 года
	сентябрь 2019 года

	
	Дата ввода

в эксплуата​цию
	сентябрь 2016 года
	февраль 2017 года
	май 2018 года
	март 2019 года
	сентябрь 2020 года


