Приложение

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан от «28» апреля 2026 года, №217

План действий

Государственной программы развития системы логистики в Республике Таджикистан на 2023–2028 годы

на втором этапе (2026–2028 годы)

| № | Направ-ления развития системы логистики | Показатели ожидаемых результатов | Базовые показатели (2025 год) | Целевое значение показателя - срок проведения реформ |  |  | Потреб-ность в финанси-ровании (млн сомони) | Финансовые ресурсы (доля расходов) (млн сомони) |  |  |  | Необхо-димая площадь (га) | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | Государ-ственный бюджет | Парт-нёры по разви-тию | Част-ный сек-тор |  |  |  |
| 1 | Проведе-ние технико-экономи-ческого обоснова-ния проектов логисти-ческой инфрас-труктуры | Технико-экономи-ческое обоснование строи-тельства логисти-ческого центра в Свободной экономи-ческой зоне «Куляб» и разработка генераль-ного проекта | 1) генеральный план развития национальной логистической системы Республики Таджикистан (Master-plan); 2) план строительства и эксплуатации логистического центра в свободной экономической зоне «Куляб» и предвари-тельный проект технико-экономичес-кого обоснования строительства железной дороги, соединяю-щейся со свободной экономической зоной «Куляб» | 2,34 | - | - | 2,34 | - | 2,34 | - | - |  | Министерства транспорта, экономического развития и торговли, партнёры по развитию (Экспортно-импортный банк Кореи). Исполнитель проекта – корейская компания PwC |
|  |  | Технико-экономи-ческое обоснование строитель-ства логисти-ческого центра на пригранич-ном пункте «Фотехабад» |  | - | 1,484 | - | 1,484 | - | 1,484 | - |  |  | Министерство транспорта, ГУ «Центр реализации проектов государственно-частного партнёрства» при Государствен-ном комитете по инвестициям и управлению государствен-ным имуществом, Евразийский банк развития |
| 2 | Создание логисти-ческих центров в Республике Таджикис-тан | Строитель-ство логисти-ческого центра в свободной экономи-ческой зоне «Чабахар» Исламской Республики Иран | 1) программа реализации сотрудничества между Министерст-вом транспорта Республики Таджикистан и Организацией портов и судоходства Исламской Республики Иран в области развития транзита грузов; 2) соглашение о сотрудничестве между Государствен-ным учреждением «Автомо-бильный транспорт и логистическое обслуживание» и Закрытым акционерным обществом «Холдинги Осиё Гурух Точикистон» о создании и эксплуатации центра хранения и распределения оптовых грузов в свободной экономической зоне «Чабахар» Исламской Республики Иран | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 129,9 | - | - | 129,9 | 10 |  | Министерства транспорта, экономического развития и торговли, Закрытое акционерное общество «Холдинги Осиё Гурух Точикистон» |
|  |  | Создание мультимо-дального логисти-ческого центра в Свободной экономи-ческой зоне «Куляб» | На основе технико-экономи-ческого обоснования строительства логистического центра в Свободной экономической зоне «Куляб» и разработки генерального проекта | - | 46,9 | 46,9 | 93,8 | - | - | 93,8 | 5 |  | Министерства транспорта, экономического развития и торговли, Исполнительный орган государственной власти города Куляб, партнёры по развитию, частный сектор |
|  |  | Создание логисти-ческого центра на пригранич-ном пункте «Фотехабад» | На основе технико-экономи-ческого обоснования строительства логистического центра на приграничном пункте «Фотехабад» | - | - | 170,7 | 170,7 | - | 136,7 | 34 | 7 |  | Министерства транспорта, экономического развития и торговли, Исполнительный орган государственной власти Согдийской области, Закрытое акционерное общество «Таджиквнеш-транс», партнёры по развитию (Евразийский банк развития) |
|  |  | Создание логисти-ческого центра Республики Таджикис-тан в регионе Кашгар Китайской Народной Республики |  | 15,46 | 15,47 | 15,47 | 46,4 |  | 46,4 |  |  |  | Министерство транспорта, ГУ «Автомобиль-ный транспорт и логистическое обслуживание», партнёры по развитию, частный сектор |
|  |  | Создание между-народного транспортно-логисти-ческого центра города Душанбе |  | 65,16 | 65,17 | 65,17 | 195,5 |  |  | 195,5 | 10 |  | Министерство транспорта, Исполнительный орган государственной власти города Душанбе, частный сектор |
|  |  | Создание холодиль-ного помещения в свободной экономи-ческой зоне «Дангара» |  | 7 | 7 | 7 | 21 |  |  | 21 |  |  | Министерства транспорта, сельского хозяйства, частный сектор, Общество с ограниченной ответствен-ностью «Дониш Точ» |
|  |  | Создание агрологис-тического центра в районе Сино города Душанбе |  | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 16,35 |  | 16,35 |  |  |  | Министерства сельского хозяйства, транспорта, Исполнительный орган государственной власти города Душанбе, партнёры по развитию |
|  |  | Создание оптового распредели-тельного центра в Согдийской области |  | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 16,35 |  | 16,35 |  |  |  | Министерства сельского хозяйства и транспорта, Исполнительный орган государственной власти Согдийской области, партнёры по развитию |
|  |  | Создание агрологис-тического центра в Хатлонской области |  | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 16,35 |  | 16,35 |  |  |  | Министерства сельского хозяйства и транспорта, Исполнительный орган государственной власти Хатлонской области, партнёры по развитию |
|  |  | Создание оптового распредели-тельного центра в Горно-Бадахшанс-кой автономной области |  | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 16,35 |  | 16,35 |  |  |  | Министерства сельского хозяйства и транспорта, Исполнительный орган государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, партнёры по развитию |
| Итого |  |  |  | 155,06 | 201,124 | 370,34 | 726,524 | 0 | 252,324 | 474,2 | 32 |  |  |

Итого:  726 млн 524 тысячи сомони.

- партнёры по развитию – 252 млн 324 тысячи сомони;

- частный сектор – 474 млн 200 тысяч сомони.