Приложение

к постановлению правительства

Республика Таджикистан

от «28» апреля 2026 года, №218

План действий Программы развития электротранспорта в Республики Таджикистан на 2023-2028 годы

на второй этап (2026 - 2028 годы)

| № | Направления развития электро-транспорта | Ожидаемые показатели результатов | Базовые показатели (2025) | Размер целевого показателя/X - срок реализации реформ |  |  | Потребность в финансиро-вании (млн сомони) | Финансовые ресурсы (млн сомони) |  |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | Государ-ственный бюджет | Партнёры по развитию | Част-ный сектор |  |
| - СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание благоприят-ных условий для привлечения инвестиций в развитие электро-транспорта | Предложе-ние типовой программы по созданию благоприят-ных условий для привлечения инвестиций (улучшение инвести-ционного климата) |  | Х | Х | Х |  |  |  |  | Министерства транспорта, экономического развития и торговли, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти городов и районов |
| 2 | Подготовка и представ-ление нормативно-технической докумен-тации | Разработка правовой базы для создания специальной инфраструк-туры для электро-мобилей | Продолжение разработок руководящих принципов и правил использо-вания электро-мобилей | Х | Х | Х |  |  |  |  | Министерства транспорта, внутренних дел, Национальная академия наук Таджикистана, Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими |
| 3 | Совершен-ствование научной организации транспорт-ных услуг и безопас-ности электро-мобилей | 1) анализ безопас-ности использо-вания электро-мобилей |  | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,144 |  | 0,144 |  | Министерство транспорта, внутренних дел, Национальная академия наук Таджикистана, Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими |
|  |  | 2)разработка технологии дезакти-вации аккумуля-торных батарей и их повторного исполь-зования |  | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,144 |  | 0,144 |  | Министерство транспорта, внутренних дел, Национальная академия наук Таджикистана, Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими |
| - СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРНАЯ БАЗА ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Инфрас-труктура техни-ческого обслужи-вания электро-мобилей | Создание специали-зированных пунктов техничес-кого обслужи-вания по ремонту электро-мобилей | 2 пункта технического обслуживания электро-мобилей «BYD sevice» в городе Душанбе | 3 | 3 | 4 | 0,7 |  |  | 0,7 | Министерство транспорта, исполнительные органы государственной власти городов и районов |
| 5 | Создание специальной инфраструк-туры для электро-транспорта в регионах | 1) создание точек продажи электро-энергии в Душанбе | 705 точек продажи электро-энергии в городе Душанбе | 177 | 178 | 200 | 88,78 |  |  | 88,78 | Открытое акционерное общество «Электрические распределительные сети», Исполнительный орган государственной власти города Душанбе |
|  |  | 2) создание точек продажи электро-энергии в Согдийской области | 282 точек продажи электро-энергии в Согдийской области | 50 | 50 | 100 | 28,8 |  |  | 28,8 | Открытое акционерное общество «Электрические распределительные сети», Исполнительный орган государственной власти Согдийской области |
|  |  | 3) создание пунктов продажи электро-энергии в Хатлонской области | 268 точек продажи электро-энергии в Хатлонской области | 50 | 50 | 100 | 28,8 |  |  | 28,8 | Открытое акционерное общество «Электрические распределительные сети», Исполнительный орган государственной власти Хатлонской области |
|  |  | 4) создание пунктов продажи электро-энергии в городах и районах централь-ного подчинения | 95 точек продажи электро-энергии в районах республи-канского подчинения | 30 | 30 | 50 | 15,7 |  |  | 15,7 | Открытое акционерное общество «Распределительные электрические сети», исполнительные органы государственной власти городов и районов центрального подчинения |
|  |  | 5) создание точек продажи электроэнергии в Горно-Бадахшанс-кой автономной области | 18 точек продажи электроэнергии в Горно-Бадахшанской автономной области | 10 | 10 | 15 | 5 |  |  | 5 | Министерство энергетики и водных ресурсов, Исполнительный орган государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, Открытое акционерное общество «Памир Энерджи» |
|  |  | 6) создание специали-зированной инфраструк-туры электро-транспорт, включая реконс-трукцию электро-станций в городах и районах |  | Х | Х | Х |  |  |  |  | Министерство энергетики и водных ресурсов, Открытое акционерное общество «Электрические распределительные сети», Открытое акционерное общество «Памир Энерджи» |
| - ДЕЗИНФЕКЦИЯ АККУМУЛЯТОРОВ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Создание инфраструк-туры для сбора отработан-ных батареек | Создание пунктов сбора отработан-ных батареек |  | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 5,7 |  | 5,7 |  | Министерства промышленности и новых технологий, финансов, Комитет охраны окружающей среды, исполнительные органы государственной власти городов, районов и областей |
| 7 | Создание заводов по переработке и утилизации отработан-ных батареек | Выделение земель для сбора отработан-ных батареек в регионах |  | Х | Х | Х |  |  |  |  | Министерство промышленности и новых технологий, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, исполнительные органы государственной власти городов, районов и областей |
| 8 | Развитие сотрудни-чества с ведущими мировыми производи-телями электро-мобилей по организации производ-ства в Республике Таджикис-тан | Подписание соглашений и меморан-думов о взаимопонимании с компаниями-производи-телями электро-мобилей |  | Х | Х | Х |  |  |  |  | Министерства промышленности и новых технологий, транспорта, экономического развития и торговли, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом |
| 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОБЛАСТИ – ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Производ-ство и сборка современ-ных электро-бусов | Подготовка 210 современ-ных электро-бусов | В настоящее время в столице страны курсируют 60 современных электробусов AKIA ULTRA | 70 | 70 | 70 | 714.28 |  | 100 | 614.28 | Министерство транспорта, Исполнительный орган государственной власти города Душанбе |
|  | Всего |  |  | Х | Х | Х | 888,048 |  | 105,988 | 782,06 |  |

Всего: 888 млн 048 тысяч сомони;

- партнеры по развитию – 105 млн 988 тысяч сомони;

- частный сектор – 782 млн 06 тысяч сомони.