## Приложение

## к постановлению

## Правительства

## Республики Таджикистан

## от « 28 » апреля 2026 года, №221

## План

## действий Программы возобновляемых источников энергии на 2023-2027 годы в 2026-2027 годах

| № | Перечень мероприятий | Задачи | Ожидаемые результаты | Индикаторы (конечные результаты) | Испольнители | Потреб-ность в финанси- ровании (млн. сомони) | Источник финансирования |  |  | Срок выпол-нения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет | Доноры | Частный сектор |  |  |
| 1. ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 2 солнечных электростанций в Согдийской области и ГБАО с использованием накопителей энергии (батареи) | Проектно-строительные работы | Увеличение производства «зеленой энергии» | 6 МВт (3+3) и новая мощность с использова-нием 1 МВт/час накопителя энергии | Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «ШТБ», ОАО «Помир Энержи» | 142,7 | - | 142,7 | - | 2026 |  |
| 2 | Строительство 11 малых гидроэлектростан-ции в ГБАО в рамках проекта «Электрификация сел» | Проектные и строительные работы | Увеличение производства зеленой энергии | Общая определённий мощность 0,275 МВт | Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «Памир энерджи» | 25,2 | - | 25,2 | - | 2026 |  |
| 3 | Строительство 19 малых солнечных электростанций в ГБАО в рамках проекта «Электри-фикация сел» | Проектные и строительные работы | Увеличение производства «зеленой энергии» | Новая мощность 2,5 МВт | Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «Памир энерджи» | 33,0 | - | 33,0 | - | 2026 |  |
| 4 | Строительство 1 малой ветровой электростанции в ГБАО в рамках проекта «Электри-фикация сел» | Проектные и строительные работы | Увеличение производства «зеленой энергии» | Новая мощность 0,200 МВт | Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «Памир энерджи» | 0,293 | - | 0,293 | - | 2026 |  |
| 5 | Электроснабжение сёл Шибдара и Резга Бальджуванского района | Поставка и монтаж | Увеличение производства «зеленой энергии» и доступности для населения сёл | Монтаж пане- лей общей мощностью 0,065 МВт для 59 хозяйствах и 2 учреждениях среднего образования | Министерство энергетики и водных ресурсов | 0,556 | - | 0,556 | - | 2026 |  |
| 6 | Строительство солнечных электростанций в городе Душанбе мощностью 2,5 МВт | Проектные и строительные работы | Увеличение производства зеленой энергии | Новая мощность 2,5 МВт | Министерство энергетики и водных ресур- сов, ОАО «ШТБ», ООО «Сомон Такси Сайр» | 9,1 | - | - | 9,1 | 2027 |  |
| 7 | Подготовка технико-экономи -ческого обосно- вания плавающей солнечной электростанции на водохранилище Сарбандской ГЭС | Изыскательские и проектные работы | Увеличение производства «зеленой энергии» | Новая мощность 10 МВт | Министерство энергетики и водных ресурсов и ОАО «Барки Точик» | 9,2 | - | 9,2 | - | 2027 |  |
| 2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка Правил поступления энергии, производимой из возобновляемых источников энергии, в энергетические системы и ее реализации потребителям | Разработка нормативных правовых актов | Националь-ные правила подключения | Регулирование отношений и безопасное использование | Министерство энергетики и водных ресурсов | 0,050 | - | 0,050 | - | 2026 |  |
| 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подготовка высококвалифицированных специалистов в области возобновляемых источников энергии | Повышение кадрового потенциала в области возобновляе-мых источников энергии | Создание научно-учебной лаборатории по изучению, анализу и эффективному использова-нию возобновляе-мых источников энергии в условиях Таджикистана | Созданы современные научно-исследователь-ские лаборатории в области возобновляемых источников энергии, что позволяет использовать научные и технические результаты в Таджикистане | Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Институт физики и техники имени С.Умарова НАНТ, Институт водных, гидроэнерге-тических и экологических исследований НАНТ, Министерство промышлен-ности и новых технологий Республики Таджикистан | 0,25 | 0,25 | - | - | 2027 |  |
| 10 | Оценка скорости ветра и солнечной радиации с использованием LIDAR и пирометра на севере Таджикис- тана для выбора мест строительства гибридных солнечно-ветровых станций | Исследование и определение географически подходящих участков для строительства гибридных солнечно-ветровых станций | Предложение географичес-кого местоположе-ния, подходящего для строительства гибридных солнечно-ветровых станций | На основе технических данных LIDAR и пирометра выбирается место строительства гибридных солнечно-ветровых станций | Институт физики и техники имени С.Умарова НАНТ, Министерство энергетики и водных ресурсов | 0,35 | 0,35 | - | - | 2027 |  |
| 11 | Оценка технического и экономического потенциала кровельных солнечных электростанций (ROOFTOP) в Таджикистане. Создание опытных образцов кровельных солнечных электростанций и их установка на зданиях | Технический и экономичес-кий потенциал кровельных солнечных электро -станций оценивается, предлагаются опытные образцы кровельных солнечных электростан-ций | Осуществляет-ся оценка технического и экономического потенциала кровельных солнечных электростан-ций | В результате оценки технического и экономического потенциала кровельных солнечных электростанций и создания их опытных образцов определяется перспектива их использования в Таджикистане | Институт физики и техники имени С.Умарова НАНТ, ОАО «Системавто-матика», Министерство энергетики и водных ресурсов | 0,4 | 0,4 | - | - | 2027 |  |
| 12 | Разработка технологии «Цепочка» (совместные сделки компаний, государственных органов и населения) для освоения возобновляемых источников энергии | Предложение научно обоснованной технологии | Реализуется разработка технологии «Цепочка» для освоения возобновляе-мых источников энергии | Разрабатывает-ся эффективная технология совместных сделок компаний, органов государствен-ной власти и населения в области возобновляе-мых источников энергии | Центр развития инноваций, науки и новых технологий НАНТ Государствен-ный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом | 0,15 | 0,15 | - | - | 2027 |  |
| 13 | Гидрологические исследования малых рек и оросительных каналов для развития малых ГЭС в условиях изменения климата | Исследование воздействия изменения климата на водные ресурсы и гидроэнергетический потенциал Таджикистана | Исследование и сценарное прогнозирование воздействия изменения климата на гидроэнерге-тический потенциал Таджикистана | Разрабатываются сценарные прогнозы и предложения по устойчивому использованию гидроэнер- гетического потенциала Таджикистана в условиях изменения климата | Институт водных, гидроэнерге-тических и экологических исследований НАНТ | 0,2 | 0,2 | - | - | 2027 |  |
| 14 | Исследование источников сырья для производства биогаза в Таджикистане | Исследование источников сырья для производства биогаза в условиях изменения климата в Таджикистане | Определяется потенциал местного сырья, разрабатыва-ются предложения по его использова-нию для производства биогаза в условиях изменения климата в Таджикистане | Определяется потенциал местного сырья, разрабатывают-ся предложения по применению технологии биогаза в Таджикистане | Институт водных, гидроэнергетических и экологических исследований НАНТ | 0,2 | 0,2 | - | - | 2027 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 221,6 | 1,55 | 210,9 | 9,1 |  |  |